## Slide 1
Chapter 06
企业AI项目交付管理与商业化复制
把前五章的诊断、上下文、Agent、系统集成能力，转成可验收、可续费、可复制的人才与项目交付体系。
项目治理
范围验收
风险变更
客户成功
商业复制
人才分流
课程课本 + 逐页讲师稿 + 商务大字号PPT
Notes: 本页目的：把前五章的诊断、上下文、Agent、系统集成能力，转成可验收、可续费、可复制的人才与项目交付体系。
讲师逐字稿：【开场，约40秒】各位看这一页，标题是“企业AI项目交付管理与商业化复制”。本页不是为了让大家背概念，而是为了训练FDE在企业现场能把事情推进。请先记住本页核心句：把前五章的诊断、上下文、Agent、系统集成能力，转成可验收、可续费、可复制的人才与项目交付体系。屏幕上的关键词是：项目治理；范围验收；风险变更；客户成功；商业复制；人才分流。
【为什么这样讲，约1分30秒】这一段要把学员从“会做技术方案”的状态拉到“会交付项目”的状态。讲师要强调，企业AI项目失败时，很多问题不是模型能力，而是目标、范围、责任、验收、采用和复盘没有被管理。 在FDE训练营里，项目交付管理要服务于四类结果：优秀学员能进入WEI FDE交付团队；基础扎实的学员能被推荐到企业就业；有创业意愿的学员能成为OPC一人公司或进入孵化器；表达和组织能力强的学员能成为课程讲师。
【怎么讲，约2分钟】讲这一页时，不要只解释名词，要不断追问项目动作：客户目标是什么，范围边界在哪里，谁是业务Owner，谁有审批权，交付物是什么，验收证据是什么，风险怎么升级，项目结束后谁运营。把这些问题问清楚，AI项目才不会停在演示和试点。
【本页展开，约2分钟】本页是全章总论。讲师要把前五章串起来：第1章让学员理解FDE角色与企业AI转型，第2章训练诊断和场景筛选，第3章训练上下文工程，第4章训练Agent流程和数字员工部署，第5章训练系统集成和数据闭环，第6章则把这些能力转成项目交付、客户成功、商业复制和人才分流。这样学员会知道，FDE不是学一个单点技能，而是进入真实企业AI部署链条。
【案例补强，约1分30秒】可以继续使用销售数字员工案例。客户最初可能只说“让AI帮销售跟进客户”，FDE要把它变成交付语言：本期范围是线索分级、跟进建议和CRM回写；业务Owner是销售总监；IT负责CRM接口；验收看响应时长、采纳率、回写率和人工接管率；上线后每周复盘失败样本。这样，项目才从想法变成可交付任务。
【讲师内心判断，约1分钟】如果学员回答停留在“做一个Agent”“接一个系统”“训练一个机器人”，说明他们还没进入交付视角。你要继续追问：这个结果谁验收，什么时间交付，失败怎么办，客户如何持续使用，是否能复制到下一个部门。能回答这些问题，才接近FDE工程师的实际工作。
【课堂互动，约1分钟】请学员用自己的项目说一句：本页内容如果缺失，项目现场最可能出现什么问题？
【落地提示，约1分钟】本页建议讲2分钟。时间紧时保留一个案例和一个追问；时间充裕时让学员把自己的项目填进模板。过渡语可以这样说：这一页讲完后，我们进入下一层：交付方法。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。
【逐字讲法补充，约2分钟】这里建议讲师不要急着翻页，而是把“企业AI项目交付管理与商业化复制”翻译成客户现场的一段真实对话。可以这样说：客户不会天然关心我们的课程模块，也不会天然理解FDE方法论，客户关心的是项目能不能按时上线、出了问题谁负责、投入的钱能不能看到结果。所以我们每讲一个概念，都要把它落到交付物、责任人、日期、指标和证据上。比如本页关键词是项目治理、范围验收、风险变更、客户成功、商业复制、人才分流，讲师要逐个追问：这个动作由谁完成，完成后留下什么材料，客户怎么验收，失败后怎么升级，能不能复用到下一个项目。
【延伸背景，约1分钟】企业AI转型和传统软件项目最大的不同，是AI能力会随着上下文、数据、用户行为、模型版本和业务流程变化而波动。FDE不能只交付一个静态系统，而要交付一套持续运营机制。这里可以提醒学员：项目管理不是行政表格，而是把不稳定的AI能力变成可控业务结果的工具。
【作业点评口径，约1分30秒】点评学员作业时，第一看是否具体，第二看是否可验收，第三看是否有人负责，第四看是否能复盘。凡是写成“提升效率”“优化体验”“加强管理”的，都要继续追问基线、目标、样本、系统来源和Owner。凡是写成“业务部负责”“IT支持”的，都要继续追问具体姓名或岗位、交付日期和升级路径。
互动问题：请学员用自己的项目说一句：本页内容如果缺失，项目现场最可能出现什么问题？
过渡语：这一页讲完后，我们进入下一层：交付方法。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。

## Slide 2
本章地图
8课时学习路径
本章训练FDE从会做方案，升级为能带项目、能交付结果、能复制商业模式。
02
WEI SPACE FDE TRAINING
交付闭环
1
交付闭环
2
交付方法
3
范围计划
4
实施治理
5
客户成功
6
商业复制
7
分流认证
8
路演评审
Notes: 本页目的：本章训练FDE从会做方案，升级为能带项目、能交付结果、能复制商业模式。
讲师逐字稿：【开场，约40秒】各位看这一页，标题是“8课时学习路径”。本页不是为了让大家背概念，而是为了训练FDE在企业现场能把事情推进。请先记住本页核心句：本章训练FDE从会做方案，升级为能带项目、能交付结果、能复制商业模式。。屏幕上的关键词是：交付闭环；交付方法；范围计划；实施治理；客户成功；商业复制；分流认证；路演评审。
【为什么这样讲，约1分30秒】这一段要把学员从“会做技术方案”的状态拉到“会交付项目”的状态。讲师要强调，企业AI项目失败时，很多问题不是模型能力，而是目标、范围、责任、验收、采用和复盘没有被管理。 在FDE训练营里，项目交付管理要服务于四类结果：优秀学员能进入WEI FDE交付团队；基础扎实的学员能被推荐到企业就业；有创业意愿的学员能成为OPC一人公司或进入孵化器；表达和组织能力强的学员能成为课程讲师。
【怎么讲，约2分钟】讲这一页时，不要只解释名词，要不断追问项目动作：客户目标是什么，范围边界在哪里，谁是业务Owner，谁有审批权，交付物是什么，验收证据是什么，风险怎么升级，项目结束后谁运营。把这些问题问清楚，AI项目才不会停在演示和试点。
【本页展开，约2分钟】本页关键词是交付闭环、交付方法、范围计划、实施治理、客户成功、商业复制、分流认证、路演评审。讲师要把这些词翻译成项目管理动作，追问谁负责、什么时候完成、用什么证据验收、失败后如何处理。
【案例补强，约1分30秒】可以继续使用销售数字员工案例。客户最初可能只说“让AI帮销售跟进客户”，FDE要把它变成交付语言：本期范围是线索分级、跟进建议和CRM回写；业务Owner是销售总监；IT负责CRM接口；验收看响应时长、采纳率、回写率和人工接管率；上线后每周复盘失败样本。这样，项目才从想法变成可交付任务。
【讲师内心判断，约1分钟】如果学员回答停留在“做一个Agent”“接一个系统”“训练一个机器人”，说明他们还没进入交付视角。你要继续追问：这个结果谁验收，什么时间交付，失败怎么办，客户如何持续使用，是否能复制到下一个部门。能回答这些问题，才接近FDE工程师的实际工作。
【课堂互动，约1分钟】请学员用自己的项目说一句：本页内容如果缺失，项目现场最可能出现什么问题？
【落地提示，约1分钟】本页建议讲3分钟。时间紧时保留一个案例和一个追问；时间充裕时让学员把自己的项目填进模板。过渡语可以这样说：这一页讲完后，我们进入下一层：交付方法。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。
【逐字讲法补充，约2分钟】这里建议讲师不要急着翻页，而是把“8课时学习路径”翻译成客户现场的一段真实对话。可以这样说：客户不会天然关心我们的课程模块，也不会天然理解FDE方法论，客户关心的是项目能不能按时上线、出了问题谁负责、投入的钱能不能看到结果。所以我们每讲一个概念，都要把它落到交付物、责任人、日期、指标和证据上。比如本页关键词是交付闭环、交付方法、范围计划、实施治理、客户成功、商业复制、分流认证、路演评审，讲师要逐个追问：这个动作由谁完成，完成后留下什么材料，客户怎么验收，失败后怎么升级，能不能复用到下一个项目。
【延伸背景，约1分钟】企业AI转型和传统软件项目最大的不同，是AI能力会随着上下文、数据、用户行为、模型版本和业务流程变化而波动。FDE不能只交付一个静态系统，而要交付一套持续运营机制。这里可以提醒学员：项目管理不是行政表格，而是把不稳定的AI能力变成可控业务结果的工具。
【作业点评口径，约1分30秒】点评学员作业时，第一看是否具体，第二看是否可验收，第三看是否有人负责，第四看是否能复盘。凡是写成“提升效率”“优化体验”“加强管理”的，都要继续追问基线、目标、样本、系统来源和Owner。凡是写成“业务部负责”“IT支持”的，都要继续追问具体姓名或岗位、交付日期和升级路径。
互动问题：请学员用自己的项目说一句：本页内容如果缺失，项目现场最可能出现什么问题？
过渡语：这一页讲完后，我们进入下一层：交付方法。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。

## Slide 3
承接前五章
从系统闭环到交付闭环
第5章解决系统与数据闭环，第6章解决项目如何按期、按质、按价值交付。
03
WEI SPACE FDE TRAINING
交付闭环
诊断方案
→
上下文
→
Agent部署
→
系统集成
→
运营看板
→
交付验收
FDE判断：是否有清晰目标、范围、责任、里程碑、验收和复制路径。
Notes: 本页目的：第5章解决系统与数据闭环，第6章解决项目如何按期、按质、按价值交付。
讲师逐字稿：【开场，约40秒】各位看这一页，标题是“从系统闭环到交付闭环”。本页不是为了让大家背概念，而是为了训练FDE在企业现场能把事情推进。请先记住本页核心句：第5章解决系统与数据闭环，第6章解决项目如何按期、按质、按价值交付。。屏幕上的关键词是：诊断方案；上下文；Agent部署；系统集成；运营看板；交付验收。
【为什么这样讲，约1分30秒】这一段要把学员从“会做技术方案”的状态拉到“会交付项目”的状态。讲师要强调，企业AI项目失败时，很多问题不是模型能力，而是目标、范围、责任、验收、采用和复盘没有被管理。 在FDE训练营里，项目交付管理要服务于四类结果：优秀学员能进入WEI FDE交付团队；基础扎实的学员能被推荐到企业就业；有创业意愿的学员能成为OPC一人公司或进入孵化器；表达和组织能力强的学员能成为课程讲师。
【怎么讲，约2分钟】讲这一页时，不要只解释名词，要不断追问项目动作：客户目标是什么，范围边界在哪里，谁是业务Owner，谁有审批权，交付物是什么，验收证据是什么，风险怎么升级，项目结束后谁运营。把这些问题问清楚，AI项目才不会停在演示和试点。
【本页展开，约2分钟】本页关键词是诊断方案、上下文、Agent部署、系统集成、运营看板、交付验收。讲师要把这些词翻译成项目管理动作，追问谁负责、什么时候完成、用什么证据验收、失败后如何处理。
【案例补强，约1分30秒】可以继续使用销售数字员工案例。客户最初可能只说“让AI帮销售跟进客户”，FDE要把它变成交付语言：本期范围是线索分级、跟进建议和CRM回写；业务Owner是销售总监；IT负责CRM接口；验收看响应时长、采纳率、回写率和人工接管率；上线后每周复盘失败样本。这样，项目才从想法变成可交付任务。
【讲师内心判断，约1分钟】如果学员回答停留在“做一个Agent”“接一个系统”“训练一个机器人”，说明他们还没进入交付视角。你要继续追问：这个结果谁验收，什么时间交付，失败怎么办，客户如何持续使用，是否能复制到下一个部门。能回答这些问题，才接近FDE工程师的实际工作。
【课堂互动，约1分钟】请学员用自己的项目说一句：本页内容如果缺失，项目现场最可能出现什么问题？
【落地提示，约1分钟】本页建议讲6分钟。时间紧时保留一个案例和一个追问；时间充裕时让学员把自己的项目填进模板。过渡语可以这样说：这一页讲完后，我们进入下一层：交付方法。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。
【逐字讲法补充，约2分钟】这里建议讲师不要急着翻页，而是把“从系统闭环到交付闭环”翻译成客户现场的一段真实对话。可以这样说：客户不会天然关心我们的课程模块，也不会天然理解FDE方法论，客户关心的是项目能不能按时上线、出了问题谁负责、投入的钱能不能看到结果。所以我们每讲一个概念，都要把它落到交付物、责任人、日期、指标和证据上。比如本页关键词是诊断方案、上下文、Agent部署、系统集成、运营看板、交付验收，讲师要逐个追问：这个动作由谁完成，完成后留下什么材料，客户怎么验收，失败后怎么升级，能不能复用到下一个项目。
【延伸背景，约1分钟】企业AI转型和传统软件项目最大的不同，是AI能力会随着上下文、数据、用户行为、模型版本和业务流程变化而波动。FDE不能只交付一个静态系统，而要交付一套持续运营机制。这里可以提醒学员：项目管理不是行政表格，而是把不稳定的AI能力变成可控业务结果的工具。
【作业点评口径，约1分30秒】点评学员作业时，第一看是否具体，第二看是否可验收，第三看是否有人负责，第四看是否能复盘。凡是写成“提升效率”“优化体验”“加强管理”的，都要继续追问基线、目标、样本、系统来源和Owner。凡是写成“业务部负责”“IT支持”的，都要继续追问具体姓名或岗位、交付日期和升级路径。
互动问题：请学员用自己的项目说一句：本页内容如果缺失，项目现场最可能出现什么问题？
过渡语：这一页讲完后，我们进入下一层：交付方法。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。

## Slide 4
失败案例
为什么AI项目会卡在试点之后
失败往往不是模型不够强，而是范围失控、责任不清、验收模糊、客户没人运营。
04
WEI SPACE FDE TRAINING
交付闭环
交付事实
管理含义
目标模糊
范围膨胀
Owner缺席
风险未管
验收争议
无人复盘
Notes: 本页目的：失败往往不是模型不够强，而是范围失控、责任不清、验收模糊、客户没人运营。
讲师逐字稿：【开场，约40秒】各位看这一页，标题是“为什么AI项目会卡在试点之后”。本页不是为了让大家背概念，而是为了训练FDE在企业现场能把事情推进。请先记住本页核心句：失败往往不是模型不够强，而是范围失控、责任不清、验收模糊、客户没人运营。。屏幕上的关键词是：目标模糊；范围膨胀；Owner缺席；风险未管；验收争议；无人复盘。
【为什么这样讲，约1分30秒】这一段要把学员从“会做技术方案”的状态拉到“会交付项目”的状态。讲师要强调，企业AI项目失败时，很多问题不是模型能力，而是目标、范围、责任、验收、采用和复盘没有被管理。 在FDE训练营里，项目交付管理要服务于四类结果：优秀学员能进入WEI FDE交付团队；基础扎实的学员能被推荐到企业就业；有创业意愿的学员能成为OPC一人公司或进入孵化器；表达和组织能力强的学员能成为课程讲师。
【怎么讲，约2分钟】讲这一页时，不要只解释名词，要不断追问项目动作：客户目标是什么，范围边界在哪里，谁是业务Owner，谁有审批权，交付物是什么，验收证据是什么，风险怎么升级，项目结束后谁运营。把这些问题问清楚，AI项目才不会停在演示和试点。
【本页展开，约2分钟】本页关键词是目标模糊、范围膨胀、Owner缺席、风险未管、验收争议、无人复盘。讲师要把这些词翻译成项目管理动作，追问谁负责、什么时候完成、用什么证据验收、失败后如何处理。
【案例补强，约1分30秒】可以继续使用销售数字员工案例。客户最初可能只说“让AI帮销售跟进客户”，FDE要把它变成交付语言：本期范围是线索分级、跟进建议和CRM回写；业务Owner是销售总监；IT负责CRM接口；验收看响应时长、采纳率、回写率和人工接管率；上线后每周复盘失败样本。这样，项目才从想法变成可交付任务。
【讲师内心判断，约1分钟】如果学员回答停留在“做一个Agent”“接一个系统”“训练一个机器人”，说明他们还没进入交付视角。你要继续追问：这个结果谁验收，什么时间交付，失败怎么办，客户如何持续使用，是否能复制到下一个部门。能回答这些问题，才接近FDE工程师的实际工作。
【课堂互动，约1分钟】请学员用自己的项目说一句：本页内容如果缺失，项目现场最可能出现什么问题？
【落地提示，约1分钟】本页建议讲7分钟。时间紧时保留一个案例和一个追问；时间充裕时让学员把自己的项目填进模板。过渡语可以这样说：这一页讲完后，我们进入下一层：交付方法。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。
【逐字讲法补充，约2分钟】这里建议讲师不要急着翻页，而是把“为什么AI项目会卡在试点之后”翻译成客户现场的一段真实对话。可以这样说：客户不会天然关心我们的课程模块，也不会天然理解FDE方法论，客户关心的是项目能不能按时上线、出了问题谁负责、投入的钱能不能看到结果。所以我们每讲一个概念，都要把它落到交付物、责任人、日期、指标和证据上。比如本页关键词是目标模糊、范围膨胀、Owner缺席、风险未管、验收争议、无人复盘，讲师要逐个追问：这个动作由谁完成，完成后留下什么材料，客户怎么验收，失败后怎么升级，能不能复用到下一个项目。
【延伸背景，约1分钟】企业AI转型和传统软件项目最大的不同，是AI能力会随着上下文、数据、用户行为、模型版本和业务流程变化而波动。FDE不能只交付一个静态系统，而要交付一套持续运营机制。这里可以提醒学员：项目管理不是行政表格，而是把不稳定的AI能力变成可控业务结果的工具。
【作业点评口径，约1分30秒】点评学员作业时，第一看是否具体，第二看是否可验收，第三看是否有人负责，第四看是否能复盘。凡是写成“提升效率”“优化体验”“加强管理”的，都要继续追问基线、目标、样本、系统来源和Owner。凡是写成“业务部负责”“IT支持”的，都要继续追问具体姓名或岗位、交付日期和升级路径。
互动问题：请学员用自己的项目说一句：本页内容如果缺失，项目现场最可能出现什么问题？
过渡语：这一页讲完后，我们进入下一层：交付方法。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。

## Slide 5
本章核心句
能交付，才有商业化；能复制，才有人才规模化
FDE训练营最终要产出能进团队、能就业、能创业、能讲课的人。
05
WEI SPACE FDE TRAINING
交付闭环
“
能交付，才有商业化；能复制，才有人才规模化
FDE训练营最终要产出能进团队、能就业、能创业、能讲课的人。
Notes: 本页目的：FDE训练营最终要产出能进团队、能就业、能创业、能讲课的人。
讲师逐字稿：【开场，约40秒】各位看这一页，标题是“能交付，才有商业化；能复制，才有人才规模化”。本页不是为了让大家背概念，而是为了训练FDE在企业现场能把事情推进。请先记住本页核心句：FDE训练营最终要产出能进团队、能就业、能创业、能讲课的人。。屏幕上的关键词是：交付；验收；续费；复制；分流。
【为什么这样讲，约1分30秒】这一段要把学员从“会做技术方案”的状态拉到“会交付项目”的状态。讲师要强调，企业AI项目失败时，很多问题不是模型能力，而是目标、范围、责任、验收、采用和复盘没有被管理。 在FDE训练营里，项目交付管理要服务于四类结果：优秀学员能进入WEI FDE交付团队；基础扎实的学员能被推荐到企业就业；有创业意愿的学员能成为OPC一人公司或进入孵化器；表达和组织能力强的学员能成为课程讲师。
【怎么讲，约2分钟】讲这一页时，不要只解释名词，要不断追问项目动作：客户目标是什么，范围边界在哪里，谁是业务Owner，谁有审批权，交付物是什么，验收证据是什么，风险怎么升级，项目结束后谁运营。把这些问题问清楚，AI项目才不会停在演示和试点。
【本页展开，约2分钟】本页是全章总论。讲师要把前五章串起来：第1章让学员理解FDE角色与企业AI转型，第2章训练诊断和场景筛选，第3章训练上下文工程，第4章训练Agent流程和数字员工部署，第5章训练系统集成和数据闭环，第6章则把这些能力转成项目交付、客户成功、商业复制和人才分流。这样学员会知道，FDE不是学一个单点技能，而是进入真实企业AI部署链条。
【案例补强，约1分30秒】可以继续使用销售数字员工案例。客户最初可能只说“让AI帮销售跟进客户”，FDE要把它变成交付语言：本期范围是线索分级、跟进建议和CRM回写；业务Owner是销售总监；IT负责CRM接口；验收看响应时长、采纳率、回写率和人工接管率；上线后每周复盘失败样本。这样，项目才从想法变成可交付任务。
【讲师内心判断，约1分钟】如果学员回答停留在“做一个Agent”“接一个系统”“训练一个机器人”，说明他们还没进入交付视角。你要继续追问：这个结果谁验收，什么时间交付，失败怎么办，客户如何持续使用，是否能复制到下一个部门。能回答这些问题，才接近FDE工程师的实际工作。
【课堂互动，约1分钟】请学员用自己的项目说一句：本页内容如果缺失，项目现场最可能出现什么问题？
【落地提示，约1分钟】本页建议讲4分钟。时间紧时保留一个案例和一个追问；时间充裕时让学员把自己的项目填进模板。过渡语可以这样说：这一页讲完后，我们进入下一层：交付方法。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。
【逐字讲法补充，约2分钟】这里建议讲师不要急着翻页，而是把“能交付，才有商业化；能复制，才有人才规模化”翻译成客户现场的一段真实对话。可以这样说：客户不会天然关心我们的课程模块，也不会天然理解FDE方法论，客户关心的是项目能不能按时上线、出了问题谁负责、投入的钱能不能看到结果。所以我们每讲一个概念，都要把它落到交付物、责任人、日期、指标和证据上。比如本页关键词是交付、验收、续费、复制、分流，讲师要逐个追问：这个动作由谁完成，完成后留下什么材料，客户怎么验收，失败后怎么升级，能不能复用到下一个项目。
【延伸背景，约1分钟】企业AI转型和传统软件项目最大的不同，是AI能力会随着上下文、数据、用户行为、模型版本和业务流程变化而波动。FDE不能只交付一个静态系统，而要交付一套持续运营机制。这里可以提醒学员：项目管理不是行政表格，而是把不稳定的AI能力变成可控业务结果的工具。
【作业点评口径，约1分30秒】点评学员作业时，第一看是否具体，第二看是否可验收，第三看是否有人负责，第四看是否能复盘。凡是写成“提升效率”“优化体验”“加强管理”的，都要继续追问基线、目标、样本、系统来源和Owner。凡是写成“业务部负责”“IT支持”的，都要继续追问具体姓名或岗位、交付日期和升级路径。
互动问题：请学员用自己的项目说一句：本页内容如果缺失，项目现场最可能出现什么问题？
过渡语：这一页讲完后，我们进入下一层：交付方法。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。

## Slide 6
Part 1
FDE交付方法论与项目治理
先建立项目语言，再谈技术执行。
方法
治理
责任
Notes: 本页目的：先建立项目语言，再谈技术执行。
讲师逐字稿：【开场，约40秒】各位看这一页，标题是“FDE交付方法论与项目治理”。本页不是为了让大家背概念，而是为了训练FDE在企业现场能把事情推进。请先记住本页核心句：先建立项目语言，再谈技术执行。。屏幕上的关键词是：方法；治理；责任。
【为什么这样讲，约1分30秒】这一段要建立FDE的项目语言。FDE不等同于传统项目经理，也不等同于纯技术顾问，而是把业务、AI、系统、运营和客户成功串起来的交付负责人。 在FDE训练营里，项目交付管理要服务于四类结果：优秀学员能进入WEI FDE交付团队；基础扎实的学员能被推荐到企业就业；有创业意愿的学员能成为OPC一人公司或进入孵化器；表达和组织能力强的学员能成为课程讲师。
【怎么讲，约2分钟】讲这一页时，不要只解释名词，要不断追问项目动作：客户目标是什么，范围边界在哪里，谁是业务Owner，谁有审批权，交付物是什么，验收证据是什么，风险怎么升级，项目结束后谁运营。把这些问题问清楚，AI项目才不会停在演示和试点。
【本页展开，约2分钟】本页关键词是方法、治理、责任。讲师要把这些词翻译成项目管理动作，追问谁负责、什么时候完成、用什么证据验收、失败后如何处理。
【案例补强，约1分30秒】可以继续使用销售数字员工案例。客户最初可能只说“让AI帮销售跟进客户”，FDE要把它变成交付语言：本期范围是线索分级、跟进建议和CRM回写；业务Owner是销售总监；IT负责CRM接口；验收看响应时长、采纳率、回写率和人工接管率；上线后每周复盘失败样本。这样，项目才从想法变成可交付任务。
【讲师内心判断，约1分钟】如果学员回答停留在“做一个Agent”“接一个系统”“训练一个机器人”，说明他们还没进入交付视角。你要继续追问：这个结果谁验收，什么时间交付，失败怎么办，客户如何持续使用，是否能复制到下一个部门。能回答这些问题，才接近FDE工程师的实际工作。
【课堂互动，约1分钟】请学员用自己的项目说一句：本页内容如果缺失，项目现场最可能出现什么问题？
【落地提示，约1分钟】本页建议讲2分钟。时间紧时保留一个案例和一个追问；时间充裕时让学员把自己的项目填进模板。过渡语可以这样说：这一页讲完后，我们进入下一层：范围计划。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。
【逐字讲法补充，约2分钟】这里建议讲师不要急着翻页，而是把“FDE交付方法论与项目治理”翻译成客户现场的一段真实对话。可以这样说：客户不会天然关心我们的课程模块，也不会天然理解FDE方法论，客户关心的是项目能不能按时上线、出了问题谁负责、投入的钱能不能看到结果。所以我们每讲一个概念，都要把它落到交付物、责任人、日期、指标和证据上。比如本页关键词是方法、治理、责任，讲师要逐个追问：这个动作由谁完成，完成后留下什么材料，客户怎么验收，失败后怎么升级，能不能复用到下一个项目。
【延伸背景，约1分钟】企业AI转型和传统软件项目最大的不同，是AI能力会随着上下文、数据、用户行为、模型版本和业务流程变化而波动。FDE不能只交付一个静态系统，而要交付一套持续运营机制。这里可以提醒学员：项目管理不是行政表格，而是把不稳定的AI能力变成可控业务结果的工具。
【作业点评口径，约1分30秒】点评学员作业时，第一看是否具体，第二看是否可验收，第三看是否有人负责，第四看是否能复盘。凡是写成“提升效率”“优化体验”“加强管理”的，都要继续追问基线、目标、样本、系统来源和Owner。凡是写成“业务部负责”“IT支持”的，都要继续追问具体姓名或岗位、交付日期和升级路径。
互动问题：请学员用自己的项目说一句：本页内容如果缺失，项目现场最可能出现什么问题？
过渡语：这一页讲完后，我们进入下一层：范围计划。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。

## Slide 7
五阶段
FDE五阶段交付法
诊断、方案、部署、运营、复制构成FDE项目主线。
07
WEI SPACE FDE TRAINING
交付方法
诊断
→
方案
→
部署
→
运营
→
复制
FDE判断：是否有清晰目标、范围、责任、里程碑、验收和复制路径。
Notes: 本页目的：诊断、方案、部署、运营、复制构成FDE项目主线。
讲师逐字稿：【开场，约40秒】各位看这一页，标题是“FDE五阶段交付法”。本页不是为了让大家背概念，而是为了训练FDE在企业现场能把事情推进。请先记住本页核心句：诊断、方案、部署、运营、复制构成FDE项目主线。。屏幕上的关键词是：诊断；方案；部署；运营；复制。
【为什么这样讲，约1分30秒】这一段要建立FDE的项目语言。FDE不等同于传统项目经理，也不等同于纯技术顾问，而是把业务、AI、系统、运营和客户成功串起来的交付负责人。 在FDE训练营里，项目交付管理要服务于四类结果：优秀学员能进入WEI FDE交付团队；基础扎实的学员能被推荐到企业就业；有创业意愿的学员能成为OPC一人公司或进入孵化器；表达和组织能力强的学员能成为课程讲师。
【怎么讲，约2分钟】讲这一页时，不要只解释名词，要不断追问项目动作：客户目标是什么，范围边界在哪里，谁是业务Owner，谁有审批权，交付物是什么，验收证据是什么，风险怎么升级，项目结束后谁运营。把这些问题问清楚，AI项目才不会停在演示和试点。
【本页展开，约2分钟】本页关键词是诊断、方案、部署、运营、复制。讲师要把这些词翻译成项目管理动作，追问谁负责、什么时候完成、用什么证据验收、失败后如何处理。
【案例补强，约1分30秒】可以继续使用销售数字员工案例。客户最初可能只说“让AI帮销售跟进客户”，FDE要把它变成交付语言：本期范围是线索分级、跟进建议和CRM回写；业务Owner是销售总监；IT负责CRM接口；验收看响应时长、采纳率、回写率和人工接管率；上线后每周复盘失败样本。这样，项目才从想法变成可交付任务。
【讲师内心判断，约1分钟】如果学员回答停留在“做一个Agent”“接一个系统”“训练一个机器人”，说明他们还没进入交付视角。你要继续追问：这个结果谁验收，什么时间交付，失败怎么办，客户如何持续使用，是否能复制到下一个部门。能回答这些问题，才接近FDE工程师的实际工作。
【课堂互动，约1分钟】请学员用自己的项目说一句：本页内容如果缺失，项目现场最可能出现什么问题？
【落地提示，约1分钟】本页建议讲7分钟。时间紧时保留一个案例和一个追问；时间充裕时让学员把自己的项目填进模板。过渡语可以这样说：这一页讲完后，我们进入下一层：范围计划。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。
【逐字讲法补充，约2分钟】这里建议讲师不要急着翻页，而是把“FDE五阶段交付法”翻译成客户现场的一段真实对话。可以这样说：客户不会天然关心我们的课程模块，也不会天然理解FDE方法论，客户关心的是项目能不能按时上线、出了问题谁负责、投入的钱能不能看到结果。所以我们每讲一个概念，都要把它落到交付物、责任人、日期、指标和证据上。比如本页关键词是诊断、方案、部署、运营、复制，讲师要逐个追问：这个动作由谁完成，完成后留下什么材料，客户怎么验收，失败后怎么升级，能不能复用到下一个项目。
【延伸背景，约1分钟】企业AI转型和传统软件项目最大的不同，是AI能力会随着上下文、数据、用户行为、模型版本和业务流程变化而波动。FDE不能只交付一个静态系统，而要交付一套持续运营机制。这里可以提醒学员：项目管理不是行政表格，而是把不稳定的AI能力变成可控业务结果的工具。
【作业点评口径，约1分30秒】点评学员作业时，第一看是否具体，第二看是否可验收，第三看是否有人负责，第四看是否能复盘。凡是写成“提升效率”“优化体验”“加强管理”的，都要继续追问基线、目标、样本、系统来源和Owner。凡是写成“业务部负责”“IT支持”的，都要继续追问具体姓名或岗位、交付日期和升级路径。
互动问题：请学员用自己的项目说一句：本页内容如果缺失，项目现场最可能出现什么问题？
过渡语：这一页讲完后，我们进入下一层：范围计划。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。

## Slide 8
章程
项目章程七要素
项目章程让客户、FDE、技术和运营在同一张纸上对齐。
08
WEI SPACE FDE TRAINING
交付方法
交付项
讲师追问
业务目标
写具体系统证据，不写抽象接入愿望。
MVP范围
写具体系统证据，不写抽象接入愿望。
成功指标
写具体系统证据，不写抽象接入愿望。
关键干系人
写具体系统证据，不写抽象接入愿望。
约束假设
写具体系统证据，不写抽象接入愿望。
沟通节奏
写具体系统证据，不写抽象接入愿望。
验收方式
写具体系统证据，不写抽象接入愿望。
Notes: 本页目的：项目章程让客户、FDE、技术和运营在同一张纸上对齐。
讲师逐字稿：【开场，约40秒】各位看这一页，标题是“项目章程七要素”。本页不是为了让大家背概念，而是为了训练FDE在企业现场能把事情推进。请先记住本页核心句：项目章程让客户、FDE、技术和运营在同一张纸上对齐。。屏幕上的关键词是：业务目标；MVP范围；成功指标；关键干系人；约束假设；沟通节奏；验收方式。
【为什么这样讲，约1分30秒】这一段要建立FDE的项目语言。FDE不等同于传统项目经理，也不等同于纯技术顾问，而是把业务、AI、系统、运营和客户成功串起来的交付负责人。 在FDE训练营里，项目交付管理要服务于四类结果：优秀学员能进入WEI FDE交付团队；基础扎实的学员能被推荐到企业就业；有创业意愿的学员能成为OPC一人公司或进入孵化器；表达和组织能力强的学员能成为课程讲师。
【怎么讲，约2分钟】讲这一页时，不要只解释名词，要不断追问项目动作：客户目标是什么，范围边界在哪里，谁是业务Owner，谁有审批权，交付物是什么，验收证据是什么，风险怎么升级，项目结束后谁运营。把这些问题问清楚，AI项目才不会停在演示和试点。
【本页展开，约2分钟】项目章程要一页纸讲清楚目标、范围、指标、角色、节奏和验收。讲师可以拿真实客户项目举例：客户说“我要做AI客服”，章程要写成“本期只做售前咨询的自动分类和回复草稿，不自动承诺价格，不直接下单，验收看响应时长、采纳率和人工接管率”。
【案例补强，约1分30秒】可以继续使用销售数字员工案例。客户最初可能只说“让AI帮销售跟进客户”，FDE要把它变成交付语言：本期范围是线索分级、跟进建议和CRM回写；业务Owner是销售总监；IT负责CRM接口；验收看响应时长、采纳率、回写率和人工接管率；上线后每周复盘失败样本。这样，项目才从想法变成可交付任务。
【讲师内心判断，约1分钟】如果学员回答停留在“做一个Agent”“接一个系统”“训练一个机器人”，说明他们还没进入交付视角。你要继续追问：这个结果谁验收，什么时间交付，失败怎么办，客户如何持续使用，是否能复制到下一个部门。能回答这些问题，才接近FDE工程师的实际工作。
【课堂互动，约1分钟】请学员用自己的项目说一句：本页内容如果缺失，项目现场最可能出现什么问题？
【落地提示，约1分钟】本页建议讲8分钟。时间紧时保留一个案例和一个追问；时间充裕时让学员把自己的项目填进模板。过渡语可以这样说：这一页讲完后，我们进入下一层：范围计划。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。
【逐字讲法补充，约2分钟】这里建议讲师不要急着翻页，而是把“项目章程七要素”翻译成客户现场的一段真实对话。可以这样说：客户不会天然关心我们的课程模块，也不会天然理解FDE方法论，客户关心的是项目能不能按时上线、出了问题谁负责、投入的钱能不能看到结果。所以我们每讲一个概念，都要把它落到交付物、责任人、日期、指标和证据上。比如本页关键词是业务目标、MVP范围、成功指标、关键干系人、约束假设、沟通节奏、验收方式，讲师要逐个追问：这个动作由谁完成，完成后留下什么材料，客户怎么验收，失败后怎么升级，能不能复用到下一个项目。
【延伸背景，约1分钟】企业AI转型和传统软件项目最大的不同，是AI能力会随着上下文、数据、用户行为、模型版本和业务流程变化而波动。FDE不能只交付一个静态系统，而要交付一套持续运营机制。这里可以提醒学员：项目管理不是行政表格，而是把不稳定的AI能力变成可控业务结果的工具。
【作业点评口径，约1分30秒】点评学员作业时，第一看是否具体，第二看是否可验收，第三看是否有人负责，第四看是否能复盘。凡是写成“提升效率”“优化体验”“加强管理”的，都要继续追问基线、目标、样本、系统来源和Owner。凡是写成“业务部负责”“IT支持”的，都要继续追问具体姓名或岗位、交付日期和升级路径。
互动问题：请学员用自己的项目说一句：本页内容如果缺失，项目现场最可能出现什么问题？
过渡语：这一页讲完后，我们进入下一层：范围计划。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。

## Slide 9
治理
项目治理不是开会，而是做决策
例会、风险会、验收会、复盘会都要服务于决策。
09
WEI SPACE FDE TRAINING
交付方法
01
周例会
02
风险会
03
方案评审
04
验收会
05
复盘会
Notes: 本页目的：例会、风险会、验收会、复盘会都要服务于决策。
讲师逐字稿：【开场，约40秒】各位看这一页，标题是“项目治理不是开会，而是做决策”。本页不是为了让大家背概念，而是为了训练FDE在企业现场能把事情推进。请先记住本页核心句：例会、风险会、验收会、复盘会都要服务于决策。。屏幕上的关键词是：周例会；风险会；方案评审；验收会；复盘会。
【为什么这样讲，约1分30秒】这一段要建立FDE的项目语言。FDE不等同于传统项目经理，也不等同于纯技术顾问，而是把业务、AI、系统、运营和客户成功串起来的交付负责人。 在FDE训练营里，项目交付管理要服务于四类结果：优秀学员能进入WEI FDE交付团队；基础扎实的学员能被推荐到企业就业；有创业意愿的学员能成为OPC一人公司或进入孵化器；表达和组织能力强的学员能成为课程讲师。
【怎么讲，约2分钟】讲这一页时，不要只解释名词，要不断追问项目动作：客户目标是什么，范围边界在哪里，谁是业务Owner，谁有审批权，交付物是什么，验收证据是什么，风险怎么升级，项目结束后谁运营。把这些问题问清楚，AI项目才不会停在演示和试点。
【本页展开，约2分钟】本页关键词是周例会、风险会、方案评审、验收会、复盘会。讲师要把这些词翻译成项目管理动作，追问谁负责、什么时候完成、用什么证据验收、失败后如何处理。
【案例补强，约1分30秒】可以继续使用销售数字员工案例。客户最初可能只说“让AI帮销售跟进客户”，FDE要把它变成交付语言：本期范围是线索分级、跟进建议和CRM回写；业务Owner是销售总监；IT负责CRM接口；验收看响应时长、采纳率、回写率和人工接管率；上线后每周复盘失败样本。这样，项目才从想法变成可交付任务。
【讲师内心判断，约1分钟】如果学员回答停留在“做一个Agent”“接一个系统”“训练一个机器人”，说明他们还没进入交付视角。你要继续追问：这个结果谁验收，什么时间交付，失败怎么办，客户如何持续使用，是否能复制到下一个部门。能回答这些问题，才接近FDE工程师的实际工作。
【课堂互动，约1分钟】请学员用自己的项目说一句：本页内容如果缺失，项目现场最可能出现什么问题？
【落地提示，约1分钟】本页建议讲7分钟。时间紧时保留一个案例和一个追问；时间充裕时让学员把自己的项目填进模板。过渡语可以这样说：这一页讲完后，我们进入下一层：范围计划。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。
【逐字讲法补充，约2分钟】这里建议讲师不要急着翻页，而是把“项目治理不是开会，而是做决策”翻译成客户现场的一段真实对话。可以这样说：客户不会天然关心我们的课程模块，也不会天然理解FDE方法论，客户关心的是项目能不能按时上线、出了问题谁负责、投入的钱能不能看到结果。所以我们每讲一个概念，都要把它落到交付物、责任人、日期、指标和证据上。比如本页关键词是周例会、风险会、方案评审、验收会、复盘会，讲师要逐个追问：这个动作由谁完成，完成后留下什么材料，客户怎么验收，失败后怎么升级，能不能复用到下一个项目。
【延伸背景，约1分钟】企业AI转型和传统软件项目最大的不同，是AI能力会随着上下文、数据、用户行为、模型版本和业务流程变化而波动。FDE不能只交付一个静态系统，而要交付一套持续运营机制。这里可以提醒学员：项目管理不是行政表格，而是把不稳定的AI能力变成可控业务结果的工具。
【作业点评口径，约1分30秒】点评学员作业时，第一看是否具体，第二看是否可验收，第三看是否有人负责，第四看是否能复盘。凡是写成“提升效率”“优化体验”“加强管理”的，都要继续追问基线、目标、样本、系统来源和Owner。凡是写成“业务部负责”“IT支持”的，都要继续追问具体姓名或岗位、交付日期和升级路径。
互动问题：请学员用自己的项目说一句：本页内容如果缺失，项目现场最可能出现什么问题？
过渡语：这一页讲完后，我们进入下一层：范围计划。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。

## Slide 10
RACI
FDE项目RACI责任图
Sponsor、业务Owner、FDE、IT安全、平台运营和客户成功各有责任。
10
WEI SPACE FDE TRAINING
交付方法
Sponsor
业务Owner
FDE
IT/安全
平台运营
客户成功
Notes: 本页目的：Sponsor、业务Owner、FDE、IT安全、平台运营和客户成功各有责任。
讲师逐字稿：【开场，约40秒】各位看这一页，标题是“FDE项目RACI责任图”。本页不是为了让大家背概念，而是为了训练FDE在企业现场能把事情推进。请先记住本页核心句：Sponsor、业务Owner、FDE、IT安全、平台运营和客户成功各有责任。。屏幕上的关键词是：Sponsor；业务Owner；FDE；IT/安全；平台运营；客户成功。
【为什么这样讲，约1分30秒】这一段要建立FDE的项目语言。FDE不等同于传统项目经理，也不等同于纯技术顾问，而是把业务、AI、系统、运营和客户成功串起来的交付负责人。 在FDE训练营里，项目交付管理要服务于四类结果：优秀学员能进入WEI FDE交付团队；基础扎实的学员能被推荐到企业就业；有创业意愿的学员能成为OPC一人公司或进入孵化器；表达和组织能力强的学员能成为课程讲师。
【怎么讲，约2分钟】讲这一页时，不要只解释名词，要不断追问项目动作：客户目标是什么，范围边界在哪里，谁是业务Owner，谁有审批权，交付物是什么，验收证据是什么，风险怎么升级，项目结束后谁运营。把这些问题问清楚，AI项目才不会停在演示和试点。
【本页展开，约2分钟】RACI的关键不是把名字填进表格，而是明确谁负责结果、谁执行动作、谁提供咨询、谁需要知情。AI项目跨业务、IT、安全、运营和平台，如果RACI不清，问题就会在群里反复转圈。
【案例补强，约1分30秒】可以继续使用销售数字员工案例。客户最初可能只说“让AI帮销售跟进客户”，FDE要把它变成交付语言：本期范围是线索分级、跟进建议和CRM回写；业务Owner是销售总监；IT负责CRM接口；验收看响应时长、采纳率、回写率和人工接管率；上线后每周复盘失败样本。这样，项目才从想法变成可交付任务。
【讲师内心判断，约1分钟】如果学员回答停留在“做一个Agent”“接一个系统”“训练一个机器人”，说明他们还没进入交付视角。你要继续追问：这个结果谁验收，什么时间交付，失败怎么办，客户如何持续使用，是否能复制到下一个部门。能回答这些问题，才接近FDE工程师的实际工作。
【课堂互动，约1分钟】请学员用自己的项目说一句：本页内容如果缺失，项目现场最可能出现什么问题？
【落地提示，约1分钟】本页建议讲8分钟。时间紧时保留一个案例和一个追问；时间充裕时让学员把自己的项目填进模板。过渡语可以这样说：这一页讲完后，我们进入下一层：范围计划。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。
【逐字讲法补充，约2分钟】这里建议讲师不要急着翻页，而是把“FDE项目RACI责任图”翻译成客户现场的一段真实对话。可以这样说：客户不会天然关心我们的课程模块，也不会天然理解FDE方法论，客户关心的是项目能不能按时上线、出了问题谁负责、投入的钱能不能看到结果。所以我们每讲一个概念，都要把它落到交付物、责任人、日期、指标和证据上。比如本页关键词是Sponsor、业务Owner、FDE、IT/安全、平台运营、客户成功，讲师要逐个追问：这个动作由谁完成，完成后留下什么材料，客户怎么验收，失败后怎么升级，能不能复用到下一个项目。
【延伸背景，约1分钟】企业AI转型和传统软件项目最大的不同，是AI能力会随着上下文、数据、用户行为、模型版本和业务流程变化而波动。FDE不能只交付一个静态系统，而要交付一套持续运营机制。这里可以提醒学员：项目管理不是行政表格，而是把不稳定的AI能力变成可控业务结果的工具。
【作业点评口径，约1分30秒】点评学员作业时，第一看是否具体，第二看是否可验收，第三看是否有人负责，第四看是否能复盘。凡是写成“提升效率”“优化体验”“加强管理”的，都要继续追问基线、目标、样本、系统来源和Owner。凡是写成“业务部负责”“IT支持”的，都要继续追问具体姓名或岗位、交付日期和升级路径。
互动问题：请学员用自己的项目说一句：本页内容如果缺失，项目现场最可能出现什么问题？
过渡语：这一页讲完后，我们进入下一层：范围计划。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。

## Slide 11
文档体系
FDE交付文档树
交付文档要能支撑复盘、培训、验收和复制。
11
WEI SPACE FDE TRAINING
交付方法
项目
FDE要追到的交付证据
项目章程
目标范围
方案蓝图
设计决策
系统包
接入资料
测试包
质量证据
运营包
复盘续费
Notes: 本页目的：交付文档要能支撑复盘、培训、验收和复制。
讲师逐字稿：【开场，约40秒】各位看这一页，标题是“FDE交付文档树”。本页不是为了让大家背概念，而是为了训练FDE在企业现场能把事情推进。请先记住本页核心句：交付文档要能支撑复盘、培训、验收和复制。。屏幕上的关键词是：项目章程→目标范围；方案蓝图→设计决策；系统包→接入资料；测试包→质量证据；运营包→复盘续费。
【为什么这样讲，约1分30秒】这一段要建立FDE的项目语言。FDE不等同于传统项目经理，也不等同于纯技术顾问，而是把业务、AI、系统、运营和客户成功串起来的交付负责人。 在FDE训练营里，项目交付管理要服务于四类结果：优秀学员能进入WEI FDE交付团队；基础扎实的学员能被推荐到企业就业；有创业意愿的学员能成为OPC一人公司或进入孵化器；表达和组织能力强的学员能成为课程讲师。
【怎么讲，约2分钟】讲这一页时，不要只解释名词，要不断追问项目动作：客户目标是什么，范围边界在哪里，谁是业务Owner，谁有审批权，交付物是什么，验收证据是什么，风险怎么升级，项目结束后谁运营。把这些问题问清楚，AI项目才不会停在演示和试点。
【本页展开，约2分钟】本页关键词是项目章程→目标范围、方案蓝图→设计决策、系统包→接入资料、测试包→质量证据、运营包→复盘续费。讲师要把这些词翻译成项目管理动作，追问谁负责、什么时候完成、用什么证据验收、失败后如何处理。
【案例补强，约1分30秒】可以继续使用销售数字员工案例。客户最初可能只说“让AI帮销售跟进客户”，FDE要把它变成交付语言：本期范围是线索分级、跟进建议和CRM回写；业务Owner是销售总监；IT负责CRM接口；验收看响应时长、采纳率、回写率和人工接管率；上线后每周复盘失败样本。这样，项目才从想法变成可交付任务。
【讲师内心判断，约1分钟】如果学员回答停留在“做一个Agent”“接一个系统”“训练一个机器人”，说明他们还没进入交付视角。你要继续追问：这个结果谁验收，什么时间交付，失败怎么办，客户如何持续使用，是否能复制到下一个部门。能回答这些问题，才接近FDE工程师的实际工作。
【课堂互动，约1分钟】请学员用自己的项目说一句：本页内容如果缺失，项目现场最可能出现什么问题？
【落地提示，约1分钟】本页建议讲8分钟。时间紧时保留一个案例和一个追问；时间充裕时让学员把自己的项目填进模板。过渡语可以这样说：这一页讲完后，我们进入下一层：范围计划。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。
【逐字讲法补充，约2分钟】这里建议讲师不要急着翻页，而是把“FDE交付文档树”翻译成客户现场的一段真实对话。可以这样说：客户不会天然关心我们的课程模块，也不会天然理解FDE方法论，客户关心的是项目能不能按时上线、出了问题谁负责、投入的钱能不能看到结果。所以我们每讲一个概念，都要把它落到交付物、责任人、日期、指标和证据上。比如本页关键词是项目章程→目标范围、方案蓝图→设计决策、系统包→接入资料、测试包→质量证据、运营包→复盘续费，讲师要逐个追问：这个动作由谁完成，完成后留下什么材料，客户怎么验收，失败后怎么升级，能不能复用到下一个项目。
【延伸背景，约1分钟】企业AI转型和传统软件项目最大的不同，是AI能力会随着上下文、数据、用户行为、模型版本和业务流程变化而波动。FDE不能只交付一个静态系统，而要交付一套持续运营机制。这里可以提醒学员：项目管理不是行政表格，而是把不稳定的AI能力变成可控业务结果的工具。
【作业点评口径，约1分30秒】点评学员作业时，第一看是否具体，第二看是否可验收，第三看是否有人负责，第四看是否能复盘。凡是写成“提升效率”“优化体验”“加强管理”的，都要继续追问基线、目标、样本、系统来源和Owner。凡是写成“业务部负责”“IT支持”的，都要继续追问具体姓名或岗位、交付日期和升级路径。
互动问题：请学员用自己的项目说一句：本页内容如果缺失，项目现场最可能出现什么问题？
过渡语：这一页讲完后，我们进入下一层：范围计划。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。

## Slide 12
练习
为一个AI项目写项目章程
学员选择一个企业AI场景，写出一页项目章程。
12
WEI SPACE FDE TRAINING
交付方法
课堂动作
8分钟
讲师示范后，学员用真实企业流程产出可交付材料。
1
目标
2
范围
3
指标
4
Owner
5
风险
6
验收
Notes: 本页目的：学员选择一个企业AI场景，写出一页项目章程。
讲师逐字稿：【开场，约40秒】各位看这一页，标题是“为一个AI项目写项目章程”。本页不是为了让大家背概念，而是为了训练FDE在企业现场能把事情推进。请先记住本页核心句：学员选择一个企业AI场景，写出一页项目章程。。屏幕上的关键词是：目标；范围；指标；Owner；风险；验收。
【为什么这样讲，约1分30秒】这一段要建立FDE的项目语言。FDE不等同于传统项目经理，也不等同于纯技术顾问，而是把业务、AI、系统、运营和客户成功串起来的交付负责人。 在FDE训练营里，项目交付管理要服务于四类结果：优秀学员能进入WEI FDE交付团队；基础扎实的学员能被推荐到企业就业；有创业意愿的学员能成为OPC一人公司或进入孵化器；表达和组织能力强的学员能成为课程讲师。
【怎么讲，约2分钟】讲这一页时，不要只解释名词，要不断追问项目动作：客户目标是什么，范围边界在哪里，谁是业务Owner，谁有审批权，交付物是什么，验收证据是什么，风险怎么升级，项目结束后谁运营。把这些问题问清楚，AI项目才不会停在演示和试点。
【本页展开，约2分钟】项目章程要一页纸讲清楚目标、范围、指标、角色、节奏和验收。讲师可以拿真实客户项目举例：客户说“我要做AI客服”，章程要写成“本期只做售前咨询的自动分类和回复草稿，不自动承诺价格，不直接下单，验收看响应时长、采纳率和人工接管率”。
【案例补强，约1分30秒】可以继续使用销售数字员工案例。客户最初可能只说“让AI帮销售跟进客户”，FDE要把它变成交付语言：本期范围是线索分级、跟进建议和CRM回写；业务Owner是销售总监；IT负责CRM接口；验收看响应时长、采纳率、回写率和人工接管率；上线后每周复盘失败样本。这样，项目才从想法变成可交付任务。
【讲师内心判断，约1分钟】如果学员回答停留在“做一个Agent”“接一个系统”“训练一个机器人”，说明他们还没进入交付视角。你要继续追问：这个结果谁验收，什么时间交付，失败怎么办，客户如何持续使用，是否能复制到下一个部门。能回答这些问题，才接近FDE工程师的实际工作。
【课堂互动，约1分钟】请学员用自己的项目说一句：本页内容如果缺失，项目现场最可能出现什么问题？
【落地提示，约1分钟】本页建议讲8分钟。时间紧时保留一个案例和一个追问；时间充裕时让学员把自己的项目填进模板。过渡语可以这样说：这一页讲完后，我们进入下一层：范围计划。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。
【逐字讲法补充，约2分钟】这里建议讲师不要急着翻页，而是把“为一个AI项目写项目章程”翻译成客户现场的一段真实对话。可以这样说：客户不会天然关心我们的课程模块，也不会天然理解FDE方法论，客户关心的是项目能不能按时上线、出了问题谁负责、投入的钱能不能看到结果。所以我们每讲一个概念，都要把它落到交付物、责任人、日期、指标和证据上。比如本页关键词是目标、范围、指标、Owner、风险、验收，讲师要逐个追问：这个动作由谁完成，完成后留下什么材料，客户怎么验收，失败后怎么升级，能不能复用到下一个项目。
【延伸背景，约1分钟】企业AI转型和传统软件项目最大的不同，是AI能力会随着上下文、数据、用户行为、模型版本和业务流程变化而波动。FDE不能只交付一个静态系统，而要交付一套持续运营机制。这里可以提醒学员：项目管理不是行政表格，而是把不稳定的AI能力变成可控业务结果的工具。
【作业点评口径，约1分30秒】点评学员作业时，第一看是否具体，第二看是否可验收，第三看是否有人负责，第四看是否能复盘。凡是写成“提升效率”“优化体验”“加强管理”的，都要继续追问基线、目标、样本、系统来源和Owner。凡是写成“业务部负责”“IT支持”的，都要继续追问具体姓名或岗位、交付日期和升级路径。
互动问题：请学员现场填写模板，讲师抽两组点评：一个看证据是否足够，一个看范围是否可交付。
过渡语：这一页讲完后，我们进入下一层：范围计划。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。

## Slide 13
Part 2
范围计划、里程碑与验收口径
把客户愿望转成可执行、可衡量、可验收的计划。
范围
计划
验收
Notes: 本页目的：把客户愿望转成可执行、可衡量、可验收的计划。
讲师逐字稿：【开场，约40秒】各位看这一页，标题是“范围计划、里程碑与验收口径”。本页不是为了让大家背概念，而是为了训练FDE在企业现场能把事情推进。请先记住本页核心句：把客户愿望转成可执行、可衡量、可验收的计划。。屏幕上的关键词是：范围；计划；验收。
【为什么这样讲，约1分30秒】这一段要训练学员把客户的抽象期待拆成MVP范围、里程碑、沟通机制和验收口径。范围管理做不好，后面的技术能力越强，返工越多。 在FDE训练营里，项目交付管理要服务于四类结果：优秀学员能进入WEI FDE交付团队；基础扎实的学员能被推荐到企业就业；有创业意愿的学员能成为OPC一人公司或进入孵化器；表达和组织能力强的学员能成为课程讲师。
【怎么讲，约2分钟】讲这一页时，不要只解释名词，要不断追问项目动作：客户目标是什么，范围边界在哪里，谁是业务Owner，谁有审批权，交付物是什么，验收证据是什么，风险怎么升级，项目结束后谁运营。把这些问题问清楚，AI项目才不会停在演示和试点。
【本页展开，约2分钟】验收要有证据，不接受“感觉好用”。业务价值要有基线和上线后数据，质量要有测试集和抽检样本，风险要有审计链，采用要有真实使用记录，成本性能要有SLA数据。
【案例补强，约1分30秒】可以继续使用销售数字员工案例。客户最初可能只说“让AI帮销售跟进客户”，FDE要把它变成交付语言：本期范围是线索分级、跟进建议和CRM回写；业务Owner是销售总监；IT负责CRM接口；验收看响应时长、采纳率、回写率和人工接管率；上线后每周复盘失败样本。这样，项目才从想法变成可交付任务。
【讲师内心判断，约1分钟】如果学员回答停留在“做一个Agent”“接一个系统”“训练一个机器人”，说明他们还没进入交付视角。你要继续追问：这个结果谁验收，什么时间交付，失败怎么办，客户如何持续使用，是否能复制到下一个部门。能回答这些问题，才接近FDE工程师的实际工作。
【课堂互动，约1分钟】请学员把“好用”改写成三个可验收指标，要求有基线、目标和数据来源。
【落地提示，约1分钟】本页建议讲2分钟。时间紧时保留一个案例和一个追问；时间充裕时让学员把自己的项目填进模板。过渡语可以这样说：这一页讲完后，我们进入下一层：实施治理。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。
【逐字讲法补充，约2分钟】这里建议讲师不要急着翻页，而是把“范围计划、里程碑与验收口径”翻译成客户现场的一段真实对话。可以这样说：客户不会天然关心我们的课程模块，也不会天然理解FDE方法论，客户关心的是项目能不能按时上线、出了问题谁负责、投入的钱能不能看到结果。所以我们每讲一个概念，都要把它落到交付物、责任人、日期、指标和证据上。比如本页关键词是范围、计划、验收，讲师要逐个追问：这个动作由谁完成，完成后留下什么材料，客户怎么验收，失败后怎么升级，能不能复用到下一个项目。
【延伸背景，约1分钟】企业AI转型和传统软件项目最大的不同，是AI能力会随着上下文、数据、用户行为、模型版本和业务流程变化而波动。FDE不能只交付一个静态系统，而要交付一套持续运营机制。这里可以提醒学员：项目管理不是行政表格，而是把不稳定的AI能力变成可控业务结果的工具。
【作业点评口径，约1分30秒】点评学员作业时，第一看是否具体，第二看是否可验收，第三看是否有人负责，第四看是否能复盘。凡是写成“提升效率”“优化体验”“加强管理”的，都要继续追问基线、目标、样本、系统来源和Owner。凡是写成“业务部负责”“IT支持”的，都要继续追问具体姓名或岗位、交付日期和升级路径。
【范围管理提醒，约1分钟】范围不是限制客户想象力，而是保护第一阶段成功。第一阶段成功了，客户才会愿意买第二阶段；第一阶段拖垮了，后面的想象都没有意义。
互动问题：请学员把“好用”改写成三个可验收指标，要求有基线、目标和数据来源。
过渡语：这一页讲完后，我们进入下一层：实施治理。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。

## Slide 14
范围
MVP范围三句话
做什么、不做什么、以后再做什么，必须写清楚。
14
WEI SPACE FDE TRAINING
范围计划
01
本期必做
02
明确不做
03
下期候选
04
依赖条件
05
边界说明
Notes: 本页目的：做什么、不做什么、以后再做什么，必须写清楚。
讲师逐字稿：【开场，约40秒】各位看这一页，标题是“MVP范围三句话”。本页不是为了让大家背概念，而是为了训练FDE在企业现场能把事情推进。请先记住本页核心句：做什么、不做什么、以后再做什么，必须写清楚。。屏幕上的关键词是：本期必做；明确不做；下期候选；依赖条件；边界说明。
【为什么这样讲，约1分30秒】这一段要训练学员把客户的抽象期待拆成MVP范围、里程碑、沟通机制和验收口径。范围管理做不好，后面的技术能力越强，返工越多。 在FDE训练营里，项目交付管理要服务于四类结果：优秀学员能进入WEI FDE交付团队；基础扎实的学员能被推荐到企业就业；有创业意愿的学员能成为OPC一人公司或进入孵化器；表达和组织能力强的学员能成为课程讲师。
【怎么讲，约2分钟】讲这一页时，不要只解释名词，要不断追问项目动作：客户目标是什么，范围边界在哪里，谁是业务Owner，谁有审批权，交付物是什么，验收证据是什么，风险怎么升级，项目结束后谁运营。把这些问题问清楚，AI项目才不会停在演示和试点。
【本页展开，约2分钟】本页关键词是本期必做、明确不做、下期候选、依赖条件、边界说明。讲师要把这些词翻译成项目管理动作，追问谁负责、什么时候完成、用什么证据验收、失败后如何处理。
【案例补强，约1分30秒】可以继续使用销售数字员工案例。客户最初可能只说“让AI帮销售跟进客户”，FDE要把它变成交付语言：本期范围是线索分级、跟进建议和CRM回写；业务Owner是销售总监；IT负责CRM接口；验收看响应时长、采纳率、回写率和人工接管率；上线后每周复盘失败样本。这样，项目才从想法变成可交付任务。
【讲师内心判断，约1分钟】如果学员回答停留在“做一个Agent”“接一个系统”“训练一个机器人”，说明他们还没进入交付视角。你要继续追问：这个结果谁验收，什么时间交付，失败怎么办，客户如何持续使用，是否能复制到下一个部门。能回答这些问题，才接近FDE工程师的实际工作。
【课堂互动，约1分钟】请学员用自己的项目说一句：本页内容如果缺失，项目现场最可能出现什么问题？
【落地提示，约1分钟】本页建议讲7分钟。时间紧时保留一个案例和一个追问；时间充裕时让学员把自己的项目填进模板。过渡语可以这样说：这一页讲完后，我们进入下一层：实施治理。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。
【逐字讲法补充，约2分钟】这里建议讲师不要急着翻页，而是把“MVP范围三句话”翻译成客户现场的一段真实对话。可以这样说：客户不会天然关心我们的课程模块，也不会天然理解FDE方法论，客户关心的是项目能不能按时上线、出了问题谁负责、投入的钱能不能看到结果。所以我们每讲一个概念，都要把它落到交付物、责任人、日期、指标和证据上。比如本页关键词是本期必做、明确不做、下期候选、依赖条件、边界说明，讲师要逐个追问：这个动作由谁完成，完成后留下什么材料，客户怎么验收，失败后怎么升级，能不能复用到下一个项目。
【延伸背景，约1分钟】企业AI转型和传统软件项目最大的不同，是AI能力会随着上下文、数据、用户行为、模型版本和业务流程变化而波动。FDE不能只交付一个静态系统，而要交付一套持续运营机制。这里可以提醒学员：项目管理不是行政表格，而是把不稳定的AI能力变成可控业务结果的工具。
【作业点评口径，约1分30秒】点评学员作业时，第一看是否具体，第二看是否可验收，第三看是否有人负责，第四看是否能复盘。凡是写成“提升效率”“优化体验”“加强管理”的，都要继续追问基线、目标、样本、系统来源和Owner。凡是写成“业务部负责”“IT支持”的，都要继续追问具体姓名或岗位、交付日期和升级路径。
【范围管理提醒，约1分钟】范围不是限制客户想象力，而是保护第一阶段成功。第一阶段成功了，客户才会愿意买第二阶段；第一阶段拖垮了，后面的想象都没有意义。
互动问题：请学员用自己的项目说一句：本页内容如果缺失，项目现场最可能出现什么问题？
过渡语：这一页讲完后，我们进入下一层：实施治理。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。

## Slide 15
里程碑
四周交付里程碑样例
小项目可以按周推进，大项目也要拆成可验收的阶段。
15
WEI SPACE FDE TRAINING
范围计划
W1诊断
→
W2方案
→
W3灰度
→
W4验收
→
W5运营
FDE判断：是否有清晰目标、范围、责任、里程碑、验收和复制路径。
Notes: 本页目的：小项目可以按周推进，大项目也要拆成可验收的阶段。
讲师逐字稿：【开场，约40秒】各位看这一页，标题是“四周交付里程碑样例”。本页不是为了让大家背概念，而是为了训练FDE在企业现场能把事情推进。请先记住本页核心句：小项目可以按周推进，大项目也要拆成可验收的阶段。。屏幕上的关键词是：W1诊断；W2方案；W3灰度；W4验收；W5运营。
【为什么这样讲，约1分30秒】这一段要训练学员把客户的抽象期待拆成MVP范围、里程碑、沟通机制和验收口径。范围管理做不好，后面的技术能力越强，返工越多。 在FDE训练营里，项目交付管理要服务于四类结果：优秀学员能进入WEI FDE交付团队；基础扎实的学员能被推荐到企业就业；有创业意愿的学员能成为OPC一人公司或进入孵化器；表达和组织能力强的学员能成为课程讲师。
【怎么讲，约2分钟】讲这一页时，不要只解释名词，要不断追问项目动作：客户目标是什么，范围边界在哪里，谁是业务Owner，谁有审批权，交付物是什么，验收证据是什么，风险怎么升级，项目结束后谁运营。把这些问题问清楚，AI项目才不会停在演示和试点。
【本页展开，约2分钟】本页关键词是W1诊断、W2方案、W3灰度、W4验收、W5运营。讲师要把这些词翻译成项目管理动作，追问谁负责、什么时候完成、用什么证据验收、失败后如何处理。
【案例补强，约1分30秒】可以继续使用销售数字员工案例。客户最初可能只说“让AI帮销售跟进客户”，FDE要把它变成交付语言：本期范围是线索分级、跟进建议和CRM回写；业务Owner是销售总监；IT负责CRM接口；验收看响应时长、采纳率、回写率和人工接管率；上线后每周复盘失败样本。这样，项目才从想法变成可交付任务。
【讲师内心判断，约1分钟】如果学员回答停留在“做一个Agent”“接一个系统”“训练一个机器人”，说明他们还没进入交付视角。你要继续追问：这个结果谁验收，什么时间交付，失败怎么办，客户如何持续使用，是否能复制到下一个部门。能回答这些问题，才接近FDE工程师的实际工作。
【课堂互动，约1分钟】请学员用自己的项目说一句：本页内容如果缺失，项目现场最可能出现什么问题？
【落地提示，约1分钟】本页建议讲8分钟。时间紧时保留一个案例和一个追问；时间充裕时让学员把自己的项目填进模板。过渡语可以这样说：这一页讲完后，我们进入下一层：实施治理。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。
【逐字讲法补充，约2分钟】这里建议讲师不要急着翻页，而是把“四周交付里程碑样例”翻译成客户现场的一段真实对话。可以这样说：客户不会天然关心我们的课程模块，也不会天然理解FDE方法论，客户关心的是项目能不能按时上线、出了问题谁负责、投入的钱能不能看到结果。所以我们每讲一个概念，都要把它落到交付物、责任人、日期、指标和证据上。比如本页关键词是W1诊断、W2方案、W3灰度、W4验收、W5运营，讲师要逐个追问：这个动作由谁完成，完成后留下什么材料，客户怎么验收，失败后怎么升级，能不能复用到下一个项目。
【延伸背景，约1分钟】企业AI转型和传统软件项目最大的不同，是AI能力会随着上下文、数据、用户行为、模型版本和业务流程变化而波动。FDE不能只交付一个静态系统，而要交付一套持续运营机制。这里可以提醒学员：项目管理不是行政表格，而是把不稳定的AI能力变成可控业务结果的工具。
【作业点评口径，约1分30秒】点评学员作业时，第一看是否具体，第二看是否可验收，第三看是否有人负责，第四看是否能复盘。凡是写成“提升效率”“优化体验”“加强管理”的，都要继续追问基线、目标、样本、系统来源和Owner。凡是写成“业务部负责”“IT支持”的，都要继续追问具体姓名或岗位、交付日期和升级路径。
【范围管理提醒，约1分钟】范围不是限制客户想象力，而是保护第一阶段成功。第一阶段成功了，客户才会愿意买第二阶段；第一阶段拖垮了，后面的想象都没有意义。
互动问题：请学员用自己的项目说一句：本页内容如果缺失，项目现场最可能出现什么问题？
过渡语：这一页讲完后，我们进入下一层：实施治理。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。

## Slide 16
沟通
项目沟通机制
不同对象需要不同沟通颗粒度，不能所有信息都扔到一个群。
16
WEI SPACE FDE TRAINING
范围计划
Sponsor简报
Owner周会
IT工单
用户培训
运营复盘
风险升级
Notes: 本页目的：不同对象需要不同沟通颗粒度，不能所有信息都扔到一个群。
讲师逐字稿：【开场，约40秒】各位看这一页，标题是“项目沟通机制”。本页不是为了让大家背概念，而是为了训练FDE在企业现场能把事情推进。请先记住本页核心句：不同对象需要不同沟通颗粒度，不能所有信息都扔到一个群。。屏幕上的关键词是：Sponsor简报；Owner周会；IT工单；用户培训；运营复盘；风险升级。
【为什么这样讲，约1分30秒】这一段要训练学员把客户的抽象期待拆成MVP范围、里程碑、沟通机制和验收口径。范围管理做不好，后面的技术能力越强，返工越多。 在FDE训练营里，项目交付管理要服务于四类结果：优秀学员能进入WEI FDE交付团队；基础扎实的学员能被推荐到企业就业；有创业意愿的学员能成为OPC一人公司或进入孵化器；表达和组织能力强的学员能成为课程讲师。
【怎么讲，约2分钟】讲这一页时，不要只解释名词，要不断追问项目动作：客户目标是什么，范围边界在哪里，谁是业务Owner，谁有审批权，交付物是什么，验收证据是什么，风险怎么升级，项目结束后谁运营。把这些问题问清楚，AI项目才不会停在演示和试点。
【本页展开，约2分钟】本页关键词是Sponsor简报、Owner周会、IT工单、用户培训、运营复盘、风险升级。讲师要把这些词翻译成项目管理动作，追问谁负责、什么时候完成、用什么证据验收、失败后如何处理。
【案例补强，约1分30秒】可以继续使用销售数字员工案例。客户最初可能只说“让AI帮销售跟进客户”，FDE要把它变成交付语言：本期范围是线索分级、跟进建议和CRM回写；业务Owner是销售总监；IT负责CRM接口；验收看响应时长、采纳率、回写率和人工接管率；上线后每周复盘失败样本。这样，项目才从想法变成可交付任务。
【讲师内心判断，约1分钟】如果学员回答停留在“做一个Agent”“接一个系统”“训练一个机器人”，说明他们还没进入交付视角。你要继续追问：这个结果谁验收，什么时间交付，失败怎么办，客户如何持续使用，是否能复制到下一个部门。能回答这些问题，才接近FDE工程师的实际工作。
【课堂互动，约1分钟】请学员用自己的项目说一句：本页内容如果缺失，项目现场最可能出现什么问题？
【落地提示，约1分钟】本页建议讲8分钟。时间紧时保留一个案例和一个追问；时间充裕时让学员把自己的项目填进模板。过渡语可以这样说：这一页讲完后，我们进入下一层：实施治理。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。
【逐字讲法补充，约2分钟】这里建议讲师不要急着翻页，而是把“项目沟通机制”翻译成客户现场的一段真实对话。可以这样说：客户不会天然关心我们的课程模块，也不会天然理解FDE方法论，客户关心的是项目能不能按时上线、出了问题谁负责、投入的钱能不能看到结果。所以我们每讲一个概念，都要把它落到交付物、责任人、日期、指标和证据上。比如本页关键词是Sponsor简报、Owner周会、IT工单、用户培训、运营复盘、风险升级，讲师要逐个追问：这个动作由谁完成，完成后留下什么材料，客户怎么验收，失败后怎么升级，能不能复用到下一个项目。
【延伸背景，约1分钟】企业AI转型和传统软件项目最大的不同，是AI能力会随着上下文、数据、用户行为、模型版本和业务流程变化而波动。FDE不能只交付一个静态系统，而要交付一套持续运营机制。这里可以提醒学员：项目管理不是行政表格，而是把不稳定的AI能力变成可控业务结果的工具。
【作业点评口径，约1分30秒】点评学员作业时，第一看是否具体，第二看是否可验收，第三看是否有人负责，第四看是否能复盘。凡是写成“提升效率”“优化体验”“加强管理”的，都要继续追问基线、目标、样本、系统来源和Owner。凡是写成“业务部负责”“IT支持”的，都要继续追问具体姓名或岗位、交付日期和升级路径。
【范围管理提醒，约1分钟】范围不是限制客户想象力，而是保护第一阶段成功。第一阶段成功了，客户才会愿意买第二阶段；第一阶段拖垮了，后面的想象都没有意义。
互动问题：请学员用自己的项目说一句：本页内容如果缺失，项目现场最可能出现什么问题？
过渡语：这一页讲完后，我们进入下一层：实施治理。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。

## Slide 17
验收
验收标准五类证据
验收不能只看演示，要看业务、质量、风险、成本和采用。
17
WEI SPACE FDE TRAINING
范围计划
项目
FDE要追到的交付证据
业务价值
指标改善
质量效果
测试通过
风险控制
审计留痕
成本性能
SLA达标
采用情况
真实使用
Notes: 本页目的：验收不能只看演示，要看业务、质量、风险、成本和采用。
讲师逐字稿：【开场，约40秒】各位看这一页，标题是“验收标准五类证据”。本页不是为了让大家背概念，而是为了训练FDE在企业现场能把事情推进。请先记住本页核心句：验收不能只看演示，要看业务、质量、风险、成本和采用。。屏幕上的关键词是：业务价值→指标改善；质量效果→测试通过；风险控制→审计留痕；成本性能→SLA达标；采用情况→真实使用。
【为什么这样讲，约1分30秒】这一段要训练学员把客户的抽象期待拆成MVP范围、里程碑、沟通机制和验收口径。范围管理做不好，后面的技术能力越强，返工越多。 在FDE训练营里，项目交付管理要服务于四类结果：优秀学员能进入WEI FDE交付团队；基础扎实的学员能被推荐到企业就业；有创业意愿的学员能成为OPC一人公司或进入孵化器；表达和组织能力强的学员能成为课程讲师。
【怎么讲，约2分钟】讲这一页时，不要只解释名词，要不断追问项目动作：客户目标是什么，范围边界在哪里，谁是业务Owner，谁有审批权，交付物是什么，验收证据是什么，风险怎么升级，项目结束后谁运营。把这些问题问清楚，AI项目才不会停在演示和试点。
【本页展开，约2分钟】验收要有证据，不接受“感觉好用”。业务价值要有基线和上线后数据，质量要有测试集和抽检样本，风险要有审计链，采用要有真实使用记录，成本性能要有SLA数据。
【案例补强，约1分30秒】可以继续使用销售数字员工案例。客户最初可能只说“让AI帮销售跟进客户”，FDE要把它变成交付语言：本期范围是线索分级、跟进建议和CRM回写；业务Owner是销售总监；IT负责CRM接口；验收看响应时长、采纳率、回写率和人工接管率；上线后每周复盘失败样本。这样，项目才从想法变成可交付任务。
【讲师内心判断，约1分钟】如果学员回答停留在“做一个Agent”“接一个系统”“训练一个机器人”，说明他们还没进入交付视角。你要继续追问：这个结果谁验收，什么时间交付，失败怎么办，客户如何持续使用，是否能复制到下一个部门。能回答这些问题，才接近FDE工程师的实际工作。
【课堂互动，约1分钟】请学员把“好用”改写成三个可验收指标，要求有基线、目标和数据来源。
【落地提示，约1分钟】本页建议讲8分钟。时间紧时保留一个案例和一个追问；时间充裕时让学员把自己的项目填进模板。过渡语可以这样说：这一页讲完后，我们进入下一层：实施治理。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。
【逐字讲法补充，约2分钟】这里建议讲师不要急着翻页，而是把“验收标准五类证据”翻译成客户现场的一段真实对话。可以这样说：客户不会天然关心我们的课程模块，也不会天然理解FDE方法论，客户关心的是项目能不能按时上线、出了问题谁负责、投入的钱能不能看到结果。所以我们每讲一个概念，都要把它落到交付物、责任人、日期、指标和证据上。比如本页关键词是业务价值→指标改善、质量效果→测试通过、风险控制→审计留痕、成本性能→SLA达标、采用情况→真实使用，讲师要逐个追问：这个动作由谁完成，完成后留下什么材料，客户怎么验收，失败后怎么升级，能不能复用到下一个项目。
【延伸背景，约1分钟】企业AI转型和传统软件项目最大的不同，是AI能力会随着上下文、数据、用户行为、模型版本和业务流程变化而波动。FDE不能只交付一个静态系统，而要交付一套持续运营机制。这里可以提醒学员：项目管理不是行政表格，而是把不稳定的AI能力变成可控业务结果的工具。
【作业点评口径，约1分30秒】点评学员作业时，第一看是否具体，第二看是否可验收，第三看是否有人负责，第四看是否能复盘。凡是写成“提升效率”“优化体验”“加强管理”的，都要继续追问基线、目标、样本、系统来源和Owner。凡是写成“业务部负责”“IT支持”的，都要继续追问具体姓名或岗位、交付日期和升级路径。
【范围管理提醒，约1分钟】范围不是限制客户想象力，而是保护第一阶段成功。第一阶段成功了，客户才会愿意买第二阶段；第一阶段拖垮了，后面的想象都没有意义。
互动问题：请学员把“好用”改写成三个可验收指标，要求有基线、目标和数据来源。
过渡语：这一页讲完后，我们进入下一层：实施治理。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。

## Slide 18
案例
销售数字员工验收口径
用销售场景示范如何把“有效”拆成可验收指标。
18
WEI SPACE FDE TRAINING
范围计划
交付事实
管理含义
响应时长
线索分级准确率
跟进采纳率
CRM回写率
人工接管率
转化贡献
Notes: 本页目的：用销售场景示范如何把“有效”拆成可验收指标。
讲师逐字稿：【开场，约40秒】各位看这一页，标题是“销售数字员工验收口径”。本页不是为了让大家背概念，而是为了训练FDE在企业现场能把事情推进。请先记住本页核心句：用销售场景示范如何把“有效”拆成可验收指标。。屏幕上的关键词是：响应时长；线索分级准确率；跟进采纳率；CRM回写率；人工接管率；转化贡献。
【为什么这样讲，约1分30秒】这一段要训练学员把客户的抽象期待拆成MVP范围、里程碑、沟通机制和验收口径。范围管理做不好，后面的技术能力越强，返工越多。 在FDE训练营里，项目交付管理要服务于四类结果：优秀学员能进入WEI FDE交付团队；基础扎实的学员能被推荐到企业就业；有创业意愿的学员能成为OPC一人公司或进入孵化器；表达和组织能力强的学员能成为课程讲师。
【怎么讲，约2分钟】讲这一页时，不要只解释名词，要不断追问项目动作：客户目标是什么，范围边界在哪里，谁是业务Owner，谁有审批权，交付物是什么，验收证据是什么，风险怎么升级，项目结束后谁运营。把这些问题问清楚，AI项目才不会停在演示和试点。
【本页展开，约2分钟】验收要有证据，不接受“感觉好用”。业务价值要有基线和上线后数据，质量要有测试集和抽检样本，风险要有审计链，采用要有真实使用记录，成本性能要有SLA数据。
【案例补强，约1分30秒】可以继续使用销售数字员工案例。客户最初可能只说“让AI帮销售跟进客户”，FDE要把它变成交付语言：本期范围是线索分级、跟进建议和CRM回写；业务Owner是销售总监；IT负责CRM接口；验收看响应时长、采纳率、回写率和人工接管率；上线后每周复盘失败样本。这样，项目才从想法变成可交付任务。
【讲师内心判断，约1分钟】如果学员回答停留在“做一个Agent”“接一个系统”“训练一个机器人”，说明他们还没进入交付视角。你要继续追问：这个结果谁验收，什么时间交付，失败怎么办，客户如何持续使用，是否能复制到下一个部门。能回答这些问题，才接近FDE工程师的实际工作。
【课堂互动，约1分钟】请学员把“好用”改写成三个可验收指标，要求有基线、目标和数据来源。
【落地提示，约1分钟】本页建议讲7分钟。时间紧时保留一个案例和一个追问；时间充裕时让学员把自己的项目填进模板。过渡语可以这样说：这一页讲完后，我们进入下一层：实施治理。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。
【逐字讲法补充，约2分钟】这里建议讲师不要急着翻页，而是把“销售数字员工验收口径”翻译成客户现场的一段真实对话。可以这样说：客户不会天然关心我们的课程模块，也不会天然理解FDE方法论，客户关心的是项目能不能按时上线、出了问题谁负责、投入的钱能不能看到结果。所以我们每讲一个概念，都要把它落到交付物、责任人、日期、指标和证据上。比如本页关键词是响应时长、线索分级准确率、跟进采纳率、CRM回写率、人工接管率、转化贡献，讲师要逐个追问：这个动作由谁完成，完成后留下什么材料，客户怎么验收，失败后怎么升级，能不能复用到下一个项目。
【延伸背景，约1分钟】企业AI转型和传统软件项目最大的不同，是AI能力会随着上下文、数据、用户行为、模型版本和业务流程变化而波动。FDE不能只交付一个静态系统，而要交付一套持续运营机制。这里可以提醒学员：项目管理不是行政表格，而是把不稳定的AI能力变成可控业务结果的工具。
【作业点评口径，约1分30秒】点评学员作业时，第一看是否具体，第二看是否可验收，第三看是否有人负责，第四看是否能复盘。凡是写成“提升效率”“优化体验”“加强管理”的，都要继续追问基线、目标、样本、系统来源和Owner。凡是写成“业务部负责”“IT支持”的，都要继续追问具体姓名或岗位、交付日期和升级路径。
【范围管理提醒，约1分钟】范围不是限制客户想象力，而是保护第一阶段成功。第一阶段成功了，客户才会愿意买第二阶段；第一阶段拖垮了，后面的想象都没有意义。
互动问题：请学员把“好用”改写成三个可验收指标，要求有基线、目标和数据来源。
过渡语：这一页讲完后，我们进入下一层：实施治理。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。

## Slide 19
练习
写出项目里程碑与验收表
每组把一个场景拆成阶段、产物、Owner和验收证据。
19
WEI SPACE FDE TRAINING
范围计划
课堂动作
10分钟
讲师示范后，学员用真实企业流程产出可交付材料。
1
里程碑
2
交付物
3
Owner
4
验收证据
5
风险
Notes: 本页目的：每组把一个场景拆成阶段、产物、Owner和验收证据。
讲师逐字稿：【开场，约40秒】各位看这一页，标题是“写出项目里程碑与验收表”。本页不是为了让大家背概念，而是为了训练FDE在企业现场能把事情推进。请先记住本页核心句：每组把一个场景拆成阶段、产物、Owner和验收证据。。屏幕上的关键词是：里程碑；交付物；Owner；验收证据；风险。
【为什么这样讲，约1分30秒】这一段要训练学员把客户的抽象期待拆成MVP范围、里程碑、沟通机制和验收口径。范围管理做不好，后面的技术能力越强，返工越多。 在FDE训练营里，项目交付管理要服务于四类结果：优秀学员能进入WEI FDE交付团队；基础扎实的学员能被推荐到企业就业；有创业意愿的学员能成为OPC一人公司或进入孵化器；表达和组织能力强的学员能成为课程讲师。
【怎么讲，约2分钟】讲这一页时，不要只解释名词，要不断追问项目动作：客户目标是什么，范围边界在哪里，谁是业务Owner，谁有审批权，交付物是什么，验收证据是什么，风险怎么升级，项目结束后谁运营。把这些问题问清楚，AI项目才不会停在演示和试点。
【本页展开，约2分钟】验收要有证据，不接受“感觉好用”。业务价值要有基线和上线后数据，质量要有测试集和抽检样本，风险要有审计链，采用要有真实使用记录，成本性能要有SLA数据。
【案例补强，约1分30秒】可以继续使用销售数字员工案例。客户最初可能只说“让AI帮销售跟进客户”，FDE要把它变成交付语言：本期范围是线索分级、跟进建议和CRM回写；业务Owner是销售总监；IT负责CRM接口；验收看响应时长、采纳率、回写率和人工接管率；上线后每周复盘失败样本。这样，项目才从想法变成可交付任务。
【讲师内心判断，约1分钟】如果学员回答停留在“做一个Agent”“接一个系统”“训练一个机器人”，说明他们还没进入交付视角。你要继续追问：这个结果谁验收，什么时间交付，失败怎么办，客户如何持续使用，是否能复制到下一个部门。能回答这些问题，才接近FDE工程师的实际工作。
【课堂互动，约1分钟】请学员把“好用”改写成三个可验收指标，要求有基线、目标和数据来源。
【落地提示，约1分钟】本页建议讲10分钟。时间紧时保留一个案例和一个追问；时间充裕时让学员把自己的项目填进模板。过渡语可以这样说：这一页讲完后，我们进入下一层：实施治理。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。
【逐字讲法补充，约2分钟】这里建议讲师不要急着翻页，而是把“写出项目里程碑与验收表”翻译成客户现场的一段真实对话。可以这样说：客户不会天然关心我们的课程模块，也不会天然理解FDE方法论，客户关心的是项目能不能按时上线、出了问题谁负责、投入的钱能不能看到结果。所以我们每讲一个概念，都要把它落到交付物、责任人、日期、指标和证据上。比如本页关键词是里程碑、交付物、Owner、验收证据、风险，讲师要逐个追问：这个动作由谁完成，完成后留下什么材料，客户怎么验收，失败后怎么升级，能不能复用到下一个项目。
【延伸背景，约1分钟】企业AI转型和传统软件项目最大的不同，是AI能力会随着上下文、数据、用户行为、模型版本和业务流程变化而波动。FDE不能只交付一个静态系统，而要交付一套持续运营机制。这里可以提醒学员：项目管理不是行政表格，而是把不稳定的AI能力变成可控业务结果的工具。
【作业点评口径，约1分30秒】点评学员作业时，第一看是否具体，第二看是否可验收，第三看是否有人负责，第四看是否能复盘。凡是写成“提升效率”“优化体验”“加强管理”的，都要继续追问基线、目标、样本、系统来源和Owner。凡是写成“业务部负责”“IT支持”的，都要继续追问具体姓名或岗位、交付日期和升级路径。
【范围管理提醒，约1分钟】范围不是限制客户想象力，而是保护第一阶段成功。第一阶段成功了，客户才会愿意买第二阶段；第一阶段拖垮了，后面的想象都没有意义。
互动问题：请学员现场填写模板，讲师抽两组点评：一个看证据是否足够，一个看范围是否可交付。
过渡语：这一页讲完后，我们进入下一层：实施治理。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。

## Slide 20
Part 3
实施治理、风险变更与质量门
项目现场最大的能力，是把不确定性管住。
风险
变更
质量
Notes: 本页目的：项目现场最大的能力，是把不确定性管住。
讲师逐字稿：【开场，约40秒】各位看这一页，标题是“实施治理、风险变更与质量门”。本页不是为了让大家背概念，而是为了训练FDE在企业现场能把事情推进。请先记住本页核心句：项目现场最大的能力，是把不确定性管住。。屏幕上的关键词是：风险；变更；质量。
【为什么这样讲，约1分30秒】这一段要让学员意识到不确定性是AI项目常态。风险台账、变更单、测试计划、质量门、上线Runbook和回滚机制，是企业敢上线的基础。 在FDE训练营里，项目交付管理要服务于四类结果：优秀学员能进入WEI FDE交付团队；基础扎实的学员能被推荐到企业就业；有创业意愿的学员能成为OPC一人公司或进入孵化器；表达和组织能力强的学员能成为课程讲师。
【怎么讲，约2分钟】讲这一页时，不要只解释名词，要不断追问项目动作：客户目标是什么，范围边界在哪里，谁是业务Owner，谁有审批权，交付物是什么，验收证据是什么，风险怎么升级，项目结束后谁运营。把这些问题问清楚，AI项目才不会停在演示和试点。
【本页展开，约2分钟】风险和变更是AI项目的日常。讲师要把风险讲成管理动作：发现风险、定级、指定Owner、设置截止时间、定义升级路径、记录结果。变更也一样，任何范围、字段、系统、模型或验收标准变化，都要评估影响后再执行。
【案例补强，约1分30秒】可以继续使用销售数字员工案例。客户最初可能只说“让AI帮销售跟进客户”，FDE要把它变成交付语言：本期范围是线索分级、跟进建议和CRM回写；业务Owner是销售总监；IT负责CRM接口；验收看响应时长、采纳率、回写率和人工接管率；上线后每周复盘失败样本。这样，项目才从想法变成可交付任务。
【讲师内心判断，约1分钟】如果学员回答停留在“做一个Agent”“接一个系统”“训练一个机器人”，说明他们还没进入交付视角。你要继续追问：这个结果谁验收，什么时间交付，失败怎么办，客户如何持续使用，是否能复制到下一个部门。能回答这些问题，才接近FDE工程师的实际工作。
【课堂互动，约1分钟】请学员说出一个他们见过的AI项目风险，并把它写成Owner、等级、截止时间和应对动作。
【落地提示，约1分钟】本页建议讲2分钟。时间紧时保留一个案例和一个追问；时间充裕时让学员把自己的项目填进模板。过渡语可以这样说：这一页讲完后，我们进入下一层：客户成功。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。
【逐字讲法补充，约2分钟】这里建议讲师不要急着翻页，而是把“实施治理、风险变更与质量门”翻译成客户现场的一段真实对话。可以这样说：客户不会天然关心我们的课程模块，也不会天然理解FDE方法论，客户关心的是项目能不能按时上线、出了问题谁负责、投入的钱能不能看到结果。所以我们每讲一个概念，都要把它落到交付物、责任人、日期、指标和证据上。比如本页关键词是风险、变更、质量，讲师要逐个追问：这个动作由谁完成，完成后留下什么材料，客户怎么验收，失败后怎么升级，能不能复用到下一个项目。
【延伸背景，约1分钟】企业AI转型和传统软件项目最大的不同，是AI能力会随着上下文、数据、用户行为、模型版本和业务流程变化而波动。FDE不能只交付一个静态系统，而要交付一套持续运营机制。这里可以提醒学员：项目管理不是行政表格，而是把不稳定的AI能力变成可控业务结果的工具。
【作业点评口径，约1分30秒】点评学员作业时，第一看是否具体，第二看是否可验收，第三看是否有人负责，第四看是否能复盘。凡是写成“提升效率”“优化体验”“加强管理”的，都要继续追问基线、目标、样本、系统来源和Owner。凡是写成“业务部负责”“IT支持”的，都要继续追问具体姓名或岗位、交付日期和升级路径。
【风险治理提醒，约1分钟】风险、变更、测试、质量门和回滚不是为了增加流程，而是为了让客户敢让AI进入真实业务。越是高价值场景，越要让治理机制先跑起来。
互动问题：请学员说出一个他们见过的AI项目风险，并把它写成Owner、等级、截止时间和应对动作。
过渡语：这一页讲完后，我们进入下一层：客户成功。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。

## Slide 21
风险
AI项目六类风险
风险要提前识别、分级、Owner化和复盘。
21
WEI SPACE FDE TRAINING
实施治理
01
业务风险
02
数据风险
03
系统风险
04
安全合规
05
采用风险
06
商业风险
Notes: 本页目的：风险要提前识别、分级、Owner化和复盘。
讲师逐字稿：【开场，约40秒】各位看这一页，标题是“AI项目六类风险”。本页不是为了让大家背概念，而是为了训练FDE在企业现场能把事情推进。请先记住本页核心句：风险要提前识别、分级、Owner化和复盘。。屏幕上的关键词是：业务风险；数据风险；系统风险；安全合规；采用风险；商业风险。
【为什么这样讲，约1分30秒】这一段要让学员意识到不确定性是AI项目常态。风险台账、变更单、测试计划、质量门、上线Runbook和回滚机制，是企业敢上线的基础。 在FDE训练营里，项目交付管理要服务于四类结果：优秀学员能进入WEI FDE交付团队；基础扎实的学员能被推荐到企业就业；有创业意愿的学员能成为OPC一人公司或进入孵化器；表达和组织能力强的学员能成为课程讲师。
【怎么讲，约2分钟】讲这一页时，不要只解释名词，要不断追问项目动作：客户目标是什么，范围边界在哪里，谁是业务Owner，谁有审批权，交付物是什么，验收证据是什么，风险怎么升级，项目结束后谁运营。把这些问题问清楚，AI项目才不会停在演示和试点。
【本页展开，约2分钟】风险和变更是AI项目的日常。讲师要把风险讲成管理动作：发现风险、定级、指定Owner、设置截止时间、定义升级路径、记录结果。变更也一样，任何范围、字段、系统、模型或验收标准变化，都要评估影响后再执行。
【案例补强，约1分30秒】可以继续使用销售数字员工案例。客户最初可能只说“让AI帮销售跟进客户”，FDE要把它变成交付语言：本期范围是线索分级、跟进建议和CRM回写；业务Owner是销售总监；IT负责CRM接口；验收看响应时长、采纳率、回写率和人工接管率；上线后每周复盘失败样本。这样，项目才从想法变成可交付任务。
【讲师内心判断，约1分钟】如果学员回答停留在“做一个Agent”“接一个系统”“训练一个机器人”，说明他们还没进入交付视角。你要继续追问：这个结果谁验收，什么时间交付，失败怎么办，客户如何持续使用，是否能复制到下一个部门。能回答这些问题，才接近FDE工程师的实际工作。
【课堂互动，约1分钟】请学员说出一个他们见过的AI项目风险，并把它写成Owner、等级、截止时间和应对动作。
【落地提示，约1分钟】本页建议讲7分钟。时间紧时保留一个案例和一个追问；时间充裕时让学员把自己的项目填进模板。过渡语可以这样说：这一页讲完后，我们进入下一层：客户成功。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。
【逐字讲法补充，约2分钟】这里建议讲师不要急着翻页，而是把“AI项目六类风险”翻译成客户现场的一段真实对话。可以这样说：客户不会天然关心我们的课程模块，也不会天然理解FDE方法论，客户关心的是项目能不能按时上线、出了问题谁负责、投入的钱能不能看到结果。所以我们每讲一个概念，都要把它落到交付物、责任人、日期、指标和证据上。比如本页关键词是业务风险、数据风险、系统风险、安全合规、采用风险、商业风险，讲师要逐个追问：这个动作由谁完成，完成后留下什么材料，客户怎么验收，失败后怎么升级，能不能复用到下一个项目。
【延伸背景，约1分钟】企业AI转型和传统软件项目最大的不同，是AI能力会随着上下文、数据、用户行为、模型版本和业务流程变化而波动。FDE不能只交付一个静态系统，而要交付一套持续运营机制。这里可以提醒学员：项目管理不是行政表格，而是把不稳定的AI能力变成可控业务结果的工具。
【作业点评口径，约1分30秒】点评学员作业时，第一看是否具体，第二看是否可验收，第三看是否有人负责，第四看是否能复盘。凡是写成“提升效率”“优化体验”“加强管理”的，都要继续追问基线、目标、样本、系统来源和Owner。凡是写成“业务部负责”“IT支持”的，都要继续追问具体姓名或岗位、交付日期和升级路径。
【风险治理提醒，约1分钟】风险、变更、测试、质量门和回滚不是为了增加流程，而是为了让客户敢让AI进入真实业务。越是高价值场景，越要让治理机制先跑起来。
互动问题：请学员说出一个他们见过的AI项目风险，并把它写成Owner、等级、截止时间和应对动作。
过渡语：这一页讲完后，我们进入下一层：客户成功。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。

## Slide 22
升级
风险分级与升级路径
不是所有问题都找老板，但高风险必须快速升级。
22
WEI SPACE FDE TRAINING
实施治理
P0事故
P1阻塞
P2质量
P3体验
越往右，越需要明确规则、日志、审批和回滚。
Notes: 本页目的：不是所有问题都找老板，但高风险必须快速升级。
讲师逐字稿：【开场，约40秒】各位看这一页，标题是“风险分级与升级路径”。本页不是为了让大家背概念，而是为了训练FDE在企业现场能把事情推进。请先记住本页核心句：不是所有问题都找老板，但高风险必须快速升级。。屏幕上的关键词是：P0事故；P1阻塞；P2质量；P3体验。
【为什么这样讲，约1分30秒】这一段要让学员意识到不确定性是AI项目常态。风险台账、变更单、测试计划、质量门、上线Runbook和回滚机制，是企业敢上线的基础。 在FDE训练营里，项目交付管理要服务于四类结果：优秀学员能进入WEI FDE交付团队；基础扎实的学员能被推荐到企业就业；有创业意愿的学员能成为OPC一人公司或进入孵化器；表达和组织能力强的学员能成为课程讲师。
【怎么讲，约2分钟】讲这一页时，不要只解释名词，要不断追问项目动作：客户目标是什么，范围边界在哪里，谁是业务Owner，谁有审批权，交付物是什么，验收证据是什么，风险怎么升级，项目结束后谁运营。把这些问题问清楚，AI项目才不会停在演示和试点。
【本页展开，约2分钟】风险和变更是AI项目的日常。讲师要把风险讲成管理动作：发现风险、定级、指定Owner、设置截止时间、定义升级路径、记录结果。变更也一样，任何范围、字段、系统、模型或验收标准变化，都要评估影响后再执行。
【案例补强，约1分30秒】可以继续使用销售数字员工案例。客户最初可能只说“让AI帮销售跟进客户”，FDE要把它变成交付语言：本期范围是线索分级、跟进建议和CRM回写；业务Owner是销售总监；IT负责CRM接口；验收看响应时长、采纳率、回写率和人工接管率；上线后每周复盘失败样本。这样，项目才从想法变成可交付任务。
【讲师内心判断，约1分钟】如果学员回答停留在“做一个Agent”“接一个系统”“训练一个机器人”，说明他们还没进入交付视角。你要继续追问：这个结果谁验收，什么时间交付，失败怎么办，客户如何持续使用，是否能复制到下一个部门。能回答这些问题，才接近FDE工程师的实际工作。
【课堂互动，约1分钟】请学员说出一个他们见过的AI项目风险，并把它写成Owner、等级、截止时间和应对动作。
【落地提示，约1分钟】本页建议讲7分钟。时间紧时保留一个案例和一个追问；时间充裕时让学员把自己的项目填进模板。过渡语可以这样说：这一页讲完后，我们进入下一层：客户成功。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。
【逐字讲法补充，约2分钟】这里建议讲师不要急着翻页，而是把“风险分级与升级路径”翻译成客户现场的一段真实对话。可以这样说：客户不会天然关心我们的课程模块，也不会天然理解FDE方法论，客户关心的是项目能不能按时上线、出了问题谁负责、投入的钱能不能看到结果。所以我们每讲一个概念，都要把它落到交付物、责任人、日期、指标和证据上。比如本页关键词是P0事故、P1阻塞、P2质量、P3体验，讲师要逐个追问：这个动作由谁完成，完成后留下什么材料，客户怎么验收，失败后怎么升级，能不能复用到下一个项目。
【延伸背景，约1分钟】企业AI转型和传统软件项目最大的不同，是AI能力会随着上下文、数据、用户行为、模型版本和业务流程变化而波动。FDE不能只交付一个静态系统，而要交付一套持续运营机制。这里可以提醒学员：项目管理不是行政表格，而是把不稳定的AI能力变成可控业务结果的工具。
【作业点评口径，约1分30秒】点评学员作业时，第一看是否具体，第二看是否可验收，第三看是否有人负责，第四看是否能复盘。凡是写成“提升效率”“优化体验”“加强管理”的，都要继续追问基线、目标、样本、系统来源和Owner。凡是写成“业务部负责”“IT支持”的，都要继续追问具体姓名或岗位、交付日期和升级路径。
【风险治理提醒，约1分钟】风险、变更、测试、质量门和回滚不是为了增加流程，而是为了让客户敢让AI进入真实业务。越是高价值场景，越要让治理机制先跑起来。
互动问题：请学员说出一个他们见过的AI项目风险，并把它写成Owner、等级、截止时间和应对动作。
过渡语：这一页讲完后，我们进入下一层：客户成功。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。

## Slide 23
变更
变更管理流程
范围、字段、系统、模型、验收标准变化都要进入变更流程。
23
WEI SPACE FDE TRAINING
实施治理
提出变更
→
影响评估
→
方案调整
→
审批确认
→
排期执行
→
记录复盘
FDE判断：是否有清晰目标、范围、责任、里程碑、验收和复制路径。
Notes: 本页目的：范围、字段、系统、模型、验收标准变化都要进入变更流程。
讲师逐字稿：【开场，约40秒】各位看这一页，标题是“变更管理流程”。本页不是为了让大家背概念，而是为了训练FDE在企业现场能把事情推进。请先记住本页核心句：范围、字段、系统、模型、验收标准变化都要进入变更流程。。屏幕上的关键词是：提出变更；影响评估；方案调整；审批确认；排期执行；记录复盘。
【为什么这样讲，约1分30秒】这一段要让学员意识到不确定性是AI项目常态。风险台账、变更单、测试计划、质量门、上线Runbook和回滚机制，是企业敢上线的基础。 在FDE训练营里，项目交付管理要服务于四类结果：优秀学员能进入WEI FDE交付团队；基础扎实的学员能被推荐到企业就业；有创业意愿的学员能成为OPC一人公司或进入孵化器；表达和组织能力强的学员能成为课程讲师。
【怎么讲，约2分钟】讲这一页时，不要只解释名词，要不断追问项目动作：客户目标是什么，范围边界在哪里，谁是业务Owner，谁有审批权，交付物是什么，验收证据是什么，风险怎么升级，项目结束后谁运营。把这些问题问清楚，AI项目才不会停在演示和试点。
【本页展开，约2分钟】风险和变更是AI项目的日常。讲师要把风险讲成管理动作：发现风险、定级、指定Owner、设置截止时间、定义升级路径、记录结果。变更也一样，任何范围、字段、系统、模型或验收标准变化，都要评估影响后再执行。
【案例补强，约1分30秒】可以继续使用销售数字员工案例。客户最初可能只说“让AI帮销售跟进客户”，FDE要把它变成交付语言：本期范围是线索分级、跟进建议和CRM回写；业务Owner是销售总监；IT负责CRM接口；验收看响应时长、采纳率、回写率和人工接管率；上线后每周复盘失败样本。这样，项目才从想法变成可交付任务。
【讲师内心判断，约1分钟】如果学员回答停留在“做一个Agent”“接一个系统”“训练一个机器人”，说明他们还没进入交付视角。你要继续追问：这个结果谁验收，什么时间交付，失败怎么办，客户如何持续使用，是否能复制到下一个部门。能回答这些问题，才接近FDE工程师的实际工作。
【课堂互动，约1分钟】请学员用自己的项目说一句：本页内容如果缺失，项目现场最可能出现什么问题？
【落地提示，约1分钟】本页建议讲8分钟。时间紧时保留一个案例和一个追问；时间充裕时让学员把自己的项目填进模板。过渡语可以这样说：这一页讲完后，我们进入下一层：客户成功。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。
【逐字讲法补充，约2分钟】这里建议讲师不要急着翻页，而是把“变更管理流程”翻译成客户现场的一段真实对话。可以这样说：客户不会天然关心我们的课程模块，也不会天然理解FDE方法论，客户关心的是项目能不能按时上线、出了问题谁负责、投入的钱能不能看到结果。所以我们每讲一个概念，都要把它落到交付物、责任人、日期、指标和证据上。比如本页关键词是提出变更、影响评估、方案调整、审批确认、排期执行、记录复盘，讲师要逐个追问：这个动作由谁完成，完成后留下什么材料，客户怎么验收，失败后怎么升级，能不能复用到下一个项目。
【延伸背景，约1分钟】企业AI转型和传统软件项目最大的不同，是AI能力会随着上下文、数据、用户行为、模型版本和业务流程变化而波动。FDE不能只交付一个静态系统，而要交付一套持续运营机制。这里可以提醒学员：项目管理不是行政表格，而是把不稳定的AI能力变成可控业务结果的工具。
【作业点评口径，约1分30秒】点评学员作业时，第一看是否具体，第二看是否可验收，第三看是否有人负责，第四看是否能复盘。凡是写成“提升效率”“优化体验”“加强管理”的，都要继续追问基线、目标、样本、系统来源和Owner。凡是写成“业务部负责”“IT支持”的，都要继续追问具体姓名或岗位、交付日期和升级路径。
【风险治理提醒，约1分钟】风险、变更、测试、质量门和回滚不是为了增加流程，而是为了让客户敢让AI进入真实业务。越是高价值场景，越要让治理机制先跑起来。
互动问题：请学员用自己的项目说一句：本页内容如果缺失，项目现场最可能出现什么问题？
过渡语：这一页讲完后，我们进入下一层：客户成功。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。

## Slide 24
质量门
五个质量门
每个阶段都要有进入条件和退出条件。
24
WEI SPACE FDE TRAINING
实施治理
G0立项
G1方案
G2灰度
G3验收
G4复制
证据归档
Notes: 本页目的：每个阶段都要有进入条件和退出条件。
讲师逐字稿：【开场，约40秒】各位看这一页，标题是“五个质量门”。本页不是为了让大家背概念，而是为了训练FDE在企业现场能把事情推进。请先记住本页核心句：每个阶段都要有进入条件和退出条件。。屏幕上的关键词是：G0立项；G1方案；G2灰度；G3验收；G4复制；证据归档。
【为什么这样讲，约1分30秒】这一段要让学员意识到不确定性是AI项目常态。风险台账、变更单、测试计划、质量门、上线Runbook和回滚机制，是企业敢上线的基础。 在FDE训练营里，项目交付管理要服务于四类结果：优秀学员能进入WEI FDE交付团队；基础扎实的学员能被推荐到企业就业；有创业意愿的学员能成为OPC一人公司或进入孵化器；表达和组织能力强的学员能成为课程讲师。
【怎么讲，约2分钟】讲这一页时，不要只解释名词，要不断追问项目动作：客户目标是什么，范围边界在哪里，谁是业务Owner，谁有审批权，交付物是什么，验收证据是什么，风险怎么升级，项目结束后谁运营。把这些问题问清楚，AI项目才不会停在演示和试点。
【本页展开，约2分钟】风险和变更是AI项目的日常。讲师要把风险讲成管理动作：发现风险、定级、指定Owner、设置截止时间、定义升级路径、记录结果。变更也一样，任何范围、字段、系统、模型或验收标准变化，都要评估影响后再执行。
【案例补强，约1分30秒】可以继续使用销售数字员工案例。客户最初可能只说“让AI帮销售跟进客户”，FDE要把它变成交付语言：本期范围是线索分级、跟进建议和CRM回写；业务Owner是销售总监；IT负责CRM接口；验收看响应时长、采纳率、回写率和人工接管率；上线后每周复盘失败样本。这样，项目才从想法变成可交付任务。
【讲师内心判断，约1分钟】如果学员回答停留在“做一个Agent”“接一个系统”“训练一个机器人”，说明他们还没进入交付视角。你要继续追问：这个结果谁验收，什么时间交付，失败怎么办，客户如何持续使用，是否能复制到下一个部门。能回答这些问题，才接近FDE工程师的实际工作。
【课堂互动，约1分钟】请学员用自己的项目说一句：本页内容如果缺失，项目现场最可能出现什么问题？
【落地提示，约1分钟】本页建议讲8分钟。时间紧时保留一个案例和一个追问；时间充裕时让学员把自己的项目填进模板。过渡语可以这样说：这一页讲完后，我们进入下一层：客户成功。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。
【逐字讲法补充，约2分钟】这里建议讲师不要急着翻页，而是把“五个质量门”翻译成客户现场的一段真实对话。可以这样说：客户不会天然关心我们的课程模块，也不会天然理解FDE方法论，客户关心的是项目能不能按时上线、出了问题谁负责、投入的钱能不能看到结果。所以我们每讲一个概念，都要把它落到交付物、责任人、日期、指标和证据上。比如本页关键词是G0立项、G1方案、G2灰度、G3验收、G4复制、证据归档，讲师要逐个追问：这个动作由谁完成，完成后留下什么材料，客户怎么验收，失败后怎么升级，能不能复用到下一个项目。
【延伸背景，约1分钟】企业AI转型和传统软件项目最大的不同，是AI能力会随着上下文、数据、用户行为、模型版本和业务流程变化而波动。FDE不能只交付一个静态系统，而要交付一套持续运营机制。这里可以提醒学员：项目管理不是行政表格，而是把不稳定的AI能力变成可控业务结果的工具。
【作业点评口径，约1分30秒】点评学员作业时，第一看是否具体，第二看是否可验收，第三看是否有人负责，第四看是否能复盘。凡是写成“提升效率”“优化体验”“加强管理”的，都要继续追问基线、目标、样本、系统来源和Owner。凡是写成“业务部负责”“IT支持”的，都要继续追问具体姓名或岗位、交付日期和升级路径。
【风险治理提醒，约1分钟】风险、变更、测试、质量门和回滚不是为了增加流程，而是为了让客户敢让AI进入真实业务。越是高价值场景，越要让治理机制先跑起来。
互动问题：请学员用自己的项目说一句：本页内容如果缺失，项目现场最可能出现什么问题？
过渡语：这一页讲完后，我们进入下一层：客户成功。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。

## Slide 25
测试
测试与评估计划
测试要覆盖离线评估、真实样本、UAT和异常场景。
25
WEI SPACE FDE TRAINING
实施治理
项目
FDE要追到的交付证据
离线评估
防回归
真实样本
看价值
UAT
看可用
异常测试
看边界
灰度监控
看稳定
Notes: 本页目的：测试要覆盖离线评估、真实样本、UAT和异常场景。
讲师逐字稿：【开场，约40秒】各位看这一页，标题是“测试与评估计划”。本页不是为了让大家背概念，而是为了训练FDE在企业现场能把事情推进。请先记住本页核心句：测试要覆盖离线评估、真实样本、UAT和异常场景。。屏幕上的关键词是：离线评估→防回归；真实样本→看价值；UAT→看可用；异常测试→看边界；灰度监控→看稳定。
【为什么这样讲，约1分30秒】这一段要让学员意识到不确定性是AI项目常态。风险台账、变更单、测试计划、质量门、上线Runbook和回滚机制，是企业敢上线的基础。 在FDE训练营里，项目交付管理要服务于四类结果：优秀学员能进入WEI FDE交付团队；基础扎实的学员能被推荐到企业就业；有创业意愿的学员能成为OPC一人公司或进入孵化器；表达和组织能力强的学员能成为课程讲师。
【怎么讲，约2分钟】讲这一页时，不要只解释名词，要不断追问项目动作：客户目标是什么，范围边界在哪里，谁是业务Owner，谁有审批权，交付物是什么，验收证据是什么，风险怎么升级，项目结束后谁运营。把这些问题问清楚，AI项目才不会停在演示和试点。
【本页展开，约2分钟】本页关键词是离线评估→防回归、真实样本→看价值、UAT→看可用、异常测试→看边界、灰度监控→看稳定。讲师要把这些词翻译成项目管理动作，追问谁负责、什么时候完成、用什么证据验收、失败后如何处理。
【案例补强，约1分30秒】可以继续使用销售数字员工案例。客户最初可能只说“让AI帮销售跟进客户”，FDE要把它变成交付语言：本期范围是线索分级、跟进建议和CRM回写；业务Owner是销售总监；IT负责CRM接口；验收看响应时长、采纳率、回写率和人工接管率；上线后每周复盘失败样本。这样，项目才从想法变成可交付任务。
【讲师内心判断，约1分钟】如果学员回答停留在“做一个Agent”“接一个系统”“训练一个机器人”，说明他们还没进入交付视角。你要继续追问：这个结果谁验收，什么时间交付，失败怎么办，客户如何持续使用，是否能复制到下一个部门。能回答这些问题，才接近FDE工程师的实际工作。
【课堂互动，约1分钟】请学员用自己的项目说一句：本页内容如果缺失，项目现场最可能出现什么问题？
【落地提示，约1分钟】本页建议讲8分钟。时间紧时保留一个案例和一个追问；时间充裕时让学员把自己的项目填进模板。过渡语可以这样说：这一页讲完后，我们进入下一层：客户成功。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。
【逐字讲法补充，约2分钟】这里建议讲师不要急着翻页，而是把“测试与评估计划”翻译成客户现场的一段真实对话。可以这样说：客户不会天然关心我们的课程模块，也不会天然理解FDE方法论，客户关心的是项目能不能按时上线、出了问题谁负责、投入的钱能不能看到结果。所以我们每讲一个概念，都要把它落到交付物、责任人、日期、指标和证据上。比如本页关键词是离线评估→防回归、真实样本→看价值、UAT→看可用、异常测试→看边界、灰度监控→看稳定，讲师要逐个追问：这个动作由谁完成，完成后留下什么材料，客户怎么验收，失败后怎么升级，能不能复用到下一个项目。
【延伸背景，约1分钟】企业AI转型和传统软件项目最大的不同，是AI能力会随着上下文、数据、用户行为、模型版本和业务流程变化而波动。FDE不能只交付一个静态系统，而要交付一套持续运营机制。这里可以提醒学员：项目管理不是行政表格，而是把不稳定的AI能力变成可控业务结果的工具。
【作业点评口径，约1分30秒】点评学员作业时，第一看是否具体，第二看是否可验收，第三看是否有人负责，第四看是否能复盘。凡是写成“提升效率”“优化体验”“加强管理”的，都要继续追问基线、目标、样本、系统来源和Owner。凡是写成“业务部负责”“IT支持”的，都要继续追问具体姓名或岗位、交付日期和升级路径。
【风险治理提醒，约1分钟】风险、变更、测试、质量门和回滚不是为了增加流程，而是为了让客户敢让AI进入真实业务。越是高价值场景，越要让治理机制先跑起来。
互动问题：请学员用自己的项目说一句：本页内容如果缺失，项目现场最可能出现什么问题？
过渡语：这一页讲完后，我们进入下一层：客户成功。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。

## Slide 26
上线
上线Runbook与回滚
上线不是按按钮，而是一套检查、监控、回滚和通知机制。
26
WEI SPACE FDE TRAINING
实施治理
01
上线检查
02
灰度名单
03
监控指标
04
回滚条件
05
通知模板
Notes: 本页目的：上线不是按按钮，而是一套检查、监控、回滚和通知机制。
讲师逐字稿：【开场，约40秒】各位看这一页，标题是“上线Runbook与回滚”。本页不是为了让大家背概念，而是为了训练FDE在企业现场能把事情推进。请先记住本页核心句：上线不是按按钮，而是一套检查、监控、回滚和通知机制。。屏幕上的关键词是：上线检查；灰度名单；监控指标；回滚条件；通知模板。
【为什么这样讲，约1分30秒】这一段要让学员意识到不确定性是AI项目常态。风险台账、变更单、测试计划、质量门、上线Runbook和回滚机制，是企业敢上线的基础。 在FDE训练营里，项目交付管理要服务于四类结果：优秀学员能进入WEI FDE交付团队；基础扎实的学员能被推荐到企业就业；有创业意愿的学员能成为OPC一人公司或进入孵化器；表达和组织能力强的学员能成为课程讲师。
【怎么讲，约2分钟】讲这一页时，不要只解释名词，要不断追问项目动作：客户目标是什么，范围边界在哪里，谁是业务Owner，谁有审批权，交付物是什么，验收证据是什么，风险怎么升级，项目结束后谁运营。把这些问题问清楚，AI项目才不会停在演示和试点。
【本页展开，约2分钟】风险和变更是AI项目的日常。讲师要把风险讲成管理动作：发现风险、定级、指定Owner、设置截止时间、定义升级路径、记录结果。变更也一样，任何范围、字段、系统、模型或验收标准变化，都要评估影响后再执行。
【案例补强，约1分30秒】可以继续使用销售数字员工案例。客户最初可能只说“让AI帮销售跟进客户”，FDE要把它变成交付语言：本期范围是线索分级、跟进建议和CRM回写；业务Owner是销售总监；IT负责CRM接口；验收看响应时长、采纳率、回写率和人工接管率；上线后每周复盘失败样本。这样，项目才从想法变成可交付任务。
【讲师内心判断，约1分钟】如果学员回答停留在“做一个Agent”“接一个系统”“训练一个机器人”，说明他们还没进入交付视角。你要继续追问：这个结果谁验收，什么时间交付，失败怎么办，客户如何持续使用，是否能复制到下一个部门。能回答这些问题，才接近FDE工程师的实际工作。
【课堂互动，约1分钟】请学员用自己的项目说一句：本页内容如果缺失，项目现场最可能出现什么问题？
【落地提示，约1分钟】本页建议讲7分钟。时间紧时保留一个案例和一个追问；时间充裕时让学员把自己的项目填进模板。过渡语可以这样说：这一页讲完后，我们进入下一层：客户成功。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。
【逐字讲法补充，约2分钟】这里建议讲师不要急着翻页，而是把“上线Runbook与回滚”翻译成客户现场的一段真实对话。可以这样说：客户不会天然关心我们的课程模块，也不会天然理解FDE方法论，客户关心的是项目能不能按时上线、出了问题谁负责、投入的钱能不能看到结果。所以我们每讲一个概念，都要把它落到交付物、责任人、日期、指标和证据上。比如本页关键词是上线检查、灰度名单、监控指标、回滚条件、通知模板，讲师要逐个追问：这个动作由谁完成，完成后留下什么材料，客户怎么验收，失败后怎么升级，能不能复用到下一个项目。
【延伸背景，约1分钟】企业AI转型和传统软件项目最大的不同，是AI能力会随着上下文、数据、用户行为、模型版本和业务流程变化而波动。FDE不能只交付一个静态系统，而要交付一套持续运营机制。这里可以提醒学员：项目管理不是行政表格，而是把不稳定的AI能力变成可控业务结果的工具。
【作业点评口径，约1分30秒】点评学员作业时，第一看是否具体，第二看是否可验收，第三看是否有人负责，第四看是否能复盘。凡是写成“提升效率”“优化体验”“加强管理”的，都要继续追问基线、目标、样本、系统来源和Owner。凡是写成“业务部负责”“IT支持”的，都要继续追问具体姓名或岗位、交付日期和升级路径。
【风险治理提醒，约1分钟】风险、变更、测试、质量门和回滚不是为了增加流程，而是为了让客户敢让AI进入真实业务。越是高价值场景，越要让治理机制先跑起来。
互动问题：请学员用自己的项目说一句：本页内容如果缺失，项目现场最可能出现什么问题？
过渡语：这一页讲完后，我们进入下一层：客户成功。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。

## Slide 27
练习
设计风险台账与质量门
学员为自己的项目建立风险台账、变更单和质量门清单。
27
WEI SPACE FDE TRAINING
实施治理
课堂动作
8分钟
讲师示范后，学员用真实企业流程产出可交付材料。
1
风险台账
2
变更单
3
质量门
4
回滚条件
5
复盘记录
Notes: 本页目的：学员为自己的项目建立风险台账、变更单和质量门清单。
讲师逐字稿：【开场，约40秒】各位看这一页，标题是“设计风险台账与质量门”。本页不是为了让大家背概念，而是为了训练FDE在企业现场能把事情推进。请先记住本页核心句：学员为自己的项目建立风险台账、变更单和质量门清单。。屏幕上的关键词是：风险台账；变更单；质量门；回滚条件；复盘记录。
【为什么这样讲，约1分30秒】这一段要让学员意识到不确定性是AI项目常态。风险台账、变更单、测试计划、质量门、上线Runbook和回滚机制，是企业敢上线的基础。 在FDE训练营里，项目交付管理要服务于四类结果：优秀学员能进入WEI FDE交付团队；基础扎实的学员能被推荐到企业就业；有创业意愿的学员能成为OPC一人公司或进入孵化器；表达和组织能力强的学员能成为课程讲师。
【怎么讲，约2分钟】讲这一页时，不要只解释名词，要不断追问项目动作：客户目标是什么，范围边界在哪里，谁是业务Owner，谁有审批权，交付物是什么，验收证据是什么，风险怎么升级，项目结束后谁运营。把这些问题问清楚，AI项目才不会停在演示和试点。
【本页展开，约2分钟】风险和变更是AI项目的日常。讲师要把风险讲成管理动作：发现风险、定级、指定Owner、设置截止时间、定义升级路径、记录结果。变更也一样，任何范围、字段、系统、模型或验收标准变化，都要评估影响后再执行。
【案例补强，约1分30秒】可以继续使用销售数字员工案例。客户最初可能只说“让AI帮销售跟进客户”，FDE要把它变成交付语言：本期范围是线索分级、跟进建议和CRM回写；业务Owner是销售总监；IT负责CRM接口；验收看响应时长、采纳率、回写率和人工接管率；上线后每周复盘失败样本。这样，项目才从想法变成可交付任务。
【讲师内心判断，约1分钟】如果学员回答停留在“做一个Agent”“接一个系统”“训练一个机器人”，说明他们还没进入交付视角。你要继续追问：这个结果谁验收，什么时间交付，失败怎么办，客户如何持续使用，是否能复制到下一个部门。能回答这些问题，才接近FDE工程师的实际工作。
【课堂互动，约1分钟】请学员说出一个他们见过的AI项目风险，并把它写成Owner、等级、截止时间和应对动作。
【落地提示，约1分钟】本页建议讲8分钟。时间紧时保留一个案例和一个追问；时间充裕时让学员把自己的项目填进模板。过渡语可以这样说：这一页讲完后，我们进入下一层：客户成功。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。
【逐字讲法补充，约2分钟】这里建议讲师不要急着翻页，而是把“设计风险台账与质量门”翻译成客户现场的一段真实对话。可以这样说：客户不会天然关心我们的课程模块，也不会天然理解FDE方法论，客户关心的是项目能不能按时上线、出了问题谁负责、投入的钱能不能看到结果。所以我们每讲一个概念，都要把它落到交付物、责任人、日期、指标和证据上。比如本页关键词是风险台账、变更单、质量门、回滚条件、复盘记录，讲师要逐个追问：这个动作由谁完成，完成后留下什么材料，客户怎么验收，失败后怎么升级，能不能复用到下一个项目。
【延伸背景，约1分钟】企业AI转型和传统软件项目最大的不同，是AI能力会随着上下文、数据、用户行为、模型版本和业务流程变化而波动。FDE不能只交付一个静态系统，而要交付一套持续运营机制。这里可以提醒学员：项目管理不是行政表格，而是把不稳定的AI能力变成可控业务结果的工具。
【作业点评口径，约1分30秒】点评学员作业时，第一看是否具体，第二看是否可验收，第三看是否有人负责，第四看是否能复盘。凡是写成“提升效率”“优化体验”“加强管理”的，都要继续追问基线、目标、样本、系统来源和Owner。凡是写成“业务部负责”“IT支持”的，都要继续追问具体姓名或岗位、交付日期和升级路径。
【风险治理提醒，约1分钟】风险、变更、测试、质量门和回滚不是为了增加流程，而是为了让客户敢让AI进入真实业务。越是高价值场景，越要让治理机制先跑起来。
互动问题：请学员现场填写模板，讲师抽两组点评：一个看证据是否足够，一个看范围是否可交付。
过渡语：这一页讲完后，我们进入下一层：客户成功。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。

## Slide 28
Part 4
客户成功、价值证明与续费运营
交付结束不是项目结束，而是客户成功开始。
采用
价值
续费
Notes: 本页目的：交付结束不是项目结束，而是客户成功开始。
讲师逐字稿：【开场，约40秒】各位看这一页，标题是“客户成功、价值证明与续费运营”。本页不是为了让大家背概念，而是为了训练FDE在企业现场能把事情推进。请先记住本页核心句：交付结束不是项目结束，而是客户成功开始。。屏幕上的关键词是：采用；价值；续费。
【为什么这样讲，约1分30秒】这一段要把交付从“项目完成”推进到“客户持续使用并证明价值”。FDE要能组织培训、看板、复盘、价值报告和续费扩展，而不只是交完文件。 在FDE训练营里，项目交付管理要服务于四类结果：优秀学员能进入WEI FDE交付团队；基础扎实的学员能被推荐到企业就业；有创业意愿的学员能成为OPC一人公司或进入孵化器；表达和组织能力强的学员能成为课程讲师。
【怎么讲，约2分钟】讲这一页时，不要只解释名词，要不断追问项目动作：客户目标是什么，范围边界在哪里，谁是业务Owner，谁有审批权，交付物是什么，验收证据是什么，风险怎么升级，项目结束后谁运营。把这些问题问清楚，AI项目才不会停在演示和试点。
【本页展开，约2分钟】验收要有证据，不接受“感觉好用”。业务价值要有基线和上线后数据，质量要有测试集和抽检样本，风险要有审计链，采用要有真实使用记录，成本性能要有SLA数据。
【案例补强，约1分30秒】可以继续使用销售数字员工案例。客户最初可能只说“让AI帮销售跟进客户”，FDE要把它变成交付语言：本期范围是线索分级、跟进建议和CRM回写；业务Owner是销售总监；IT负责CRM接口；验收看响应时长、采纳率、回写率和人工接管率；上线后每周复盘失败样本。这样，项目才从想法变成可交付任务。
【讲师内心判断，约1分钟】如果学员回答停留在“做一个Agent”“接一个系统”“训练一个机器人”，说明他们还没进入交付视角。你要继续追问：这个结果谁验收，什么时间交付，失败怎么办，客户如何持续使用，是否能复制到下一个部门。能回答这些问题，才接近FDE工程师的实际工作。
【课堂互动，约1分钟】请学员用自己的项目说一句：本页内容如果缺失，项目现场最可能出现什么问题？
【落地提示，约1分钟】本页建议讲2分钟。时间紧时保留一个案例和一个追问；时间充裕时让学员把自己的项目填进模板。过渡语可以这样说：这一页讲完后，我们进入下一层：商业复制。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。
【逐字讲法补充，约2分钟】这里建议讲师不要急着翻页，而是把“客户成功、价值证明与续费运营”翻译成客户现场的一段真实对话。可以这样说：客户不会天然关心我们的课程模块，也不会天然理解FDE方法论，客户关心的是项目能不能按时上线、出了问题谁负责、投入的钱能不能看到结果。所以我们每讲一个概念，都要把它落到交付物、责任人、日期、指标和证据上。比如本页关键词是采用、价值、续费，讲师要逐个追问：这个动作由谁完成，完成后留下什么材料，客户怎么验收，失败后怎么升级，能不能复用到下一个项目。
【延伸背景，约1分钟】企业AI转型和传统软件项目最大的不同，是AI能力会随着上下文、数据、用户行为、模型版本和业务流程变化而波动。FDE不能只交付一个静态系统，而要交付一套持续运营机制。这里可以提醒学员：项目管理不是行政表格，而是把不稳定的AI能力变成可控业务结果的工具。
【作业点评口径，约1分30秒】点评学员作业时，第一看是否具体，第二看是否可验收，第三看是否有人负责，第四看是否能复盘。凡是写成“提升效率”“优化体验”“加强管理”的，都要继续追问基线、目标、样本、系统来源和Owner。凡是写成“业务部负责”“IT支持”的，都要继续追问具体姓名或岗位、交付日期和升级路径。
【客户成功提醒，约1分钟】客户成功不能等验收后才想。FDE从立项开始就要设计上线后谁用、怎么培训、看什么数据、失败样本怎么回收、每周谁复盘、下个月怎么证明价值。
互动问题：请学员用自己的项目说一句：本页内容如果缺失，项目现场最可能出现什么问题？
过渡语：这一页讲完后，我们进入下一层：商业复制。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。

## Slide 29
采用
客户成功从真实使用开始
没有真实用户采用，所有演示都只是样片。
29
WEI SPACE FDE TRAINING
客户成功
01
种子用户
02
关键用户
03
业务主管
04
IT支持
05
运营Owner
Notes: 本页目的：没有真实用户采用，所有演示都只是样片。
讲师逐字稿：【开场，约40秒】各位看这一页，标题是“客户成功从真实使用开始”。本页不是为了让大家背概念，而是为了训练FDE在企业现场能把事情推进。请先记住本页核心句：没有真实用户采用，所有演示都只是样片。。屏幕上的关键词是：种子用户；关键用户；业务主管；IT支持；运营Owner。
【为什么这样讲，约1分30秒】这一段要把交付从“项目完成”推进到“客户持续使用并证明价值”。FDE要能组织培训、看板、复盘、价值报告和续费扩展，而不只是交完文件。 在FDE训练营里，项目交付管理要服务于四类结果：优秀学员能进入WEI FDE交付团队；基础扎实的学员能被推荐到企业就业；有创业意愿的学员能成为OPC一人公司或进入孵化器；表达和组织能力强的学员能成为课程讲师。
【怎么讲，约2分钟】讲这一页时，不要只解释名词，要不断追问项目动作：客户目标是什么，范围边界在哪里，谁是业务Owner，谁有审批权，交付物是什么，验收证据是什么，风险怎么升级，项目结束后谁运营。把这些问题问清楚，AI项目才不会停在演示和试点。
【本页展开，约2分钟】客户成功不是销售部的售后，而是交付价值的持续证明。FDE要把种子用户培养、运营看板、复盘会、失败样本、价值报告和下一阶段路线串起来。
【案例补强，约1分30秒】可以继续使用销售数字员工案例。客户最初可能只说“让AI帮销售跟进客户”，FDE要把它变成交付语言：本期范围是线索分级、跟进建议和CRM回写；业务Owner是销售总监；IT负责CRM接口；验收看响应时长、采纳率、回写率和人工接管率；上线后每周复盘失败样本。这样，项目才从想法变成可交付任务。
【讲师内心判断，约1分钟】如果学员回答停留在“做一个Agent”“接一个系统”“训练一个机器人”，说明他们还没进入交付视角。你要继续追问：这个结果谁验收，什么时间交付，失败怎么办，客户如何持续使用，是否能复制到下一个部门。能回答这些问题，才接近FDE工程师的实际工作。
【课堂互动，约1分钟】请学员用自己的项目说一句：本页内容如果缺失，项目现场最可能出现什么问题？
【落地提示，约1分钟】本页建议讲7分钟。时间紧时保留一个案例和一个追问；时间充裕时让学员把自己的项目填进模板。过渡语可以这样说：这一页讲完后，我们进入下一层：商业复制。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。
【逐字讲法补充，约2分钟】这里建议讲师不要急着翻页，而是把“客户成功从真实使用开始”翻译成客户现场的一段真实对话。可以这样说：客户不会天然关心我们的课程模块，也不会天然理解FDE方法论，客户关心的是项目能不能按时上线、出了问题谁负责、投入的钱能不能看到结果。所以我们每讲一个概念，都要把它落到交付物、责任人、日期、指标和证据上。比如本页关键词是种子用户、关键用户、业务主管、IT支持、运营Owner，讲师要逐个追问：这个动作由谁完成，完成后留下什么材料，客户怎么验收，失败后怎么升级，能不能复用到下一个项目。
【延伸背景，约1分钟】企业AI转型和传统软件项目最大的不同，是AI能力会随着上下文、数据、用户行为、模型版本和业务流程变化而波动。FDE不能只交付一个静态系统，而要交付一套持续运营机制。这里可以提醒学员：项目管理不是行政表格，而是把不稳定的AI能力变成可控业务结果的工具。
【作业点评口径，约1分30秒】点评学员作业时，第一看是否具体，第二看是否可验收，第三看是否有人负责，第四看是否能复盘。凡是写成“提升效率”“优化体验”“加强管理”的，都要继续追问基线、目标、样本、系统来源和Owner。凡是写成“业务部负责”“IT支持”的，都要继续追问具体姓名或岗位、交付日期和升级路径。
【客户成功提醒，约1分钟】客户成功不能等验收后才想。FDE从立项开始就要设计上线后谁用、怎么培训、看什么数据、失败样本怎么回收、每周谁复盘、下个月怎么证明价值。
互动问题：请学员用自己的项目说一句：本页内容如果缺失，项目现场最可能出现什么问题？
过渡语：这一页讲完后，我们进入下一层：商业复制。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。

## Slide 30
培训
客户培训四层对象
管理层、Owner、一线、IT安全需要不同培训内容。
30
WEI SPACE FDE TRAINING
客户成功
管理层
业务Owner
一线用户
IT/安全
运营人员
讲师候选
Notes: 本页目的：管理层、Owner、一线、IT安全需要不同培训内容。
讲师逐字稿：【开场，约40秒】各位看这一页，标题是“客户培训四层对象”。本页不是为了让大家背概念，而是为了训练FDE在企业现场能把事情推进。请先记住本页核心句：管理层、Owner、一线、IT安全需要不同培训内容。。屏幕上的关键词是：管理层；业务Owner；一线用户；IT/安全；运营人员；讲师候选。
【为什么这样讲，约1分30秒】这一段要把交付从“项目完成”推进到“客户持续使用并证明价值”。FDE要能组织培训、看板、复盘、价值报告和续费扩展，而不只是交完文件。 在FDE训练营里，项目交付管理要服务于四类结果：优秀学员能进入WEI FDE交付团队；基础扎实的学员能被推荐到企业就业；有创业意愿的学员能成为OPC一人公司或进入孵化器；表达和组织能力强的学员能成为课程讲师。
【怎么讲，约2分钟】讲这一页时，不要只解释名词，要不断追问项目动作：客户目标是什么，范围边界在哪里，谁是业务Owner，谁有审批权，交付物是什么，验收证据是什么，风险怎么升级，项目结束后谁运营。把这些问题问清楚，AI项目才不会停在演示和试点。
【本页展开，约2分钟】客户成功不是销售部的售后，而是交付价值的持续证明。FDE要把种子用户培养、运营看板、复盘会、失败样本、价值报告和下一阶段路线串起来。
【案例补强，约1分30秒】可以继续使用销售数字员工案例。客户最初可能只说“让AI帮销售跟进客户”，FDE要把它变成交付语言：本期范围是线索分级、跟进建议和CRM回写；业务Owner是销售总监；IT负责CRM接口；验收看响应时长、采纳率、回写率和人工接管率；上线后每周复盘失败样本。这样，项目才从想法变成可交付任务。
【讲师内心判断，约1分钟】如果学员回答停留在“做一个Agent”“接一个系统”“训练一个机器人”，说明他们还没进入交付视角。你要继续追问：这个结果谁验收，什么时间交付，失败怎么办，客户如何持续使用，是否能复制到下一个部门。能回答这些问题，才接近FDE工程师的实际工作。
【课堂互动，约1分钟】请学员用自己的项目说一句：本页内容如果缺失，项目现场最可能出现什么问题？
【落地提示，约1分钟】本页建议讲8分钟。时间紧时保留一个案例和一个追问；时间充裕时让学员把自己的项目填进模板。过渡语可以这样说：这一页讲完后，我们进入下一层：商业复制。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。
【逐字讲法补充，约2分钟】这里建议讲师不要急着翻页，而是把“客户培训四层对象”翻译成客户现场的一段真实对话。可以这样说：客户不会天然关心我们的课程模块，也不会天然理解FDE方法论，客户关心的是项目能不能按时上线、出了问题谁负责、投入的钱能不能看到结果。所以我们每讲一个概念，都要把它落到交付物、责任人、日期、指标和证据上。比如本页关键词是管理层、业务Owner、一线用户、IT/安全、运营人员、讲师候选，讲师要逐个追问：这个动作由谁完成，完成后留下什么材料，客户怎么验收，失败后怎么升级，能不能复用到下一个项目。
【延伸背景，约1分钟】企业AI转型和传统软件项目最大的不同，是AI能力会随着上下文、数据、用户行为、模型版本和业务流程变化而波动。FDE不能只交付一个静态系统，而要交付一套持续运营机制。这里可以提醒学员：项目管理不是行政表格，而是把不稳定的AI能力变成可控业务结果的工具。
【作业点评口径，约1分30秒】点评学员作业时，第一看是否具体，第二看是否可验收，第三看是否有人负责，第四看是否能复盘。凡是写成“提升效率”“优化体验”“加强管理”的，都要继续追问基线、目标、样本、系统来源和Owner。凡是写成“业务部负责”“IT支持”的，都要继续追问具体姓名或岗位、交付日期和升级路径。
【客户成功提醒，约1分钟】客户成功不能等验收后才想。FDE从立项开始就要设计上线后谁用、怎么培训、看什么数据、失败样本怎么回收、每周谁复盘、下个月怎么证明价值。
互动问题：请学员用自己的项目说一句：本页内容如果缺失，项目现场最可能出现什么问题？
过渡语：这一页讲完后，我们进入下一层：商业复制。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。

## Slide 31
指标
价值证明指标树
价值证明要同时看效率、质量、收入、风险和体验。
31
WEI SPACE FDE TRAINING
客户成功
效率
节省时间
质量
减少错误
收入
转化贡献
风险
合规留痕
体验
满意度
成本
单次费用
Notes: 本页目的：价值证明要同时看效率、质量、收入、风险和体验。
讲师逐字稿：【开场，约40秒】各位看这一页，标题是“价值证明指标树”。本页不是为了让大家背概念，而是为了训练FDE在企业现场能把事情推进。请先记住本页核心句：价值证明要同时看效率、质量、收入、风险和体验。。屏幕上的关键词是：效率：节省时间；质量：减少错误；收入：转化贡献；风险：合规留痕；体验：满意度；成本：单次费用。
【为什么这样讲，约1分30秒】这一段要把交付从“项目完成”推进到“客户持续使用并证明价值”。FDE要能组织培训、看板、复盘、价值报告和续费扩展，而不只是交完文件。 在FDE训练营里，项目交付管理要服务于四类结果：优秀学员能进入WEI FDE交付团队；基础扎实的学员能被推荐到企业就业；有创业意愿的学员能成为OPC一人公司或进入孵化器；表达和组织能力强的学员能成为课程讲师。
【怎么讲，约2分钟】讲这一页时，不要只解释名词，要不断追问项目动作：客户目标是什么，范围边界在哪里，谁是业务Owner，谁有审批权，交付物是什么，验收证据是什么，风险怎么升级，项目结束后谁运营。把这些问题问清楚，AI项目才不会停在演示和试点。
【本页展开，约2分钟】验收要有证据，不接受“感觉好用”。业务价值要有基线和上线后数据，质量要有测试集和抽检样本，风险要有审计链，采用要有真实使用记录，成本性能要有SLA数据。
【案例补强，约1分30秒】可以继续使用销售数字员工案例。客户最初可能只说“让AI帮销售跟进客户”，FDE要把它变成交付语言：本期范围是线索分级、跟进建议和CRM回写；业务Owner是销售总监；IT负责CRM接口；验收看响应时长、采纳率、回写率和人工接管率；上线后每周复盘失败样本。这样，项目才从想法变成可交付任务。
【讲师内心判断，约1分钟】如果学员回答停留在“做一个Agent”“接一个系统”“训练一个机器人”，说明他们还没进入交付视角。你要继续追问：这个结果谁验收，什么时间交付，失败怎么办，客户如何持续使用，是否能复制到下一个部门。能回答这些问题，才接近FDE工程师的实际工作。
【课堂互动，约1分钟】请学员用自己的项目说一句：本页内容如果缺失，项目现场最可能出现什么问题？
【落地提示，约1分钟】本页建议讲8分钟。时间紧时保留一个案例和一个追问；时间充裕时让学员把自己的项目填进模板。过渡语可以这样说：这一页讲完后，我们进入下一层：商业复制。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。
【逐字讲法补充，约2分钟】这里建议讲师不要急着翻页，而是把“价值证明指标树”翻译成客户现场的一段真实对话。可以这样说：客户不会天然关心我们的课程模块，也不会天然理解FDE方法论，客户关心的是项目能不能按时上线、出了问题谁负责、投入的钱能不能看到结果。所以我们每讲一个概念，都要把它落到交付物、责任人、日期、指标和证据上。比如本页关键词是效率：节省时间、质量：减少错误、收入：转化贡献、风险：合规留痕、体验：满意度、成本：单次费用，讲师要逐个追问：这个动作由谁完成，完成后留下什么材料，客户怎么验收，失败后怎么升级，能不能复用到下一个项目。
【延伸背景，约1分钟】企业AI转型和传统软件项目最大的不同，是AI能力会随着上下文、数据、用户行为、模型版本和业务流程变化而波动。FDE不能只交付一个静态系统，而要交付一套持续运营机制。这里可以提醒学员：项目管理不是行政表格，而是把不稳定的AI能力变成可控业务结果的工具。
【作业点评口径，约1分30秒】点评学员作业时，第一看是否具体，第二看是否可验收，第三看是否有人负责，第四看是否能复盘。凡是写成“提升效率”“优化体验”“加强管理”的，都要继续追问基线、目标、样本、系统来源和Owner。凡是写成“业务部负责”“IT支持”的，都要继续追问具体姓名或岗位、交付日期和升级路径。
【客户成功提醒，约1分钟】客户成功不能等验收后才想。FDE从立项开始就要设计上线后谁用、怎么培训、看什么数据、失败样本怎么回收、每周谁复盘、下个月怎么证明价值。
互动问题：请学员用自己的项目说一句：本页内容如果缺失，项目现场最可能出现什么问题？
过渡语：这一页讲完后，我们进入下一层：商业复制。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。

## Slide 32
报告
交付价值报告
价值报告要有基线、上线后数据、样本证据和下一步动作。
32
WEI SPACE FDE TRAINING
客户成功
项目
FDE要追到的交付证据
基线
上线前
结果
上线后
样本
可审计
ROI
可解释
动作
可续费
Notes: 本页目的：价值报告要有基线、上线后数据、样本证据和下一步动作。
讲师逐字稿：【开场，约40秒】各位看这一页，标题是“交付价值报告”。本页不是为了让大家背概念，而是为了训练FDE在企业现场能把事情推进。请先记住本页核心句：价值报告要有基线、上线后数据、样本证据和下一步动作。。屏幕上的关键词是：基线→上线前；结果→上线后；样本→可审计；ROI→可解释；动作→可续费。
【为什么这样讲，约1分30秒】这一段要把交付从“项目完成”推进到“客户持续使用并证明价值”。FDE要能组织培训、看板、复盘、价值报告和续费扩展，而不只是交完文件。 在FDE训练营里，项目交付管理要服务于四类结果：优秀学员能进入WEI FDE交付团队；基础扎实的学员能被推荐到企业就业；有创业意愿的学员能成为OPC一人公司或进入孵化器；表达和组织能力强的学员能成为课程讲师。
【怎么讲，约2分钟】讲这一页时，不要只解释名词，要不断追问项目动作：客户目标是什么，范围边界在哪里，谁是业务Owner，谁有审批权，交付物是什么，验收证据是什么，风险怎么升级，项目结束后谁运营。把这些问题问清楚，AI项目才不会停在演示和试点。
【本页展开，约2分钟】验收要有证据，不接受“感觉好用”。业务价值要有基线和上线后数据，质量要有测试集和抽检样本，风险要有审计链，采用要有真实使用记录，成本性能要有SLA数据。
【案例补强，约1分30秒】可以继续使用销售数字员工案例。客户最初可能只说“让AI帮销售跟进客户”，FDE要把它变成交付语言：本期范围是线索分级、跟进建议和CRM回写；业务Owner是销售总监；IT负责CRM接口；验收看响应时长、采纳率、回写率和人工接管率；上线后每周复盘失败样本。这样，项目才从想法变成可交付任务。
【讲师内心判断，约1分钟】如果学员回答停留在“做一个Agent”“接一个系统”“训练一个机器人”，说明他们还没进入交付视角。你要继续追问：这个结果谁验收，什么时间交付，失败怎么办，客户如何持续使用，是否能复制到下一个部门。能回答这些问题，才接近FDE工程师的实际工作。
【课堂互动，约1分钟】请学员用自己的项目说一句：本页内容如果缺失，项目现场最可能出现什么问题？
【落地提示，约1分钟】本页建议讲8分钟。时间紧时保留一个案例和一个追问；时间充裕时让学员把自己的项目填进模板。过渡语可以这样说：这一页讲完后，我们进入下一层：商业复制。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。
【逐字讲法补充，约2分钟】这里建议讲师不要急着翻页，而是把“交付价值报告”翻译成客户现场的一段真实对话。可以这样说：客户不会天然关心我们的课程模块，也不会天然理解FDE方法论，客户关心的是项目能不能按时上线、出了问题谁负责、投入的钱能不能看到结果。所以我们每讲一个概念，都要把它落到交付物、责任人、日期、指标和证据上。比如本页关键词是基线→上线前、结果→上线后、样本→可审计、ROI→可解释、动作→可续费，讲师要逐个追问：这个动作由谁完成，完成后留下什么材料，客户怎么验收，失败后怎么升级，能不能复用到下一个项目。
【延伸背景，约1分钟】企业AI转型和传统软件项目最大的不同，是AI能力会随着上下文、数据、用户行为、模型版本和业务流程变化而波动。FDE不能只交付一个静态系统，而要交付一套持续运营机制。这里可以提醒学员：项目管理不是行政表格，而是把不稳定的AI能力变成可控业务结果的工具。
【作业点评口径，约1分30秒】点评学员作业时，第一看是否具体，第二看是否可验收，第三看是否有人负责，第四看是否能复盘。凡是写成“提升效率”“优化体验”“加强管理”的，都要继续追问基线、目标、样本、系统来源和Owner。凡是写成“业务部负责”“IT支持”的，都要继续追问具体姓名或岗位、交付日期和升级路径。
【客户成功提醒，约1分钟】客户成功不能等验收后才想。FDE从立项开始就要设计上线后谁用、怎么培训、看什么数据、失败样本怎么回收、每周谁复盘、下个月怎么证明价值。
互动问题：请学员用自己的项目说一句：本页内容如果缺失，项目现场最可能出现什么问题？
过渡语：这一页讲完后，我们进入下一层：商业复制。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。

## Slide 33
QBR
月度/QBR复盘会
复盘会要从“汇报工作”变成“驱动扩展”。
33
WEI SPACE FDE TRAINING
客户成功
交付事实
管理含义
看指标
看失败样本
看新增需求
看风险
看扩展机会
定下期计划
Notes: 本页目的：复盘会要从“汇报工作”变成“驱动扩展”。
讲师逐字稿：【开场，约40秒】各位看这一页，标题是“月度/QBR复盘会”。本页不是为了让大家背概念，而是为了训练FDE在企业现场能把事情推进。请先记住本页核心句：复盘会要从“汇报工作”变成“驱动扩展”。。屏幕上的关键词是：看指标；看失败样本；看新增需求；看风险；看扩展机会；定下期计划。
【为什么这样讲，约1分30秒】这一段要把交付从“项目完成”推进到“客户持续使用并证明价值”。FDE要能组织培训、看板、复盘、价值报告和续费扩展，而不只是交完文件。 在FDE训练营里，项目交付管理要服务于四类结果：优秀学员能进入WEI FDE交付团队；基础扎实的学员能被推荐到企业就业；有创业意愿的学员能成为OPC一人公司或进入孵化器；表达和组织能力强的学员能成为课程讲师。
【怎么讲，约2分钟】讲这一页时，不要只解释名词，要不断追问项目动作：客户目标是什么，范围边界在哪里，谁是业务Owner，谁有审批权，交付物是什么，验收证据是什么，风险怎么升级，项目结束后谁运营。把这些问题问清楚，AI项目才不会停在演示和试点。
【本页展开，约2分钟】客户成功不是销售部的售后，而是交付价值的持续证明。FDE要把种子用户培养、运营看板、复盘会、失败样本、价值报告和下一阶段路线串起来。
【案例补强，约1分30秒】可以继续使用销售数字员工案例。客户最初可能只说“让AI帮销售跟进客户”，FDE要把它变成交付语言：本期范围是线索分级、跟进建议和CRM回写；业务Owner是销售总监；IT负责CRM接口；验收看响应时长、采纳率、回写率和人工接管率；上线后每周复盘失败样本。这样，项目才从想法变成可交付任务。
【讲师内心判断，约1分钟】如果学员回答停留在“做一个Agent”“接一个系统”“训练一个机器人”，说明他们还没进入交付视角。你要继续追问：这个结果谁验收，什么时间交付，失败怎么办，客户如何持续使用，是否能复制到下一个部门。能回答这些问题，才接近FDE工程师的实际工作。
【课堂互动，约1分钟】请学员用自己的项目说一句：本页内容如果缺失，项目现场最可能出现什么问题？
【落地提示，约1分钟】本页建议讲8分钟。时间紧时保留一个案例和一个追问；时间充裕时让学员把自己的项目填进模板。过渡语可以这样说：这一页讲完后，我们进入下一层：商业复制。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。
【逐字讲法补充，约2分钟】这里建议讲师不要急着翻页，而是把“月度/QBR复盘会”翻译成客户现场的一段真实对话。可以这样说：客户不会天然关心我们的课程模块，也不会天然理解FDE方法论，客户关心的是项目能不能按时上线、出了问题谁负责、投入的钱能不能看到结果。所以我们每讲一个概念，都要把它落到交付物、责任人、日期、指标和证据上。比如本页关键词是看指标、看失败样本、看新增需求、看风险、看扩展机会、定下期计划，讲师要逐个追问：这个动作由谁完成，完成后留下什么材料，客户怎么验收，失败后怎么升级，能不能复用到下一个项目。
【延伸背景，约1分钟】企业AI转型和传统软件项目最大的不同，是AI能力会随着上下文、数据、用户行为、模型版本和业务流程变化而波动。FDE不能只交付一个静态系统，而要交付一套持续运营机制。这里可以提醒学员：项目管理不是行政表格，而是把不稳定的AI能力变成可控业务结果的工具。
【作业点评口径，约1分30秒】点评学员作业时，第一看是否具体，第二看是否可验收，第三看是否有人负责，第四看是否能复盘。凡是写成“提升效率”“优化体验”“加强管理”的，都要继续追问基线、目标、样本、系统来源和Owner。凡是写成“业务部负责”“IT支持”的，都要继续追问具体姓名或岗位、交付日期和升级路径。
【客户成功提醒，约1分钟】客户成功不能等验收后才想。FDE从立项开始就要设计上线后谁用、怎么培训、看什么数据、失败样本怎么回收、每周谁复盘、下个月怎么证明价值。
互动问题：请学员用自己的项目说一句：本页内容如果缺失，项目现场最可能出现什么问题？
过渡语：这一页讲完后，我们进入下一层：商业复制。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。

## Slide 34
续费
续费不是销售动作，是价值证明动作
当价值、使用、风险和下一阶段路线清楚时，续费自然有理由。
34
WEI SPACE FDE TRAINING
客户成功
价值不足
使用不足
风险未控
路线不清
越往右，越需要明确规则、日志、审批和回滚。
Notes: 本页目的：当价值、使用、风险和下一阶段路线清楚时，续费自然有理由。
讲师逐字稿：【开场，约40秒】各位看这一页，标题是“续费不是销售动作，是价值证明动作”。本页不是为了让大家背概念，而是为了训练FDE在企业现场能把事情推进。请先记住本页核心句：当价值、使用、风险和下一阶段路线清楚时，续费自然有理由。。屏幕上的关键词是：价值不足；使用不足；风险未控；路线不清。
【为什么这样讲，约1分30秒】这一段要把交付从“项目完成”推进到“客户持续使用并证明价值”。FDE要能组织培训、看板、复盘、价值报告和续费扩展，而不只是交完文件。 在FDE训练营里，项目交付管理要服务于四类结果：优秀学员能进入WEI FDE交付团队；基础扎实的学员能被推荐到企业就业；有创业意愿的学员能成为OPC一人公司或进入孵化器；表达和组织能力强的学员能成为课程讲师。
【怎么讲，约2分钟】讲这一页时，不要只解释名词，要不断追问项目动作：客户目标是什么，范围边界在哪里，谁是业务Owner，谁有审批权，交付物是什么，验收证据是什么，风险怎么升级，项目结束后谁运营。把这些问题问清楚，AI项目才不会停在演示和试点。
【本页展开，约2分钟】验收要有证据，不接受“感觉好用”。业务价值要有基线和上线后数据，质量要有测试集和抽检样本，风险要有审计链，采用要有真实使用记录，成本性能要有SLA数据。
【案例补强，约1分30秒】可以继续使用销售数字员工案例。客户最初可能只说“让AI帮销售跟进客户”，FDE要把它变成交付语言：本期范围是线索分级、跟进建议和CRM回写；业务Owner是销售总监；IT负责CRM接口；验收看响应时长、采纳率、回写率和人工接管率；上线后每周复盘失败样本。这样，项目才从想法变成可交付任务。
【讲师内心判断，约1分钟】如果学员回答停留在“做一个Agent”“接一个系统”“训练一个机器人”，说明他们还没进入交付视角。你要继续追问：这个结果谁验收，什么时间交付，失败怎么办，客户如何持续使用，是否能复制到下一个部门。能回答这些问题，才接近FDE工程师的实际工作。
【课堂互动，约1分钟】请学员用自己的项目说一句：本页内容如果缺失，项目现场最可能出现什么问题？
【落地提示，约1分钟】本页建议讲8分钟。时间紧时保留一个案例和一个追问；时间充裕时让学员把自己的项目填进模板。过渡语可以这样说：这一页讲完后，我们进入下一层：商业复制。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。
【逐字讲法补充，约2分钟】这里建议讲师不要急着翻页，而是把“续费不是销售动作，是价值证明动作”翻译成客户现场的一段真实对话。可以这样说：客户不会天然关心我们的课程模块，也不会天然理解FDE方法论，客户关心的是项目能不能按时上线、出了问题谁负责、投入的钱能不能看到结果。所以我们每讲一个概念，都要把它落到交付物、责任人、日期、指标和证据上。比如本页关键词是价值不足、使用不足、风险未控、路线不清，讲师要逐个追问：这个动作由谁完成，完成后留下什么材料，客户怎么验收，失败后怎么升级，能不能复用到下一个项目。
【延伸背景，约1分钟】企业AI转型和传统软件项目最大的不同，是AI能力会随着上下文、数据、用户行为、模型版本和业务流程变化而波动。FDE不能只交付一个静态系统，而要交付一套持续运营机制。这里可以提醒学员：项目管理不是行政表格，而是把不稳定的AI能力变成可控业务结果的工具。
【作业点评口径，约1分30秒】点评学员作业时，第一看是否具体，第二看是否可验收，第三看是否有人负责，第四看是否能复盘。凡是写成“提升效率”“优化体验”“加强管理”的，都要继续追问基线、目标、样本、系统来源和Owner。凡是写成“业务部负责”“IT支持”的，都要继续追问具体姓名或岗位、交付日期和升级路径。
【客户成功提醒，约1分钟】客户成功不能等验收后才想。FDE从立项开始就要设计上线后谁用、怎么培训、看什么数据、失败样本怎么回收、每周谁复盘、下个月怎么证明价值。
互动问题：请学员用自己的项目说一句：本页内容如果缺失，项目现场最可能出现什么问题？
过渡语：这一页讲完后，我们进入下一层：商业复制。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。

## Slide 35
练习
设计客户成功计划
每组为项目写出上线后30天客户成功计划。
35
WEI SPACE FDE TRAINING
客户成功
课堂动作
9分钟
讲师示范后，学员用真实企业流程产出可交付材料。
1
用户培训
2
运营看板
3
复盘节奏
4
价值报告
5
续费扩展
Notes: 本页目的：每组为项目写出上线后30天客户成功计划。
讲师逐字稿：【开场，约40秒】各位看这一页，标题是“设计客户成功计划”。本页不是为了让大家背概念，而是为了训练FDE在企业现场能把事情推进。请先记住本页核心句：每组为项目写出上线后30天客户成功计划。。屏幕上的关键词是：用户培训；运营看板；复盘节奏；价值报告；续费扩展。
【为什么这样讲，约1分30秒】这一段要把交付从“项目完成”推进到“客户持续使用并证明价值”。FDE要能组织培训、看板、复盘、价值报告和续费扩展，而不只是交完文件。 在FDE训练营里，项目交付管理要服务于四类结果：优秀学员能进入WEI FDE交付团队；基础扎实的学员能被推荐到企业就业；有创业意愿的学员能成为OPC一人公司或进入孵化器；表达和组织能力强的学员能成为课程讲师。
【怎么讲，约2分钟】讲这一页时，不要只解释名词，要不断追问项目动作：客户目标是什么，范围边界在哪里，谁是业务Owner，谁有审批权，交付物是什么，验收证据是什么，风险怎么升级，项目结束后谁运营。把这些问题问清楚，AI项目才不会停在演示和试点。
【本页展开，约2分钟】客户成功不是销售部的售后，而是交付价值的持续证明。FDE要把种子用户培养、运营看板、复盘会、失败样本、价值报告和下一阶段路线串起来。
【案例补强，约1分30秒】可以继续使用销售数字员工案例。客户最初可能只说“让AI帮销售跟进客户”，FDE要把它变成交付语言：本期范围是线索分级、跟进建议和CRM回写；业务Owner是销售总监；IT负责CRM接口；验收看响应时长、采纳率、回写率和人工接管率；上线后每周复盘失败样本。这样，项目才从想法变成可交付任务。
【讲师内心判断，约1分钟】如果学员回答停留在“做一个Agent”“接一个系统”“训练一个机器人”，说明他们还没进入交付视角。你要继续追问：这个结果谁验收，什么时间交付，失败怎么办，客户如何持续使用，是否能复制到下一个部门。能回答这些问题，才接近FDE工程师的实际工作。
【课堂互动，约1分钟】请学员用自己的项目说一句：本页内容如果缺失，项目现场最可能出现什么问题？
【落地提示，约1分钟】本页建议讲9分钟。时间紧时保留一个案例和一个追问；时间充裕时让学员把自己的项目填进模板。过渡语可以这样说：这一页讲完后，我们进入下一层：商业复制。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。
【逐字讲法补充，约2分钟】这里建议讲师不要急着翻页，而是把“设计客户成功计划”翻译成客户现场的一段真实对话。可以这样说：客户不会天然关心我们的课程模块，也不会天然理解FDE方法论，客户关心的是项目能不能按时上线、出了问题谁负责、投入的钱能不能看到结果。所以我们每讲一个概念，都要把它落到交付物、责任人、日期、指标和证据上。比如本页关键词是用户培训、运营看板、复盘节奏、价值报告、续费扩展，讲师要逐个追问：这个动作由谁完成，完成后留下什么材料，客户怎么验收，失败后怎么升级，能不能复用到下一个项目。
【延伸背景，约1分钟】企业AI转型和传统软件项目最大的不同，是AI能力会随着上下文、数据、用户行为、模型版本和业务流程变化而波动。FDE不能只交付一个静态系统，而要交付一套持续运营机制。这里可以提醒学员：项目管理不是行政表格，而是把不稳定的AI能力变成可控业务结果的工具。
【作业点评口径，约1分30秒】点评学员作业时，第一看是否具体，第二看是否可验收，第三看是否有人负责，第四看是否能复盘。凡是写成“提升效率”“优化体验”“加强管理”的，都要继续追问基线、目标、样本、系统来源和Owner。凡是写成“业务部负责”“IT支持”的，都要继续追问具体姓名或岗位、交付日期和升级路径。
【客户成功提醒，约1分钟】客户成功不能等验收后才想。FDE从立项开始就要设计上线后谁用、怎么培训、看什么数据、失败样本怎么回收、每周谁复盘、下个月怎么证明价值。
互动问题：请学员现场填写模板，讲师抽两组点评：一个看证据是否足够，一个看范围是否可交付。
过渡语：这一页讲完后，我们进入下一层：商业复制。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。

## Slide 36
Part 5
商业化复制、OPC合作与行业模板
把一次交付沉淀成可复制的产品和生意。
产品化
模板化
OPC
Notes: 本页目的：把一次交付沉淀成可复制的产品和生意。
讲师逐字稿：【开场，约40秒】各位看这一页，标题是“商业化复制、OPC合作与行业模板”。本页不是为了让大家背概念，而是为了训练FDE在企业现场能把事情推进。请先记住本页核心句：把一次交付沉淀成可复制的产品和生意。。屏幕上的关键词是：产品化；模板化；OPC。
【为什么这样讲，约1分30秒】这一段要连接WEI SPACE生态。一个项目如果能沉淀模板，就能变成行业产品、OPC合作机会、培训案例和孵化项目。 在FDE训练营里，项目交付管理要服务于四类结果：优秀学员能进入WEI FDE交付团队；基础扎实的学员能被推荐到企业就业；有创业意愿的学员能成为OPC一人公司或进入孵化器；表达和组织能力强的学员能成为课程讲师。
【怎么讲，约2分钟】讲这一页时，不要只解释名词，要不断追问项目动作：客户目标是什么，范围边界在哪里，谁是业务Owner，谁有审批权，交付物是什么，验收证据是什么，风险怎么升级，项目结束后谁运营。把这些问题问清楚，AI项目才不会停在演示和试点。
【本页展开，约2分钟】商业复制要讲WEI生态逻辑：WEI API提供模型算力，WEI BOT承接数字员工代养，WEI CONSULTING做结果型咨询，WEI SPACE提供训练与孵化，WEI CAPITAL连接种子投资和产业接力。
【案例补强，约1分30秒】可以继续使用销售数字员工案例。客户最初可能只说“让AI帮销售跟进客户”，FDE要把它变成交付语言：本期范围是线索分级、跟进建议和CRM回写；业务Owner是销售总监；IT负责CRM接口；验收看响应时长、采纳率、回写率和人工接管率；上线后每周复盘失败样本。这样，项目才从想法变成可交付任务。
【讲师内心判断，约1分钟】如果学员回答停留在“做一个Agent”“接一个系统”“训练一个机器人”，说明他们还没进入交付视角。你要继续追问：这个结果谁验收，什么时间交付，失败怎么办，客户如何持续使用，是否能复制到下一个部门。能回答这些问题，才接近FDE工程师的实际工作。
【课堂互动，约1分钟】请学员用自己的项目说一句：本页内容如果缺失，项目现场最可能出现什么问题？
【落地提示，约1分钟】本页建议讲2分钟。时间紧时保留一个案例和一个追问；时间充裕时让学员把自己的项目填进模板。过渡语可以这样说：这一页讲完后，我们进入下一层：分流认证。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。
【逐字讲法补充，约2分钟】这里建议讲师不要急着翻页，而是把“商业化复制、OPC合作与行业模板”翻译成客户现场的一段真实对话。可以这样说：客户不会天然关心我们的课程模块，也不会天然理解FDE方法论，客户关心的是项目能不能按时上线、出了问题谁负责、投入的钱能不能看到结果。所以我们每讲一个概念，都要把它落到交付物、责任人、日期、指标和证据上。比如本页关键词是产品化、模板化、OPC，讲师要逐个追问：这个动作由谁完成，完成后留下什么材料，客户怎么验收，失败后怎么升级，能不能复用到下一个项目。
【延伸背景，约1分钟】企业AI转型和传统软件项目最大的不同，是AI能力会随着上下文、数据、用户行为、模型版本和业务流程变化而波动。FDE不能只交付一个静态系统，而要交付一套持续运营机制。这里可以提醒学员：项目管理不是行政表格，而是把不稳定的AI能力变成可控业务结果的工具。
【作业点评口径，约1分30秒】点评学员作业时，第一看是否具体，第二看是否可验收，第三看是否有人负责，第四看是否能复盘。凡是写成“提升效率”“优化体验”“加强管理”的，都要继续追问基线、目标、样本、系统来源和Owner。凡是写成“业务部负责”“IT支持”的，都要继续追问具体姓名或岗位、交付日期和升级路径。
【商业化提醒，约1分钟】这一页还要提醒创业型学员：OPC不是一个人什么都做，而是一个人掌握获客、诊断、方案和交付组织能力，同时借助WEI API、WEI BOT、WEI CONSULTING、WEI SPACE和WEI CAPITAL形成杠杆。能把项目沉淀成模板，才有复制和孵化价值。
互动问题：请学员用自己的项目说一句：本页内容如果缺失，项目现场最可能出现什么问题？
过渡语：这一页讲完后，我们进入下一层：分流认证。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。

## Slide 37
产品化
FDE服务产品化
咨询、部署、代养、培训和孵化都可以形成产品包。
37
WEI SPACE FDE TRAINING
商业复制
01
AI诊断包
02
数字员工部署包
03
WEI BOT代养
04
运营复盘包
05
行业模板包
Notes: 本页目的：咨询、部署、代养、培训和孵化都可以形成产品包。
讲师逐字稿：【开场，约40秒】各位看这一页，标题是“FDE服务产品化”。本页不是为了让大家背概念，而是为了训练FDE在企业现场能把事情推进。请先记住本页核心句：咨询、部署、代养、培训和孵化都可以形成产品包。。屏幕上的关键词是：AI诊断包；数字员工部署包；WEI BOT代养；运营复盘包；行业模板包。
【为什么这样讲，约1分30秒】这一段要连接WEI SPACE生态。一个项目如果能沉淀模板，就能变成行业产品、OPC合作机会、培训案例和孵化项目。 在FDE训练营里，项目交付管理要服务于四类结果：优秀学员能进入WEI FDE交付团队；基础扎实的学员能被推荐到企业就业；有创业意愿的学员能成为OPC一人公司或进入孵化器；表达和组织能力强的学员能成为课程讲师。
【怎么讲，约2分钟】讲这一页时，不要只解释名词，要不断追问项目动作：客户目标是什么，范围边界在哪里，谁是业务Owner，谁有审批权，交付物是什么，验收证据是什么，风险怎么升级，项目结束后谁运营。把这些问题问清楚，AI项目才不会停在演示和试点。
【本页展开，约2分钟】商业复制要讲WEI生态逻辑：WEI API提供模型算力，WEI BOT承接数字员工代养，WEI CONSULTING做结果型咨询，WEI SPACE提供训练与孵化，WEI CAPITAL连接种子投资和产业接力。
【案例补强，约1分30秒】可以继续使用销售数字员工案例。客户最初可能只说“让AI帮销售跟进客户”，FDE要把它变成交付语言：本期范围是线索分级、跟进建议和CRM回写；业务Owner是销售总监；IT负责CRM接口；验收看响应时长、采纳率、回写率和人工接管率；上线后每周复盘失败样本。这样，项目才从想法变成可交付任务。
【讲师内心判断，约1分钟】如果学员回答停留在“做一个Agent”“接一个系统”“训练一个机器人”，说明他们还没进入交付视角。你要继续追问：这个结果谁验收，什么时间交付，失败怎么办，客户如何持续使用，是否能复制到下一个部门。能回答这些问题，才接近FDE工程师的实际工作。
【课堂互动，约1分钟】请学员用自己的项目说一句：本页内容如果缺失，项目现场最可能出现什么问题？
【落地提示，约1分钟】本页建议讲7分钟。时间紧时保留一个案例和一个追问；时间充裕时让学员把自己的项目填进模板。过渡语可以这样说：这一页讲完后，我们进入下一层：分流认证。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。
【逐字讲法补充，约2分钟】这里建议讲师不要急着翻页，而是把“FDE服务产品化”翻译成客户现场的一段真实对话。可以这样说：客户不会天然关心我们的课程模块，也不会天然理解FDE方法论，客户关心的是项目能不能按时上线、出了问题谁负责、投入的钱能不能看到结果。所以我们每讲一个概念，都要把它落到交付物、责任人、日期、指标和证据上。比如本页关键词是AI诊断包、数字员工部署包、WEI BOT代养、运营复盘包、行业模板包，讲师要逐个追问：这个动作由谁完成，完成后留下什么材料，客户怎么验收，失败后怎么升级，能不能复用到下一个项目。
【延伸背景，约1分钟】企业AI转型和传统软件项目最大的不同，是AI能力会随着上下文、数据、用户行为、模型版本和业务流程变化而波动。FDE不能只交付一个静态系统，而要交付一套持续运营机制。这里可以提醒学员：项目管理不是行政表格，而是把不稳定的AI能力变成可控业务结果的工具。
【作业点评口径，约1分30秒】点评学员作业时，第一看是否具体，第二看是否可验收，第三看是否有人负责，第四看是否能复盘。凡是写成“提升效率”“优化体验”“加强管理”的，都要继续追问基线、目标、样本、系统来源和Owner。凡是写成“业务部负责”“IT支持”的，都要继续追问具体姓名或岗位、交付日期和升级路径。
【商业化提醒，约1分钟】这一页还要提醒创业型学员：OPC不是一个人什么都做，而是一个人掌握获客、诊断、方案和交付组织能力，同时借助WEI API、WEI BOT、WEI CONSULTING、WEI SPACE和WEI CAPITAL形成杠杆。能把项目沉淀成模板，才有复制和孵化价值。
互动问题：请学员用自己的项目说一句：本页内容如果缺失，项目现场最可能出现什么问题？
过渡语：这一页讲完后，我们进入下一层：分流认证。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。

## Slide 38
定价
交付定价与价值锚点
定价不能只按人天，要锚定价值、复杂度、风险和复用性。
38
WEI SPACE FDE TRAINING
商业复制
诊断费
部署费
代养费
成功费
培训费
孵化权益
Notes: 本页目的：定价不能只按人天，要锚定价值、复杂度、风险和复用性。
讲师逐字稿：【开场，约40秒】各位看这一页，标题是“交付定价与价值锚点”。本页不是为了让大家背概念，而是为了训练FDE在企业现场能把事情推进。请先记住本页核心句：定价不能只按人天，要锚定价值、复杂度、风险和复用性。。屏幕上的关键词是：诊断费；部署费；代养费；成功费；培训费；孵化权益。
【为什么这样讲，约1分30秒】这一段要连接WEI SPACE生态。一个项目如果能沉淀模板，就能变成行业产品、OPC合作机会、培训案例和孵化项目。 在FDE训练营里，项目交付管理要服务于四类结果：优秀学员能进入WEI FDE交付团队；基础扎实的学员能被推荐到企业就业；有创业意愿的学员能成为OPC一人公司或进入孵化器；表达和组织能力强的学员能成为课程讲师。
【怎么讲，约2分钟】讲这一页时，不要只解释名词，要不断追问项目动作：客户目标是什么，范围边界在哪里，谁是业务Owner，谁有审批权，交付物是什么，验收证据是什么，风险怎么升级，项目结束后谁运营。把这些问题问清楚，AI项目才不会停在演示和试点。
【本页展开，约2分钟】本页关键词是诊断费、部署费、代养费、成功费、培训费、孵化权益。讲师要把这些词翻译成项目管理动作，追问谁负责、什么时候完成、用什么证据验收、失败后如何处理。
【案例补强，约1分30秒】可以继续使用销售数字员工案例。客户最初可能只说“让AI帮销售跟进客户”，FDE要把它变成交付语言：本期范围是线索分级、跟进建议和CRM回写；业务Owner是销售总监；IT负责CRM接口；验收看响应时长、采纳率、回写率和人工接管率；上线后每周复盘失败样本。这样，项目才从想法变成可交付任务。
【讲师内心判断，约1分钟】如果学员回答停留在“做一个Agent”“接一个系统”“训练一个机器人”，说明他们还没进入交付视角。你要继续追问：这个结果谁验收，什么时间交付，失败怎么办，客户如何持续使用，是否能复制到下一个部门。能回答这些问题，才接近FDE工程师的实际工作。
【课堂互动，约1分钟】请学员用自己的项目说一句：本页内容如果缺失，项目现场最可能出现什么问题？
【落地提示，约1分钟】本页建议讲7分钟。时间紧时保留一个案例和一个追问；时间充裕时让学员把自己的项目填进模板。过渡语可以这样说：这一页讲完后，我们进入下一层：分流认证。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。
【逐字讲法补充，约2分钟】这里建议讲师不要急着翻页，而是把“交付定价与价值锚点”翻译成客户现场的一段真实对话。可以这样说：客户不会天然关心我们的课程模块，也不会天然理解FDE方法论，客户关心的是项目能不能按时上线、出了问题谁负责、投入的钱能不能看到结果。所以我们每讲一个概念，都要把它落到交付物、责任人、日期、指标和证据上。比如本页关键词是诊断费、部署费、代养费、成功费、培训费、孵化权益，讲师要逐个追问：这个动作由谁完成，完成后留下什么材料，客户怎么验收，失败后怎么升级，能不能复用到下一个项目。
【延伸背景，约1分钟】企业AI转型和传统软件项目最大的不同，是AI能力会随着上下文、数据、用户行为、模型版本和业务流程变化而波动。FDE不能只交付一个静态系统，而要交付一套持续运营机制。这里可以提醒学员：项目管理不是行政表格，而是把不稳定的AI能力变成可控业务结果的工具。
【作业点评口径，约1分30秒】点评学员作业时，第一看是否具体，第二看是否可验收，第三看是否有人负责，第四看是否能复盘。凡是写成“提升效率”“优化体验”“加强管理”的，都要继续追问基线、目标、样本、系统来源和Owner。凡是写成“业务部负责”“IT支持”的，都要继续追问具体姓名或岗位、交付日期和升级路径。
【商业化提醒，约1分钟】这一页还要提醒创业型学员：OPC不是一个人什么都做，而是一个人掌握获客、诊断、方案和交付组织能力，同时借助WEI API、WEI BOT、WEI CONSULTING、WEI SPACE和WEI CAPITAL形成杠杆。能把项目沉淀成模板，才有复制和孵化价值。
互动问题：请学员用自己的项目说一句：本页内容如果缺失，项目现场最可能出现什么问题？
过渡语：这一页讲完后，我们进入下一层：分流认证。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。

## Slide 39
模板
行业模板沉淀流程
从项目复盘中抽取行业模板，再用于下一次更快交付。
39
WEI SPACE FDE TRAINING
商业复制
项目复盘
→
共性抽取
→
模板封装
→
案例验证
→
讲师训练
→
市场复制
FDE判断：是否有清晰目标、范围、责任、里程碑、验收和复制路径。
Notes: 本页目的：从项目复盘中抽取行业模板，再用于下一次更快交付。
讲师逐字稿：【开场，约40秒】各位看这一页，标题是“行业模板沉淀流程”。本页不是为了让大家背概念，而是为了训练FDE在企业现场能把事情推进。请先记住本页核心句：从项目复盘中抽取行业模板，再用于下一次更快交付。。屏幕上的关键词是：项目复盘；共性抽取；模板封装；案例验证；讲师训练；市场复制。
【为什么这样讲，约1分30秒】这一段要连接WEI SPACE生态。一个项目如果能沉淀模板，就能变成行业产品、OPC合作机会、培训案例和孵化项目。 在FDE训练营里，项目交付管理要服务于四类结果：优秀学员能进入WEI FDE交付团队；基础扎实的学员能被推荐到企业就业；有创业意愿的学员能成为OPC一人公司或进入孵化器；表达和组织能力强的学员能成为课程讲师。
【怎么讲，约2分钟】讲这一页时，不要只解释名词，要不断追问项目动作：客户目标是什么，范围边界在哪里，谁是业务Owner，谁有审批权，交付物是什么，验收证据是什么，风险怎么升级，项目结束后谁运营。把这些问题问清楚，AI项目才不会停在演示和试点。
【本页展开，约2分钟】商业复制要讲WEI生态逻辑：WEI API提供模型算力，WEI BOT承接数字员工代养，WEI CONSULTING做结果型咨询，WEI SPACE提供训练与孵化，WEI CAPITAL连接种子投资和产业接力。
【案例补强，约1分30秒】可以继续使用销售数字员工案例。客户最初可能只说“让AI帮销售跟进客户”，FDE要把它变成交付语言：本期范围是线索分级、跟进建议和CRM回写；业务Owner是销售总监；IT负责CRM接口；验收看响应时长、采纳率、回写率和人工接管率；上线后每周复盘失败样本。这样，项目才从想法变成可交付任务。
【讲师内心判断，约1分钟】如果学员回答停留在“做一个Agent”“接一个系统”“训练一个机器人”，说明他们还没进入交付视角。你要继续追问：这个结果谁验收，什么时间交付，失败怎么办，客户如何持续使用，是否能复制到下一个部门。能回答这些问题，才接近FDE工程师的实际工作。
【课堂互动，约1分钟】请学员用自己的项目说一句：本页内容如果缺失，项目现场最可能出现什么问题？
【落地提示，约1分钟】本页建议讲8分钟。时间紧时保留一个案例和一个追问；时间充裕时让学员把自己的项目填进模板。过渡语可以这样说：这一页讲完后，我们进入下一层：分流认证。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。
【逐字讲法补充，约2分钟】这里建议讲师不要急着翻页，而是把“行业模板沉淀流程”翻译成客户现场的一段真实对话。可以这样说：客户不会天然关心我们的课程模块，也不会天然理解FDE方法论，客户关心的是项目能不能按时上线、出了问题谁负责、投入的钱能不能看到结果。所以我们每讲一个概念，都要把它落到交付物、责任人、日期、指标和证据上。比如本页关键词是项目复盘、共性抽取、模板封装、案例验证、讲师训练、市场复制，讲师要逐个追问：这个动作由谁完成，完成后留下什么材料，客户怎么验收，失败后怎么升级，能不能复用到下一个项目。
【延伸背景，约1分钟】企业AI转型和传统软件项目最大的不同，是AI能力会随着上下文、数据、用户行为、模型版本和业务流程变化而波动。FDE不能只交付一个静态系统，而要交付一套持续运营机制。这里可以提醒学员：项目管理不是行政表格，而是把不稳定的AI能力变成可控业务结果的工具。
【作业点评口径，约1分30秒】点评学员作业时，第一看是否具体，第二看是否可验收，第三看是否有人负责，第四看是否能复盘。凡是写成“提升效率”“优化体验”“加强管理”的，都要继续追问基线、目标、样本、系统来源和Owner。凡是写成“业务部负责”“IT支持”的，都要继续追问具体姓名或岗位、交付日期和升级路径。
【商业化提醒，约1分钟】这一页还要提醒创业型学员：OPC不是一个人什么都做，而是一个人掌握获客、诊断、方案和交付组织能力，同时借助WEI API、WEI BOT、WEI CONSULTING、WEI SPACE和WEI CAPITAL形成杠杆。能把项目沉淀成模板，才有复制和孵化价值。
互动问题：请学员用自己的项目说一句：本页内容如果缺失，项目现场最可能出现什么问题？
过渡语：这一页讲完后，我们进入下一层：分流认证。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。

## Slide 40
OPC
OPC一人公司合作模型
优秀创业型学员可以成为WEI生态的轻交付、轻销售、轻运营节点。
40
WEI SPACE FDE TRAINING
商业复制
01
获客
02
诊断
03
交付
04
代养
05
复购
Notes: 本页目的：优秀创业型学员可以成为WEI生态的轻交付、轻销售、轻运营节点。
讲师逐字稿：【开场，约40秒】各位看这一页，标题是“OPC一人公司合作模型”。本页不是为了让大家背概念，而是为了训练FDE在企业现场能把事情推进。请先记住本页核心句：优秀创业型学员可以成为WEI生态的轻交付、轻销售、轻运营节点。。屏幕上的关键词是：获客；诊断；交付；代养；复购。
【为什么这样讲，约1分30秒】这一段要连接WEI SPACE生态。一个项目如果能沉淀模板，就能变成行业产品、OPC合作机会、培训案例和孵化项目。 在FDE训练营里，项目交付管理要服务于四类结果：优秀学员能进入WEI FDE交付团队；基础扎实的学员能被推荐到企业就业；有创业意愿的学员能成为OPC一人公司或进入孵化器；表达和组织能力强的学员能成为课程讲师。
【怎么讲，约2分钟】讲这一页时，不要只解释名词，要不断追问项目动作：客户目标是什么，范围边界在哪里，谁是业务Owner，谁有审批权，交付物是什么，验收证据是什么，风险怎么升级，项目结束后谁运营。把这些问题问清楚，AI项目才不会停在演示和试点。
【本页展开，约2分钟】商业复制要讲WEI生态逻辑：WEI API提供模型算力，WEI BOT承接数字员工代养，WEI CONSULTING做结果型咨询，WEI SPACE提供训练与孵化，WEI CAPITAL连接种子投资和产业接力。
【案例补强，约1分30秒】可以继续使用销售数字员工案例。客户最初可能只说“让AI帮销售跟进客户”，FDE要把它变成交付语言：本期范围是线索分级、跟进建议和CRM回写；业务Owner是销售总监；IT负责CRM接口；验收看响应时长、采纳率、回写率和人工接管率；上线后每周复盘失败样本。这样，项目才从想法变成可交付任务。
【讲师内心判断，约1分钟】如果学员回答停留在“做一个Agent”“接一个系统”“训练一个机器人”，说明他们还没进入交付视角。你要继续追问：这个结果谁验收，什么时间交付，失败怎么办，客户如何持续使用，是否能复制到下一个部门。能回答这些问题，才接近FDE工程师的实际工作。
【课堂互动，约1分钟】请学员用自己的项目说一句：本页内容如果缺失，项目现场最可能出现什么问题？
【落地提示，约1分钟】本页建议讲8分钟。时间紧时保留一个案例和一个追问；时间充裕时让学员把自己的项目填进模板。过渡语可以这样说：这一页讲完后，我们进入下一层：分流认证。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。
【逐字讲法补充，约2分钟】这里建议讲师不要急着翻页，而是把“OPC一人公司合作模型”翻译成客户现场的一段真实对话。可以这样说：客户不会天然关心我们的课程模块，也不会天然理解FDE方法论，客户关心的是项目能不能按时上线、出了问题谁负责、投入的钱能不能看到结果。所以我们每讲一个概念，都要把它落到交付物、责任人、日期、指标和证据上。比如本页关键词是获客、诊断、交付、代养、复购，讲师要逐个追问：这个动作由谁完成，完成后留下什么材料，客户怎么验收，失败后怎么升级，能不能复用到下一个项目。
【延伸背景，约1分钟】企业AI转型和传统软件项目最大的不同，是AI能力会随着上下文、数据、用户行为、模型版本和业务流程变化而波动。FDE不能只交付一个静态系统，而要交付一套持续运营机制。这里可以提醒学员：项目管理不是行政表格，而是把不稳定的AI能力变成可控业务结果的工具。
【作业点评口径，约1分30秒】点评学员作业时，第一看是否具体，第二看是否可验收，第三看是否有人负责，第四看是否能复盘。凡是写成“提升效率”“优化体验”“加强管理”的，都要继续追问基线、目标、样本、系统来源和Owner。凡是写成“业务部负责”“IT支持”的，都要继续追问具体姓名或岗位、交付日期和升级路径。
【商业化提醒，约1分钟】这一页还要提醒创业型学员：OPC不是一个人什么都做，而是一个人掌握获客、诊断、方案和交付组织能力，同时借助WEI API、WEI BOT、WEI CONSULTING、WEI SPACE和WEI CAPITAL形成杠杆。能把项目沉淀成模板，才有复制和孵化价值。
互动问题：请学员用自己的项目说一句：本页内容如果缺失，项目现场最可能出现什么问题？
过渡语：这一页讲完后，我们进入下一层：分流认证。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。

## Slide 41
孵化
WEI SPACE孵化路径
高潜力项目可进入孵化器，连接算力、数字员工、咨询、资本和产业资源。
41
WEI SPACE FDE TRAINING
商业复制
交付事实
管理含义
WEI API
WEI BOT
WEI CONSULTING
WEI SPACE
WEI CAPITAL
产业场景
Notes: 本页目的：高潜力项目可进入孵化器，连接算力、数字员工、咨询、资本和产业资源。
讲师逐字稿：【开场，约40秒】各位看这一页，标题是“WEI SPACE孵化路径”。本页不是为了让大家背概念，而是为了训练FDE在企业现场能把事情推进。请先记住本页核心句：高潜力项目可进入孵化器，连接算力、数字员工、咨询、资本和产业资源。。屏幕上的关键词是：WEI API；WEI BOT；WEI CONSULTING；WEI SPACE；WEI CAPITAL；产业场景。
【为什么这样讲，约1分30秒】这一段要连接WEI SPACE生态。一个项目如果能沉淀模板，就能变成行业产品、OPC合作机会、培训案例和孵化项目。 在FDE训练营里，项目交付管理要服务于四类结果：优秀学员能进入WEI FDE交付团队；基础扎实的学员能被推荐到企业就业；有创业意愿的学员能成为OPC一人公司或进入孵化器；表达和组织能力强的学员能成为课程讲师。
【怎么讲，约2分钟】讲这一页时，不要只解释名词，要不断追问项目动作：客户目标是什么，范围边界在哪里，谁是业务Owner，谁有审批权，交付物是什么，验收证据是什么，风险怎么升级，项目结束后谁运营。把这些问题问清楚，AI项目才不会停在演示和试点。
【本页展开，约2分钟】商业复制要讲WEI生态逻辑：WEI API提供模型算力，WEI BOT承接数字员工代养，WEI CONSULTING做结果型咨询，WEI SPACE提供训练与孵化，WEI CAPITAL连接种子投资和产业接力。
【案例补强，约1分30秒】可以继续使用销售数字员工案例。客户最初可能只说“让AI帮销售跟进客户”，FDE要把它变成交付语言：本期范围是线索分级、跟进建议和CRM回写；业务Owner是销售总监；IT负责CRM接口；验收看响应时长、采纳率、回写率和人工接管率；上线后每周复盘失败样本。这样，项目才从想法变成可交付任务。
【讲师内心判断，约1分钟】如果学员回答停留在“做一个Agent”“接一个系统”“训练一个机器人”，说明他们还没进入交付视角。你要继续追问：这个结果谁验收，什么时间交付，失败怎么办，客户如何持续使用，是否能复制到下一个部门。能回答这些问题，才接近FDE工程师的实际工作。
【课堂互动，约1分钟】请学员用自己的项目说一句：本页内容如果缺失，项目现场最可能出现什么问题？
【落地提示，约1分钟】本页建议讲8分钟。时间紧时保留一个案例和一个追问；时间充裕时让学员把自己的项目填进模板。过渡语可以这样说：这一页讲完后，我们进入下一层：分流认证。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。
【逐字讲法补充，约2分钟】这里建议讲师不要急着翻页，而是把“WEI SPACE孵化路径”翻译成客户现场的一段真实对话。可以这样说：客户不会天然关心我们的课程模块，也不会天然理解FDE方法论，客户关心的是项目能不能按时上线、出了问题谁负责、投入的钱能不能看到结果。所以我们每讲一个概念，都要把它落到交付物、责任人、日期、指标和证据上。比如本页关键词是WEI API、WEI BOT、WEI CONSULTING、WEI SPACE、WEI CAPITAL、产业场景，讲师要逐个追问：这个动作由谁完成，完成后留下什么材料，客户怎么验收，失败后怎么升级，能不能复用到下一个项目。
【延伸背景，约1分钟】企业AI转型和传统软件项目最大的不同，是AI能力会随着上下文、数据、用户行为、模型版本和业务流程变化而波动。FDE不能只交付一个静态系统，而要交付一套持续运营机制。这里可以提醒学员：项目管理不是行政表格，而是把不稳定的AI能力变成可控业务结果的工具。
【作业点评口径，约1分30秒】点评学员作业时，第一看是否具体，第二看是否可验收，第三看是否有人负责，第四看是否能复盘。凡是写成“提升效率”“优化体验”“加强管理”的，都要继续追问基线、目标、样本、系统来源和Owner。凡是写成“业务部负责”“IT支持”的，都要继续追问具体姓名或岗位、交付日期和升级路径。
【商业化提醒，约1分钟】这一页还要提醒创业型学员：OPC不是一个人什么都做，而是一个人掌握获客、诊断、方案和交付组织能力，同时借助WEI API、WEI BOT、WEI CONSULTING、WEI SPACE和WEI CAPITAL形成杠杆。能把项目沉淀成模板，才有复制和孵化价值。
互动问题：请学员用自己的项目说一句：本页内容如果缺失，项目现场最可能出现什么问题？
过渡语：这一页讲完后，我们进入下一层：分流认证。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。

## Slide 42
练习
把一个项目封装成行业模板
学员把自己的项目复盘为可售卖、可培训、可复制的模板。
42
WEI SPACE FDE TRAINING
商业复制
课堂动作
9分钟
讲师示范后，学员用真实企业流程产出可交付材料。
1
目标客户
2
标准场景
3
交付步骤
4
价格包
5
复用资产
Notes: 本页目的：学员把自己的项目复盘为可售卖、可培训、可复制的模板。
讲师逐字稿：【开场，约40秒】各位看这一页，标题是“把一个项目封装成行业模板”。本页不是为了让大家背概念，而是为了训练FDE在企业现场能把事情推进。请先记住本页核心句：学员把自己的项目复盘为可售卖、可培训、可复制的模板。。屏幕上的关键词是：目标客户；标准场景；交付步骤；价格包；复用资产。
【为什么这样讲，约1分30秒】这一段要连接WEI SPACE生态。一个项目如果能沉淀模板，就能变成行业产品、OPC合作机会、培训案例和孵化项目。 在FDE训练营里，项目交付管理要服务于四类结果：优秀学员能进入WEI FDE交付团队；基础扎实的学员能被推荐到企业就业；有创业意愿的学员能成为OPC一人公司或进入孵化器；表达和组织能力强的学员能成为课程讲师。
【怎么讲，约2分钟】讲这一页时，不要只解释名词，要不断追问项目动作：客户目标是什么，范围边界在哪里，谁是业务Owner，谁有审批权，交付物是什么，验收证据是什么，风险怎么升级，项目结束后谁运营。把这些问题问清楚，AI项目才不会停在演示和试点。
【本页展开，约2分钟】商业复制要讲WEI生态逻辑：WEI API提供模型算力，WEI BOT承接数字员工代养，WEI CONSULTING做结果型咨询，WEI SPACE提供训练与孵化，WEI CAPITAL连接种子投资和产业接力。
【案例补强，约1分30秒】可以继续使用销售数字员工案例。客户最初可能只说“让AI帮销售跟进客户”，FDE要把它变成交付语言：本期范围是线索分级、跟进建议和CRM回写；业务Owner是销售总监；IT负责CRM接口；验收看响应时长、采纳率、回写率和人工接管率；上线后每周复盘失败样本。这样，项目才从想法变成可交付任务。
【讲师内心判断，约1分钟】如果学员回答停留在“做一个Agent”“接一个系统”“训练一个机器人”，说明他们还没进入交付视角。你要继续追问：这个结果谁验收，什么时间交付，失败怎么办，客户如何持续使用，是否能复制到下一个部门。能回答这些问题，才接近FDE工程师的实际工作。
【课堂互动，约1分钟】请学员用自己的项目说一句：本页内容如果缺失，项目现场最可能出现什么问题？
【落地提示，约1分钟】本页建议讲9分钟。时间紧时保留一个案例和一个追问；时间充裕时让学员把自己的项目填进模板。过渡语可以这样说：这一页讲完后，我们进入下一层：分流认证。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。
【逐字讲法补充，约2分钟】这里建议讲师不要急着翻页，而是把“把一个项目封装成行业模板”翻译成客户现场的一段真实对话。可以这样说：客户不会天然关心我们的课程模块，也不会天然理解FDE方法论，客户关心的是项目能不能按时上线、出了问题谁负责、投入的钱能不能看到结果。所以我们每讲一个概念，都要把它落到交付物、责任人、日期、指标和证据上。比如本页关键词是目标客户、标准场景、交付步骤、价格包、复用资产，讲师要逐个追问：这个动作由谁完成，完成后留下什么材料，客户怎么验收，失败后怎么升级，能不能复用到下一个项目。
【延伸背景，约1分钟】企业AI转型和传统软件项目最大的不同，是AI能力会随着上下文、数据、用户行为、模型版本和业务流程变化而波动。FDE不能只交付一个静态系统，而要交付一套持续运营机制。这里可以提醒学员：项目管理不是行政表格，而是把不稳定的AI能力变成可控业务结果的工具。
【作业点评口径，约1分30秒】点评学员作业时，第一看是否具体，第二看是否可验收，第三看是否有人负责，第四看是否能复盘。凡是写成“提升效率”“优化体验”“加强管理”的，都要继续追问基线、目标、样本、系统来源和Owner。凡是写成“业务部负责”“IT支持”的，都要继续追问具体姓名或岗位、交付日期和升级路径。
【商业化提醒，约1分钟】这一页还要提醒创业型学员：OPC不是一个人什么都做，而是一个人掌握获客、诊断、方案和交付组织能力，同时借助WEI API、WEI BOT、WEI CONSULTING、WEI SPACE和WEI CAPITAL形成杠杆。能把项目沉淀成模板，才有复制和孵化价值。
互动问题：请学员现场填写模板，讲师抽两组点评：一个看证据是否足够，一个看范围是否可交付。
过渡语：这一页讲完后，我们进入下一层：分流认证。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。

## Slide 43
Part 6
人才分流、认证路径与讲师培养
训练营不是只发证，而是完成岗位和商业路径分流。
分流
认证
讲师
Notes: 本页目的：训练营不是只发证，而是完成岗位和商业路径分流。
讲师逐字稿：【开场，约40秒】各位看这一页，标题是“人才分流、认证路径与讲师培养”。本页不是为了让大家背概念，而是为了训练FDE在企业现场能把事情推进。请先记住本页核心句：训练营不是只发证，而是完成岗位和商业路径分流。。屏幕上的关键词是：分流；认证；讲师。
【为什么这样讲，约1分30秒】这一段要回应训练营的人才目标：交付团队、企业就业、OPC创业、培训讲师和青少年讲师。认证不是终点，而是分流和信任机制。 在FDE训练营里，项目交付管理要服务于四类结果：优秀学员能进入WEI FDE交付团队；基础扎实的学员能被推荐到企业就业；有创业意愿的学员能成为OPC一人公司或进入孵化器；表达和组织能力强的学员能成为课程讲师。
【怎么讲，约2分钟】讲这一页时，不要只解释名词，要不断追问项目动作：客户目标是什么，范围边界在哪里，谁是业务Owner，谁有审批权，交付物是什么，验收证据是什么，风险怎么升级，项目结束后谁运营。把这些问题问清楚，AI项目才不会停在演示和试点。
【本页展开，约2分钟】人才分流要看作品和能力，不只看考试分数。能独立交付并控风险的人适合进交付团队；理解业务但工程较弱的人适合企业就业；有获客和产品意识的人适合OPC；表达和点评能力强的人适合讲师。
【案例补强，约1分30秒】可以继续使用销售数字员工案例。客户最初可能只说“让AI帮销售跟进客户”，FDE要把它变成交付语言：本期范围是线索分级、跟进建议和CRM回写；业务Owner是销售总监；IT负责CRM接口；验收看响应时长、采纳率、回写率和人工接管率；上线后每周复盘失败样本。这样，项目才从想法变成可交付任务。
【讲师内心判断，约1分钟】如果学员回答停留在“做一个Agent”“接一个系统”“训练一个机器人”，说明他们还没进入交付视角。你要继续追问：这个结果谁验收，什么时间交付，失败怎么办，客户如何持续使用，是否能复制到下一个部门。能回答这些问题，才接近FDE工程师的实际工作。
【课堂互动，约1分钟】请学员判断自己更适合交付、就业、OPC还是讲师方向，并说出一个证据。
【落地提示，约1分钟】本页建议讲2分钟。时间紧时保留一个案例和一个追问；时间充裕时让学员把自己的项目填进模板。过渡语可以这样说：这一页讲完后，我们进入下一层：路演评审。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。
【逐字讲法补充，约2分钟】这里建议讲师不要急着翻页，而是把“人才分流、认证路径与讲师培养”翻译成客户现场的一段真实对话。可以这样说：客户不会天然关心我们的课程模块，也不会天然理解FDE方法论，客户关心的是项目能不能按时上线、出了问题谁负责、投入的钱能不能看到结果。所以我们每讲一个概念，都要把它落到交付物、责任人、日期、指标和证据上。比如本页关键词是分流、认证、讲师，讲师要逐个追问：这个动作由谁完成，完成后留下什么材料，客户怎么验收，失败后怎么升级，能不能复用到下一个项目。
【延伸背景，约1分钟】企业AI转型和传统软件项目最大的不同，是AI能力会随着上下文、数据、用户行为、模型版本和业务流程变化而波动。FDE不能只交付一个静态系统，而要交付一套持续运营机制。这里可以提醒学员：项目管理不是行政表格，而是把不稳定的AI能力变成可控业务结果的工具。
【作业点评口径，约1分30秒】点评学员作业时，第一看是否具体，第二看是否可验收，第三看是否有人负责，第四看是否能复盘。凡是写成“提升效率”“优化体验”“加强管理”的，都要继续追问基线、目标、样本、系统来源和Owner。凡是写成“业务部负责”“IT支持”的，都要继续追问具体姓名或岗位、交付日期和升级路径。
【分流提醒，约1分钟】这一页要把学员的焦虑转成路径。不是每个人都要成为全栈FDE，交付型、就业型、创业型、讲师型都可以有价值。关键是用作品集证明自己，而不是用一句“我会AI”证明自己。
互动问题：请学员判断自己更适合交付、就业、OPC还是讲师方向，并说出一个证据。
过渡语：这一页讲完后，我们进入下一层：路演评审。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。

## Slide 44
四类去向
FDE人才四类出口
优秀进交付团队，一般推荐就业，创业者做OPC，表达强者做讲师。
44
WEI SPACE FDE TRAINING
分流认证
FDE交付团队
企业就业
OPC创业
培训讲师
青少年讲师
孵化项目
Notes: 本页目的：优秀进交付团队，一般推荐就业，创业者做OPC，表达强者做讲师。
讲师逐字稿：【开场，约40秒】各位看这一页，标题是“FDE人才四类出口”。本页不是为了让大家背概念，而是为了训练FDE在企业现场能把事情推进。请先记住本页核心句：优秀进交付团队，一般推荐就业，创业者做OPC，表达强者做讲师。。屏幕上的关键词是：FDE交付团队；企业就业；OPC创业；培训讲师；青少年讲师；孵化项目。
【为什么这样讲，约1分30秒】这一段要回应训练营的人才目标：交付团队、企业就业、OPC创业、培训讲师和青少年讲师。认证不是终点，而是分流和信任机制。 在FDE训练营里，项目交付管理要服务于四类结果：优秀学员能进入WEI FDE交付团队；基础扎实的学员能被推荐到企业就业；有创业意愿的学员能成为OPC一人公司或进入孵化器；表达和组织能力强的学员能成为课程讲师。
【怎么讲，约2分钟】讲这一页时，不要只解释名词，要不断追问项目动作：客户目标是什么，范围边界在哪里，谁是业务Owner，谁有审批权，交付物是什么，验收证据是什么，风险怎么升级，项目结束后谁运营。把这些问题问清楚，AI项目才不会停在演示和试点。
【本页展开，约2分钟】本页关键词是FDE交付团队、企业就业、OPC创业、培训讲师、青少年讲师、孵化项目。讲师要把这些词翻译成项目管理动作，追问谁负责、什么时候完成、用什么证据验收、失败后如何处理。
【案例补强，约1分30秒】可以继续使用销售数字员工案例。客户最初可能只说“让AI帮销售跟进客户”，FDE要把它变成交付语言：本期范围是线索分级、跟进建议和CRM回写；业务Owner是销售总监；IT负责CRM接口；验收看响应时长、采纳率、回写率和人工接管率；上线后每周复盘失败样本。这样，项目才从想法变成可交付任务。
【讲师内心判断，约1分钟】如果学员回答停留在“做一个Agent”“接一个系统”“训练一个机器人”，说明他们还没进入交付视角。你要继续追问：这个结果谁验收，什么时间交付，失败怎么办，客户如何持续使用，是否能复制到下一个部门。能回答这些问题，才接近FDE工程师的实际工作。
【课堂互动，约1分钟】请学员用自己的项目说一句：本页内容如果缺失，项目现场最可能出现什么问题？
【落地提示，约1分钟】本页建议讲6分钟。时间紧时保留一个案例和一个追问；时间充裕时让学员把自己的项目填进模板。过渡语可以这样说：这一页讲完后，我们进入下一层：路演评审。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。
【逐字讲法补充，约2分钟】这里建议讲师不要急着翻页，而是把“FDE人才四类出口”翻译成客户现场的一段真实对话。可以这样说：客户不会天然关心我们的课程模块，也不会天然理解FDE方法论，客户关心的是项目能不能按时上线、出了问题谁负责、投入的钱能不能看到结果。所以我们每讲一个概念，都要把它落到交付物、责任人、日期、指标和证据上。比如本页关键词是FDE交付团队、企业就业、OPC创业、培训讲师、青少年讲师、孵化项目，讲师要逐个追问：这个动作由谁完成，完成后留下什么材料，客户怎么验收，失败后怎么升级，能不能复用到下一个项目。
【延伸背景，约1分钟】企业AI转型和传统软件项目最大的不同，是AI能力会随着上下文、数据、用户行为、模型版本和业务流程变化而波动。FDE不能只交付一个静态系统，而要交付一套持续运营机制。这里可以提醒学员：项目管理不是行政表格，而是把不稳定的AI能力变成可控业务结果的工具。
【作业点评口径，约1分30秒】点评学员作业时，第一看是否具体，第二看是否可验收，第三看是否有人负责，第四看是否能复盘。凡是写成“提升效率”“优化体验”“加强管理”的，都要继续追问基线、目标、样本、系统来源和Owner。凡是写成“业务部负责”“IT支持”的，都要继续追问具体姓名或岗位、交付日期和升级路径。
【分流提醒，约1分钟】这一页要把学员的焦虑转成路径。不是每个人都要成为全栈FDE，交付型、就业型、创业型、讲师型都可以有价值。关键是用作品集证明自己，而不是用一句“我会AI”证明自己。
互动问题：请学员用自己的项目说一句：本页内容如果缺失，项目现场最可能出现什么问题？
过渡语：这一页讲完后，我们进入下一层：路演评审。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。

## Slide 45
能力雷达
FDE能力画像
用能力雷达判断学员适合哪条路径。
45
WEI SPACE FDE TRAINING
分流认证
业务诊断
上下文工程
Agent部署
系统集成
项目交付
表达教学
Notes: 本页目的：用能力雷达判断学员适合哪条路径。
讲师逐字稿：【开场，约40秒】各位看这一页，标题是“FDE能力画像”。本页不是为了让大家背概念，而是为了训练FDE在企业现场能把事情推进。请先记住本页核心句：用能力雷达判断学员适合哪条路径。。屏幕上的关键词是：业务诊断；上下文工程；Agent部署；系统集成；项目交付；表达教学。
【为什么这样讲，约1分30秒】这一段要回应训练营的人才目标：交付团队、企业就业、OPC创业、培训讲师和青少年讲师。认证不是终点，而是分流和信任机制。 在FDE训练营里，项目交付管理要服务于四类结果：优秀学员能进入WEI FDE交付团队；基础扎实的学员能被推荐到企业就业；有创业意愿的学员能成为OPC一人公司或进入孵化器；表达和组织能力强的学员能成为课程讲师。
【怎么讲，约2分钟】讲这一页时，不要只解释名词，要不断追问项目动作：客户目标是什么，范围边界在哪里，谁是业务Owner，谁有审批权，交付物是什么，验收证据是什么，风险怎么升级，项目结束后谁运营。把这些问题问清楚，AI项目才不会停在演示和试点。
【本页展开，约2分钟】人才分流要看作品和能力，不只看考试分数。能独立交付并控风险的人适合进交付团队；理解业务但工程较弱的人适合企业就业；有获客和产品意识的人适合OPC；表达和点评能力强的人适合讲师。
【案例补强，约1分30秒】可以继续使用销售数字员工案例。客户最初可能只说“让AI帮销售跟进客户”，FDE要把它变成交付语言：本期范围是线索分级、跟进建议和CRM回写；业务Owner是销售总监；IT负责CRM接口；验收看响应时长、采纳率、回写率和人工接管率；上线后每周复盘失败样本。这样，项目才从想法变成可交付任务。
【讲师内心判断，约1分钟】如果学员回答停留在“做一个Agent”“接一个系统”“训练一个机器人”，说明他们还没进入交付视角。你要继续追问：这个结果谁验收，什么时间交付，失败怎么办，客户如何持续使用，是否能复制到下一个部门。能回答这些问题，才接近FDE工程师的实际工作。
【课堂互动，约1分钟】请学员判断自己更适合交付、就业、OPC还是讲师方向，并说出一个证据。
【落地提示，约1分钟】本页建议讲6分钟。时间紧时保留一个案例和一个追问；时间充裕时让学员把自己的项目填进模板。过渡语可以这样说：这一页讲完后，我们进入下一层：路演评审。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。
【逐字讲法补充，约2分钟】这里建议讲师不要急着翻页，而是把“FDE能力画像”翻译成客户现场的一段真实对话。可以这样说：客户不会天然关心我们的课程模块，也不会天然理解FDE方法论，客户关心的是项目能不能按时上线、出了问题谁负责、投入的钱能不能看到结果。所以我们每讲一个概念，都要把它落到交付物、责任人、日期、指标和证据上。比如本页关键词是业务诊断、上下文工程、Agent部署、系统集成、项目交付、表达教学，讲师要逐个追问：这个动作由谁完成，完成后留下什么材料，客户怎么验收，失败后怎么升级，能不能复用到下一个项目。
【延伸背景，约1分钟】企业AI转型和传统软件项目最大的不同，是AI能力会随着上下文、数据、用户行为、模型版本和业务流程变化而波动。FDE不能只交付一个静态系统，而要交付一套持续运营机制。这里可以提醒学员：项目管理不是行政表格，而是把不稳定的AI能力变成可控业务结果的工具。
【作业点评口径，约1分30秒】点评学员作业时，第一看是否具体，第二看是否可验收，第三看是否有人负责，第四看是否能复盘。凡是写成“提升效率”“优化体验”“加强管理”的，都要继续追问基线、目标、样本、系统来源和Owner。凡是写成“业务部负责”“IT支持”的，都要继续追问具体姓名或岗位、交付日期和升级路径。
【分流提醒，约1分钟】这一页要把学员的焦虑转成路径。不是每个人都要成为全栈FDE，交付型、就业型、创业型、讲师型都可以有价值。关键是用作品集证明自己，而不是用一句“我会AI”证明自己。
互动问题：请学员判断自己更适合交付、就业、OPC还是讲师方向，并说出一个证据。
过渡语：这一页讲完后，我们进入下一层：路演评审。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。

## Slide 46
认证
认证体系兼容路径
WEI认证作为主线，兼容Claude、OpenAI、腾讯云及国内大模型工具链。
46
WEI SPACE FDE TRAINING
分流认证
01
WEI-FDE
02
CCA-F参考
03
OpenAI工程实践
04
腾讯ADP/云开发
05
国内模型工具
Notes: 本页目的：WEI认证作为主线，兼容Claude、OpenAI、腾讯云及国内大模型工具链。
讲师逐字稿：【开场，约40秒】各位看这一页，标题是“认证体系兼容路径”。本页不是为了让大家背概念，而是为了训练FDE在企业现场能把事情推进。请先记住本页核心句：WEI认证作为主线，兼容Claude、OpenAI、腾讯云及国内大模型工具链。。屏幕上的关键词是：WEI-FDE；CCA-F参考；OpenAI工程实践；腾讯ADP/云开发；国内模型工具。
【为什么这样讲，约1分30秒】这一段要回应训练营的人才目标：交付团队、企业就业、OPC创业、培训讲师和青少年讲师。认证不是终点，而是分流和信任机制。 在FDE训练营里，项目交付管理要服务于四类结果：优秀学员能进入WEI FDE交付团队；基础扎实的学员能被推荐到企业就业；有创业意愿的学员能成为OPC一人公司或进入孵化器；表达和组织能力强的学员能成为课程讲师。
【怎么讲，约2分钟】讲这一页时，不要只解释名词，要不断追问项目动作：客户目标是什么，范围边界在哪里，谁是业务Owner，谁有审批权，交付物是什么，验收证据是什么，风险怎么升级，项目结束后谁运营。把这些问题问清楚，AI项目才不会停在演示和试点。
【本页展开，约2分钟】人才分流要看作品和能力，不只看考试分数。能独立交付并控风险的人适合进交付团队；理解业务但工程较弱的人适合企业就业；有获客和产品意识的人适合OPC；表达和点评能力强的人适合讲师。
【案例补强，约1分30秒】可以继续使用销售数字员工案例。客户最初可能只说“让AI帮销售跟进客户”，FDE要把它变成交付语言：本期范围是线索分级、跟进建议和CRM回写；业务Owner是销售总监；IT负责CRM接口；验收看响应时长、采纳率、回写率和人工接管率；上线后每周复盘失败样本。这样，项目才从想法变成可交付任务。
【讲师内心判断，约1分钟】如果学员回答停留在“做一个Agent”“接一个系统”“训练一个机器人”，说明他们还没进入交付视角。你要继续追问：这个结果谁验收，什么时间交付，失败怎么办，客户如何持续使用，是否能复制到下一个部门。能回答这些问题，才接近FDE工程师的实际工作。
【课堂互动，约1分钟】请学员用自己的项目说一句：本页内容如果缺失，项目现场最可能出现什么问题？
【落地提示，约1分钟】本页建议讲6分钟。时间紧时保留一个案例和一个追问；时间充裕时让学员把自己的项目填进模板。过渡语可以这样说：这一页讲完后，我们进入下一层：路演评审。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。
【逐字讲法补充，约2分钟】这里建议讲师不要急着翻页，而是把“认证体系兼容路径”翻译成客户现场的一段真实对话。可以这样说：客户不会天然关心我们的课程模块，也不会天然理解FDE方法论，客户关心的是项目能不能按时上线、出了问题谁负责、投入的钱能不能看到结果。所以我们每讲一个概念，都要把它落到交付物、责任人、日期、指标和证据上。比如本页关键词是WEI-FDE、CCA-F参考、OpenAI工程实践、腾讯ADP/云开发、国内模型工具，讲师要逐个追问：这个动作由谁完成，完成后留下什么材料，客户怎么验收，失败后怎么升级，能不能复用到下一个项目。
【延伸背景，约1分钟】企业AI转型和传统软件项目最大的不同，是AI能力会随着上下文、数据、用户行为、模型版本和业务流程变化而波动。FDE不能只交付一个静态系统，而要交付一套持续运营机制。这里可以提醒学员：项目管理不是行政表格，而是把不稳定的AI能力变成可控业务结果的工具。
【作业点评口径，约1分30秒】点评学员作业时，第一看是否具体，第二看是否可验收，第三看是否有人负责，第四看是否能复盘。凡是写成“提升效率”“优化体验”“加强管理”的，都要继续追问基线、目标、样本、系统来源和Owner。凡是写成“业务部负责”“IT支持”的，都要继续追问具体姓名或岗位、交付日期和升级路径。
【分流提醒，约1分钟】这一页要把学员的焦虑转成路径。不是每个人都要成为全栈FDE，交付型、就业型、创业型、讲师型都可以有价值。关键是用作品集证明自己，而不是用一句“我会AI”证明自己。
互动问题：请学员用自己的项目说一句：本页内容如果缺失，项目现场最可能出现什么问题？
过渡语：这一页讲完后，我们进入下一层：路演评审。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。

## Slide 47
考核
WEI-FDE认证考核结构
考核要看真实交付材料，而不是只看选择题。
47
WEI SPACE FDE TRAINING
分流认证
项目
FDE要追到的交付证据
理论测验
基础概念
方案作业
设计能力
项目路演
表达能力
交付包
实操能力
面试评估
分流建议
Notes: 本页目的：考核要看真实交付材料，而不是只看选择题。
讲师逐字稿：【开场，约40秒】各位看这一页，标题是“WEI-FDE认证考核结构”。本页不是为了让大家背概念，而是为了训练FDE在企业现场能把事情推进。请先记住本页核心句：考核要看真实交付材料，而不是只看选择题。。屏幕上的关键词是：理论测验→基础概念；方案作业→设计能力；项目路演→表达能力；交付包→实操能力；面试评估→分流建议。
【为什么这样讲，约1分30秒】这一段要回应训练营的人才目标：交付团队、企业就业、OPC创业、培训讲师和青少年讲师。认证不是终点，而是分流和信任机制。 在FDE训练营里，项目交付管理要服务于四类结果：优秀学员能进入WEI FDE交付团队；基础扎实的学员能被推荐到企业就业；有创业意愿的学员能成为OPC一人公司或进入孵化器；表达和组织能力强的学员能成为课程讲师。
【怎么讲，约2分钟】讲这一页时，不要只解释名词，要不断追问项目动作：客户目标是什么，范围边界在哪里，谁是业务Owner，谁有审批权，交付物是什么，验收证据是什么，风险怎么升级，项目结束后谁运营。把这些问题问清楚，AI项目才不会停在演示和试点。
【本页展开，约2分钟】人才分流要看作品和能力，不只看考试分数。能独立交付并控风险的人适合进交付团队；理解业务但工程较弱的人适合企业就业；有获客和产品意识的人适合OPC；表达和点评能力强的人适合讲师。
【案例补强，约1分30秒】可以继续使用销售数字员工案例。客户最初可能只说“让AI帮销售跟进客户”，FDE要把它变成交付语言：本期范围是线索分级、跟进建议和CRM回写；业务Owner是销售总监；IT负责CRM接口；验收看响应时长、采纳率、回写率和人工接管率；上线后每周复盘失败样本。这样，项目才从想法变成可交付任务。
【讲师内心判断，约1分钟】如果学员回答停留在“做一个Agent”“接一个系统”“训练一个机器人”，说明他们还没进入交付视角。你要继续追问：这个结果谁验收，什么时间交付，失败怎么办，客户如何持续使用，是否能复制到下一个部门。能回答这些问题，才接近FDE工程师的实际工作。
【课堂互动，约1分钟】请学员用自己的项目说一句：本页内容如果缺失，项目现场最可能出现什么问题？
【落地提示，约1分钟】本页建议讲7分钟。时间紧时保留一个案例和一个追问；时间充裕时让学员把自己的项目填进模板。过渡语可以这样说：这一页讲完后，我们进入下一层：路演评审。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。
【逐字讲法补充，约2分钟】这里建议讲师不要急着翻页，而是把“WEI-FDE认证考核结构”翻译成客户现场的一段真实对话。可以这样说：客户不会天然关心我们的课程模块，也不会天然理解FDE方法论，客户关心的是项目能不能按时上线、出了问题谁负责、投入的钱能不能看到结果。所以我们每讲一个概念，都要把它落到交付物、责任人、日期、指标和证据上。比如本页关键词是理论测验→基础概念、方案作业→设计能力、项目路演→表达能力、交付包→实操能力、面试评估→分流建议，讲师要逐个追问：这个动作由谁完成，完成后留下什么材料，客户怎么验收，失败后怎么升级，能不能复用到下一个项目。
【延伸背景，约1分钟】企业AI转型和传统软件项目最大的不同，是AI能力会随着上下文、数据、用户行为、模型版本和业务流程变化而波动。FDE不能只交付一个静态系统，而要交付一套持续运营机制。这里可以提醒学员：项目管理不是行政表格，而是把不稳定的AI能力变成可控业务结果的工具。
【作业点评口径，约1分30秒】点评学员作业时，第一看是否具体，第二看是否可验收，第三看是否有人负责，第四看是否能复盘。凡是写成“提升效率”“优化体验”“加强管理”的，都要继续追问基线、目标、样本、系统来源和Owner。凡是写成“业务部负责”“IT支持”的，都要继续追问具体姓名或岗位、交付日期和升级路径。
【分流提醒，约1分钟】这一页要把学员的焦虑转成路径。不是每个人都要成为全栈FDE，交付型、就业型、创业型、讲师型都可以有价值。关键是用作品集证明自己，而不是用一句“我会AI”证明自己。
互动问题：请学员用自己的项目说一句：本页内容如果缺失，项目现场最可能出现什么问题？
过渡语：这一页讲完后，我们进入下一层：路演评审。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。

## Slide 48
讲师
讲师候选人筛选标准
讲师要比逐字稿懂得更多，并能把复杂知识讲成案例。
48
WEI SPACE FDE TRAINING
分流认证
01
表达清晰
02
案例丰富
03
控场稳定
04
作业点评
05
商业意识
Notes: 本页目的：讲师要比逐字稿懂得更多，并能把复杂知识讲成案例。
讲师逐字稿：【开场，约40秒】各位看这一页，标题是“讲师候选人筛选标准”。本页不是为了让大家背概念，而是为了训练FDE在企业现场能把事情推进。请先记住本页核心句：讲师要比逐字稿懂得更多，并能把复杂知识讲成案例。。屏幕上的关键词是：表达清晰；案例丰富；控场稳定；作业点评；商业意识。
【为什么这样讲，约1分30秒】这一段要回应训练营的人才目标：交付团队、企业就业、OPC创业、培训讲师和青少年讲师。认证不是终点，而是分流和信任机制。 在FDE训练营里，项目交付管理要服务于四类结果：优秀学员能进入WEI FDE交付团队；基础扎实的学员能被推荐到企业就业；有创业意愿的学员能成为OPC一人公司或进入孵化器；表达和组织能力强的学员能成为课程讲师。
【怎么讲，约2分钟】讲这一页时，不要只解释名词，要不断追问项目动作：客户目标是什么，范围边界在哪里，谁是业务Owner，谁有审批权，交付物是什么，验收证据是什么，风险怎么升级，项目结束后谁运营。把这些问题问清楚，AI项目才不会停在演示和试点。
【本页展开，约2分钟】人才分流要看作品和能力，不只看考试分数。能独立交付并控风险的人适合进交付团队；理解业务但工程较弱的人适合企业就业；有获客和产品意识的人适合OPC；表达和点评能力强的人适合讲师。
【案例补强，约1分30秒】可以继续使用销售数字员工案例。客户最初可能只说“让AI帮销售跟进客户”，FDE要把它变成交付语言：本期范围是线索分级、跟进建议和CRM回写；业务Owner是销售总监；IT负责CRM接口；验收看响应时长、采纳率、回写率和人工接管率；上线后每周复盘失败样本。这样，项目才从想法变成可交付任务。
【讲师内心判断，约1分钟】如果学员回答停留在“做一个Agent”“接一个系统”“训练一个机器人”，说明他们还没进入交付视角。你要继续追问：这个结果谁验收，什么时间交付，失败怎么办，客户如何持续使用，是否能复制到下一个部门。能回答这些问题，才接近FDE工程师的实际工作。
【课堂互动，约1分钟】请学员用自己的项目说一句：本页内容如果缺失，项目现场最可能出现什么问题？
【落地提示，约1分钟】本页建议讲6分钟。时间紧时保留一个案例和一个追问；时间充裕时让学员把自己的项目填进模板。过渡语可以这样说：这一页讲完后，我们进入下一层：路演评审。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。
【逐字讲法补充，约2分钟】这里建议讲师不要急着翻页，而是把“讲师候选人筛选标准”翻译成客户现场的一段真实对话。可以这样说：客户不会天然关心我们的课程模块，也不会天然理解FDE方法论，客户关心的是项目能不能按时上线、出了问题谁负责、投入的钱能不能看到结果。所以我们每讲一个概念，都要把它落到交付物、责任人、日期、指标和证据上。比如本页关键词是表达清晰、案例丰富、控场稳定、作业点评、商业意识，讲师要逐个追问：这个动作由谁完成，完成后留下什么材料，客户怎么验收，失败后怎么升级，能不能复用到下一个项目。
【延伸背景，约1分钟】企业AI转型和传统软件项目最大的不同，是AI能力会随着上下文、数据、用户行为、模型版本和业务流程变化而波动。FDE不能只交付一个静态系统，而要交付一套持续运营机制。这里可以提醒学员：项目管理不是行政表格，而是把不稳定的AI能力变成可控业务结果的工具。
【作业点评口径，约1分30秒】点评学员作业时，第一看是否具体，第二看是否可验收，第三看是否有人负责，第四看是否能复盘。凡是写成“提升效率”“优化体验”“加强管理”的，都要继续追问基线、目标、样本、系统来源和Owner。凡是写成“业务部负责”“IT支持”的，都要继续追问具体姓名或岗位、交付日期和升级路径。
【分流提醒，约1分钟】这一页要把学员的焦虑转成路径。不是每个人都要成为全栈FDE，交付型、就业型、创业型、讲师型都可以有价值。关键是用作品集证明自己，而不是用一句“我会AI”证明自己。
互动问题：请学员用自己的项目说一句：本页内容如果缺失，项目现场最可能出现什么问题？
过渡语：这一页讲完后，我们进入下一层：路演评审。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。

## Slide 49
练习
填写个人发展路径卡
学员选择目标路径，并写出90天行动计划。
49
WEI SPACE FDE TRAINING
分流认证
课堂动作
7分钟
讲师示范后，学员用真实企业流程产出可交付材料。
1
目标路径
2
能力短板
3
作品集
4
认证计划
5
资源需求
Notes: 本页目的：学员选择目标路径，并写出90天行动计划。
讲师逐字稿：【开场，约40秒】各位看这一页，标题是“填写个人发展路径卡”。本页不是为了让大家背概念，而是为了训练FDE在企业现场能把事情推进。请先记住本页核心句：学员选择目标路径，并写出90天行动计划。。屏幕上的关键词是：目标路径；能力短板；作品集；认证计划；资源需求。
【为什么这样讲，约1分30秒】这一段要回应训练营的人才目标：交付团队、企业就业、OPC创业、培训讲师和青少年讲师。认证不是终点，而是分流和信任机制。 在FDE训练营里，项目交付管理要服务于四类结果：优秀学员能进入WEI FDE交付团队；基础扎实的学员能被推荐到企业就业；有创业意愿的学员能成为OPC一人公司或进入孵化器；表达和组织能力强的学员能成为课程讲师。
【怎么讲，约2分钟】讲这一页时，不要只解释名词，要不断追问项目动作：客户目标是什么，范围边界在哪里，谁是业务Owner，谁有审批权，交付物是什么，验收证据是什么，风险怎么升级，项目结束后谁运营。把这些问题问清楚，AI项目才不会停在演示和试点。
【本页展开，约2分钟】本页关键词是目标路径、能力短板、作品集、认证计划、资源需求。讲师要把这些词翻译成项目管理动作，追问谁负责、什么时候完成、用什么证据验收、失败后如何处理。
【案例补强，约1分30秒】可以继续使用销售数字员工案例。客户最初可能只说“让AI帮销售跟进客户”，FDE要把它变成交付语言：本期范围是线索分级、跟进建议和CRM回写；业务Owner是销售总监；IT负责CRM接口；验收看响应时长、采纳率、回写率和人工接管率；上线后每周复盘失败样本。这样，项目才从想法变成可交付任务。
【讲师内心判断，约1分钟】如果学员回答停留在“做一个Agent”“接一个系统”“训练一个机器人”，说明他们还没进入交付视角。你要继续追问：这个结果谁验收，什么时间交付，失败怎么办，客户如何持续使用，是否能复制到下一个部门。能回答这些问题，才接近FDE工程师的实际工作。
【课堂互动，约1分钟】请学员用自己的项目说一句：本页内容如果缺失，项目现场最可能出现什么问题？
【落地提示，约1分钟】本页建议讲7分钟。时间紧时保留一个案例和一个追问；时间充裕时让学员把自己的项目填进模板。过渡语可以这样说：这一页讲完后，我们进入下一层：路演评审。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。
【逐字讲法补充，约2分钟】这里建议讲师不要急着翻页，而是把“填写个人发展路径卡”翻译成客户现场的一段真实对话。可以这样说：客户不会天然关心我们的课程模块，也不会天然理解FDE方法论，客户关心的是项目能不能按时上线、出了问题谁负责、投入的钱能不能看到结果。所以我们每讲一个概念，都要把它落到交付物、责任人、日期、指标和证据上。比如本页关键词是目标路径、能力短板、作品集、认证计划、资源需求，讲师要逐个追问：这个动作由谁完成，完成后留下什么材料，客户怎么验收，失败后怎么升级，能不能复用到下一个项目。
【延伸背景，约1分钟】企业AI转型和传统软件项目最大的不同，是AI能力会随着上下文、数据、用户行为、模型版本和业务流程变化而波动。FDE不能只交付一个静态系统，而要交付一套持续运营机制。这里可以提醒学员：项目管理不是行政表格，而是把不稳定的AI能力变成可控业务结果的工具。
【作业点评口径，约1分30秒】点评学员作业时，第一看是否具体，第二看是否可验收，第三看是否有人负责，第四看是否能复盘。凡是写成“提升效率”“优化体验”“加强管理”的，都要继续追问基线、目标、样本、系统来源和Owner。凡是写成“业务部负责”“IT支持”的，都要继续追问具体姓名或岗位、交付日期和升级路径。
【分流提醒，约1分钟】这一页要把学员的焦虑转成路径。不是每个人都要成为全栈FDE，交付型、就业型、创业型、讲师型都可以有价值。关键是用作品集证明自己，而不是用一句“我会AI”证明自己。
互动问题：请学员现场填写模板，讲师抽两组点评：一个看证据是否足够，一个看范围是否可交付。
过渡语：这一页讲完后，我们进入下一层：路演评审。请记住，交付管理是一层一层把不确定性变成证据。

## Slide 50
Part 7
综合路演、交付包评审与行动计划
用最终交付物完成筛选、推荐和孵化。
路演
评审
行动
Notes: 本页目的：用最终交付物完成筛选、推荐和孵化。
讲师逐字稿：【开场，约40秒】各位看这一页，标题是“综合路演、交付包评审与行动计划”。本页不是为了让大家背概念，而是为了训练FDE在企业现场能把事情推进。请先记住本页核心句：用最终交付物完成筛选、推荐和孵化。。屏幕上的关键词是：路演；评审；行动。
【为什么这样讲，约1分30秒】这一段是训练营闭环。学员通过交付包、路演、评分和90天行动计划，把学习成果变成可被推荐、录用、合作或孵化的证据。 在FDE训练营里，项目交付管理要服务于四类结果：优秀学员能进入WEI FDE交付团队；基础扎实的学员能被推荐到企业就业；有创业意愿的学员能成为OPC一人公司或进入孵化器；表达和组织能力强的学员能成为课程讲师。
【怎么讲，约2分钟】讲这一页时，不要只解释名词，要不断追问项目动作：客户目标是什么，范围边界在哪里，谁是业务Owner，谁有审批权，交付物是什么，验收证据是什么，风险怎么升级，项目结束后谁运营。把这些问题问清楚，AI项目才不会停在演示和试点。
【本页展开，约2分钟】路演不是表演，是把项目证据压缩给评委和客户。讲师要要求学员讲清客户问题、AI方案、交付证据、价值数据、风险控制和商业路径。
【案例补强，约1分30秒】可以继续使用销售数字员工案例。客户最初可能只说“让AI帮销售跟进客户”，FDE要把它变成交付语言：本期范围是线索分级、跟进建议和CRM回写；业务Owner是销售总监；IT负责CRM接口；验收看响应时长、采纳率、回写率和人工接管率；上线后每周复盘失败样本。这样，项目才从想法变成可交付任务。
【讲师内心判断，约1分钟】如果学员回答停留在“做一个Agent”“接一个系统”“训练一个机器人”，说明他们还没进入交付视角。你要继续追问：这个结果谁验收，什么时间交付，失败怎么办，客户如何持续使用，是否能复制到下一个部门。能回答这些问题，才接近FDE工程师的实际工作。
【课堂互动，约1分钟】请学员用自己的项目说一句：本页内容如果缺失，项目现场最可能出现什么问题？
【落地提示，约1分钟】本页建议讲2分钟。时间紧时保留一个案例和一个追问；时间充裕时让学员把自己的项目填进模板。过渡语可以这样说：这一页之后，本章进入最后收束：把交付包、路演结果和90天计划转化为真实岗位、项目和商业机会。
【逐字讲法补充，约2分钟】这里建议讲师不要急着翻页，而是把“综合路演、交付包评审与行动计划”翻译成客户现场的一段真实对话。可以这样说：客户不会天然关心我们的课程模块，也不会天然理解FDE方法论，客户关心的是项目能不能按时上线、出了问题谁负责、投入的钱能不能看到结果。所以我们每讲一个概念，都要把它落到交付物、责任人、日期、指标和证据上。比如本页关键词是路演、评审、行动，讲师要逐个追问：这个动作由谁完成，完成后留下什么材料，客户怎么验收，失败后怎么升级，能不能复用到下一个项目。
【延伸背景，约1分钟】企业AI转型和传统软件项目最大的不同，是AI能力会随着上下文、数据、用户行为、模型版本和业务流程变化而波动。FDE不能只交付一个静态系统，而要交付一套持续运营机制。这里可以提醒学员：项目管理不是行政表格，而是把不稳定的AI能力变成可控业务结果的工具。
【作业点评口径，约1分30秒】点评学员作业时，第一看是否具体，第二看是否可验收，第三看是否有人负责，第四看是否能复盘。凡是写成“提升效率”“优化体验”“加强管理”的，都要继续追问基线、目标、样本、系统来源和Owner。凡是写成“业务部负责”“IT支持”的，都要继续追问具体姓名或岗位、交付日期和升级路径。
互动问题：请学员用自己的项目说一句：本页内容如果缺失，项目现场最可能出现什么问题？
过渡语：这一页之后，本章进入最后收束：把交付包、路演结果和90天计划转化为真实岗位、项目和商业机会。

## Slide 51
交付包
最终交付包清单
交付包要让客户、WEI团队和外部企业都能看懂并接手。
51
WEI SPACE FDE TRAINING
路演评审
交付项
讲师追问
项目章程
写具体系统证据，不写抽象接入愿望。
诊断报告
写具体系统证据，不写抽象接入愿望。
上下文方案
写具体系统证据，不写抽象接入愿望。
Agent蓝图
写具体系统证据，不写抽象接入愿望。
系统集成包
写具体系统证据，不写抽象接入愿望。
运营看板
写具体系统证据，不写抽象接入愿望。
客户成功计划
写具体系统证据，不写抽象接入愿望。
Notes: 本页目的：交付包要让客户、WEI团队和外部企业都能看懂并接手。
讲师逐字稿：【开场，约40秒】各位看这一页，标题是“最终交付包清单”。本页不是为了让大家背概念，而是为了训练FDE在企业现场能把事情推进。请先记住本页核心句：交付包要让客户、WEI团队和外部企业都能看懂并接手。。屏幕上的关键词是：项目章程；诊断报告；上下文方案；Agent蓝图；系统集成包；运营看板；客户成功计划。
【为什么这样讲，约1分30秒】这一段是训练营闭环。学员通过交付包、路演、评分和90天行动计划，把学习成果变成可被推荐、录用、合作或孵化的证据。 在FDE训练营里，项目交付管理要服务于四类结果：优秀学员能进入WEI FDE交付团队；基础扎实的学员能被推荐到企业就业；有创业意愿的学员能成为OPC一人公司或进入孵化器；表达和组织能力强的学员能成为课程讲师。
【怎么讲，约2分钟】讲这一页时，不要只解释名词，要不断追问项目动作：客户目标是什么，范围边界在哪里，谁是业务Owner，谁有审批权，交付物是什么，验收证据是什么，风险怎么升级，项目结束后谁运营。把这些问题问清楚，AI项目才不会停在演示和试点。
【本页展开，约2分钟】本页关键词是项目章程、诊断报告、上下文方案、Agent蓝图、系统集成包、运营看板、客户成功计划。讲师要把这些词翻译成项目管理动作，追问谁负责、什么时候完成、用什么证据验收、失败后如何处理。
【案例补强，约1分30秒】可以继续使用销售数字员工案例。客户最初可能只说“让AI帮销售跟进客户”，FDE要把它变成交付语言：本期范围是线索分级、跟进建议和CRM回写；业务Owner是销售总监；IT负责CRM接口；验收看响应时长、采纳率、回写率和人工接管率；上线后每周复盘失败样本。这样，项目才从想法变成可交付任务。
【讲师内心判断，约1分钟】如果学员回答停留在“做一个Agent”“接一个系统”“训练一个机器人”，说明他们还没进入交付视角。你要继续追问：这个结果谁验收，什么时间交付，失败怎么办，客户如何持续使用，是否能复制到下一个部门。能回答这些问题，才接近FDE工程师的实际工作。
【课堂互动，约1分钟】请学员用自己的项目说一句：本页内容如果缺失，项目现场最可能出现什么问题？
【落地提示，约1分钟】本页建议讲6分钟。时间紧时保留一个案例和一个追问；时间充裕时让学员把自己的项目填进模板。过渡语可以这样说：这一页之后，本章进入最后收束：把交付包、路演结果和90天计划转化为真实岗位、项目和商业机会。
【逐字讲法补充，约2分钟】这里建议讲师不要急着翻页，而是把“最终交付包清单”翻译成客户现场的一段真实对话。可以这样说：客户不会天然关心我们的课程模块，也不会天然理解FDE方法论，客户关心的是项目能不能按时上线、出了问题谁负责、投入的钱能不能看到结果。所以我们每讲一个概念，都要把它落到交付物、责任人、日期、指标和证据上。比如本页关键词是项目章程、诊断报告、上下文方案、Agent蓝图、系统集成包、运营看板、客户成功计划，讲师要逐个追问：这个动作由谁完成，完成后留下什么材料，客户怎么验收，失败后怎么升级，能不能复用到下一个项目。
【延伸背景，约1分钟】企业AI转型和传统软件项目最大的不同，是AI能力会随着上下文、数据、用户行为、模型版本和业务流程变化而波动。FDE不能只交付一个静态系统，而要交付一套持续运营机制。这里可以提醒学员：项目管理不是行政表格，而是把不稳定的AI能力变成可控业务结果的工具。
【作业点评口径，约1分30秒】点评学员作业时，第一看是否具体，第二看是否可验收，第三看是否有人负责，第四看是否能复盘。凡是写成“提升效率”“优化体验”“加强管理”的，都要继续追问基线、目标、样本、系统来源和Owner。凡是写成“业务部负责”“IT支持”的，都要继续追问具体姓名或岗位、交付日期和升级路径。
互动问题：请学员用自己的项目说一句：本页内容如果缺失，项目现场最可能出现什么问题？
过渡语：这一页之后，本章进入最后收束：把交付包、路演结果和90天计划转化为真实岗位、项目和商业机会。

## Slide 52
路演
10分钟项目路演结构
路演要讲问题、方案、证据、价值、风险和下一步。
52
WEI SPACE FDE TRAINING
路演评审
客户问题
AI方案
交付证据
价值数据
风险控制
商业路径
Notes: 本页目的：路演要讲问题、方案、证据、价值、风险和下一步。
讲师逐字稿：【开场，约40秒】各位看这一页，标题是“10分钟项目路演结构”。本页不是为了让大家背概念，而是为了训练FDE在企业现场能把事情推进。请先记住本页核心句：路演要讲问题、方案、证据、价值、风险和下一步。。屏幕上的关键词是：客户问题；AI方案；交付证据；价值数据；风险控制；商业路径。
【为什么这样讲，约1分30秒】这一段是训练营闭环。学员通过交付包、路演、评分和90天行动计划，把学习成果变成可被推荐、录用、合作或孵化的证据。 在FDE训练营里，项目交付管理要服务于四类结果：优秀学员能进入WEI FDE交付团队；基础扎实的学员能被推荐到企业就业；有创业意愿的学员能成为OPC一人公司或进入孵化器；表达和组织能力强的学员能成为课程讲师。
【怎么讲，约2分钟】讲这一页时，不要只解释名词，要不断追问项目动作：客户目标是什么，范围边界在哪里，谁是业务Owner，谁有审批权，交付物是什么，验收证据是什么，风险怎么升级，项目结束后谁运营。把这些问题问清楚，AI项目才不会停在演示和试点。
【本页展开，约2分钟】路演不是表演，是把项目证据压缩给评委和客户。讲师要要求学员讲清客户问题、AI方案、交付证据、价值数据、风险控制和商业路径。
【案例补强，约1分30秒】可以继续使用销售数字员工案例。客户最初可能只说“让AI帮销售跟进客户”，FDE要把它变成交付语言：本期范围是线索分级、跟进建议和CRM回写；业务Owner是销售总监；IT负责CRM接口；验收看响应时长、采纳率、回写率和人工接管率；上线后每周复盘失败样本。这样，项目才从想法变成可交付任务。
【讲师内心判断，约1分钟】如果学员回答停留在“做一个Agent”“接一个系统”“训练一个机器人”，说明他们还没进入交付视角。你要继续追问：这个结果谁验收，什么时间交付，失败怎么办，客户如何持续使用，是否能复制到下一个部门。能回答这些问题，才接近FDE工程师的实际工作。
【课堂互动，约1分钟】请学员用自己的项目说一句：本页内容如果缺失，项目现场最可能出现什么问题？
【落地提示，约1分钟】本页建议讲6分钟。时间紧时保留一个案例和一个追问；时间充裕时让学员把自己的项目填进模板。过渡语可以这样说：这一页之后，本章进入最后收束：把交付包、路演结果和90天计划转化为真实岗位、项目和商业机会。
【逐字讲法补充，约2分钟】这里建议讲师不要急着翻页，而是把“10分钟项目路演结构”翻译成客户现场的一段真实对话。可以这样说：客户不会天然关心我们的课程模块，也不会天然理解FDE方法论，客户关心的是项目能不能按时上线、出了问题谁负责、投入的钱能不能看到结果。所以我们每讲一个概念，都要把它落到交付物、责任人、日期、指标和证据上。比如本页关键词是客户问题、AI方案、交付证据、价值数据、风险控制、商业路径，讲师要逐个追问：这个动作由谁完成，完成后留下什么材料，客户怎么验收，失败后怎么升级，能不能复用到下一个项目。
【延伸背景，约1分钟】企业AI转型和传统软件项目最大的不同，是AI能力会随着上下文、数据、用户行为、模型版本和业务流程变化而波动。FDE不能只交付一个静态系统，而要交付一套持续运营机制。这里可以提醒学员：项目管理不是行政表格，而是把不稳定的AI能力变成可控业务结果的工具。
【作业点评口径，约1分30秒】点评学员作业时，第一看是否具体，第二看是否可验收，第三看是否有人负责，第四看是否能复盘。凡是写成“提升效率”“优化体验”“加强管理”的，都要继续追问基线、目标、样本、系统来源和Owner。凡是写成“业务部负责”“IT支持”的，都要继续追问具体姓名或岗位、交付日期和升级路径。
互动问题：请学员用自己的项目说一句：本页内容如果缺失，项目现场最可能出现什么问题？
过渡语：这一页之后，本章进入最后收束：把交付包、路演结果和90天计划转化为真实岗位、项目和商业机会。

## Slide 53
评分
终评评分维度
评分既看技术完成度，也看业务价值和可复制性。
53
WEI SPACE FDE TRAINING
路演评审
业务价值
30%
交付完整
25%
系统闭环
20%
表达呈现
15%
商业复制
10%
告警必须能落到Owner、SOP和复盘动作。
Notes: 本页目的：评分既看技术完成度，也看业务价值和可复制性。
讲师逐字稿：【开场，约40秒】各位看这一页，标题是“终评评分维度”。本页不是为了让大家背概念，而是为了训练FDE在企业现场能把事情推进。请先记住本页核心句：评分既看技术完成度，也看业务价值和可复制性。。屏幕上的关键词是：业务价值：30%；交付完整：25%；系统闭环：20%；表达呈现：15%；商业复制：10%。
【为什么这样讲，约1分30秒】这一段是训练营闭环。学员通过交付包、路演、评分和90天行动计划，把学习成果变成可被推荐、录用、合作或孵化的证据。 在FDE训练营里，项目交付管理要服务于四类结果：优秀学员能进入WEI FDE交付团队；基础扎实的学员能被推荐到企业就业；有创业意愿的学员能成为OPC一人公司或进入孵化器；表达和组织能力强的学员能成为课程讲师。
【怎么讲，约2分钟】讲这一页时，不要只解释名词，要不断追问项目动作：客户目标是什么，范围边界在哪里，谁是业务Owner，谁有审批权，交付物是什么，验收证据是什么，风险怎么升级，项目结束后谁运营。把这些问题问清楚，AI项目才不会停在演示和试点。
【本页展开，约2分钟】路演不是表演，是把项目证据压缩给评委和客户。讲师要要求学员讲清客户问题、AI方案、交付证据、价值数据、风险控制和商业路径。
【案例补强，约1分30秒】可以继续使用销售数字员工案例。客户最初可能只说“让AI帮销售跟进客户”，FDE要把它变成交付语言：本期范围是线索分级、跟进建议和CRM回写；业务Owner是销售总监；IT负责CRM接口；验收看响应时长、采纳率、回写率和人工接管率；上线后每周复盘失败样本。这样，项目才从想法变成可交付任务。
【讲师内心判断，约1分钟】如果学员回答停留在“做一个Agent”“接一个系统”“训练一个机器人”，说明他们还没进入交付视角。你要继续追问：这个结果谁验收，什么时间交付，失败怎么办，客户如何持续使用，是否能复制到下一个部门。能回答这些问题，才接近FDE工程师的实际工作。
【课堂互动，约1分钟】请学员用自己的项目说一句：本页内容如果缺失，项目现场最可能出现什么问题？
【落地提示，约1分钟】本页建议讲6分钟。时间紧时保留一个案例和一个追问；时间充裕时让学员把自己的项目填进模板。过渡语可以这样说：这一页之后，本章进入最后收束：把交付包、路演结果和90天计划转化为真实岗位、项目和商业机会。
【逐字讲法补充，约2分钟】这里建议讲师不要急着翻页，而是把“终评评分维度”翻译成客户现场的一段真实对话。可以这样说：客户不会天然关心我们的课程模块，也不会天然理解FDE方法论，客户关心的是项目能不能按时上线、出了问题谁负责、投入的钱能不能看到结果。所以我们每讲一个概念，都要把它落到交付物、责任人、日期、指标和证据上。比如本页关键词是业务价值：30%、交付完整：25%、系统闭环：20%、表达呈现：15%、商业复制：10%，讲师要逐个追问：这个动作由谁完成，完成后留下什么材料，客户怎么验收，失败后怎么升级，能不能复用到下一个项目。
【延伸背景，约1分钟】企业AI转型和传统软件项目最大的不同，是AI能力会随着上下文、数据、用户行为、模型版本和业务流程变化而波动。FDE不能只交付一个静态系统，而要交付一套持续运营机制。这里可以提醒学员：项目管理不是行政表格，而是把不稳定的AI能力变成可控业务结果的工具。
【作业点评口径，约1分30秒】点评学员作业时，第一看是否具体，第二看是否可验收，第三看是否有人负责，第四看是否能复盘。凡是写成“提升效率”“优化体验”“加强管理”的，都要继续追问基线、目标、样本、系统来源和Owner。凡是写成“业务部负责”“IT支持”的，都要继续追问具体姓名或岗位、交付日期和升级路径。
互动问题：请学员用自己的项目说一句：本页内容如果缺失，项目现场最可能出现什么问题？
过渡语：这一页之后，本章进入最后收束：把交付包、路演结果和90天计划转化为真实岗位、项目和商业机会。

## Slide 54
分流会
分流评审会怎么开
评审会要把学员的作品、能力和机会匹配起来。
54
WEI SPACE FDE TRAINING
路演评审
交付事实
管理含义
作品集
能力雷达
面试反馈
岗位机会
孵化机会
讲师机会
Notes: 本页目的：评审会要把学员的作品、能力和机会匹配起来。
讲师逐字稿：【开场，约40秒】各位看这一页，标题是“分流评审会怎么开”。本页不是为了让大家背概念，而是为了训练FDE在企业现场能把事情推进。请先记住本页核心句：评审会要把学员的作品、能力和机会匹配起来。。屏幕上的关键词是：作品集；能力雷达；面试反馈；岗位机会；孵化机会；讲师机会。
【为什么这样讲，约1分30秒】这一段是训练营闭环。学员通过交付包、路演、评分和90天行动计划，把学习成果变成可被推荐、录用、合作或孵化的证据。 在FDE训练营里，项目交付管理要服务于四类结果：优秀学员能进入WEI FDE交付团队；基础扎实的学员能被推荐到企业就业；有创业意愿的学员能成为OPC一人公司或进入孵化器；表达和组织能力强的学员能成为课程讲师。
【怎么讲，约2分钟】讲这一页时，不要只解释名词，要不断追问项目动作：客户目标是什么，范围边界在哪里，谁是业务Owner，谁有审批权，交付物是什么，验收证据是什么，风险怎么升级，项目结束后谁运营。把这些问题问清楚，AI项目才不会停在演示和试点。
【本页展开，约2分钟】人才分流要看作品和能力，不只看考试分数。能独立交付并控风险的人适合进交付团队；理解业务但工程较弱的人适合企业就业；有获客和产品意识的人适合OPC；表达和点评能力强的人适合讲师。
【案例补强，约1分30秒】可以继续使用销售数字员工案例。客户最初可能只说“让AI帮销售跟进客户”，FDE要把它变成交付语言：本期范围是线索分级、跟进建议和CRM回写；业务Owner是销售总监；IT负责CRM接口；验收看响应时长、采纳率、回写率和人工接管率；上线后每周复盘失败样本。这样，项目才从想法变成可交付任务。
【讲师内心判断，约1分钟】如果学员回答停留在“做一个Agent”“接一个系统”“训练一个机器人”，说明他们还没进入交付视角。你要继续追问：这个结果谁验收，什么时间交付，失败怎么办，客户如何持续使用，是否能复制到下一个部门。能回答这些问题，才接近FDE工程师的实际工作。
【课堂互动，约1分钟】请学员判断自己更适合交付、就业、OPC还是讲师方向，并说出一个证据。
【落地提示，约1分钟】本页建议讲7分钟。时间紧时保留一个案例和一个追问；时间充裕时让学员把自己的项目填进模板。过渡语可以这样说：这一页之后，本章进入最后收束：把交付包、路演结果和90天计划转化为真实岗位、项目和商业机会。
【逐字讲法补充，约2分钟】这里建议讲师不要急着翻页，而是把“分流评审会怎么开”翻译成客户现场的一段真实对话。可以这样说：客户不会天然关心我们的课程模块，也不会天然理解FDE方法论，客户关心的是项目能不能按时上线、出了问题谁负责、投入的钱能不能看到结果。所以我们每讲一个概念，都要把它落到交付物、责任人、日期、指标和证据上。比如本页关键词是作品集、能力雷达、面试反馈、岗位机会、孵化机会、讲师机会，讲师要逐个追问：这个动作由谁完成，完成后留下什么材料，客户怎么验收，失败后怎么升级，能不能复用到下一个项目。
【延伸背景，约1分钟】企业AI转型和传统软件项目最大的不同，是AI能力会随着上下文、数据、用户行为、模型版本和业务流程变化而波动。FDE不能只交付一个静态系统，而要交付一套持续运营机制。这里可以提醒学员：项目管理不是行政表格，而是把不稳定的AI能力变成可控业务结果的工具。
【作业点评口径，约1分30秒】点评学员作业时，第一看是否具体，第二看是否可验收，第三看是否有人负责，第四看是否能复盘。凡是写成“提升效率”“优化体验”“加强管理”的，都要继续追问基线、目标、样本、系统来源和Owner。凡是写成“业务部负责”“IT支持”的，都要继续追问具体姓名或岗位、交付日期和升级路径。
互动问题：请学员判断自己更适合交付、就业、OPC还是讲师方向，并说出一个证据。
过渡语：这一页之后，本章进入最后收束：把交付包、路演结果和90天计划转化为真实岗位、项目和商业机会。

## Slide 55
工作坊
完成个人90天行动计划
学员写出下一步就业、交付、创业或讲师行动计划。
55
WEI SPACE FDE TRAINING
路演评审
课堂动作
8分钟
讲师示范后，学员用真实企业流程产出可交付材料。
1
30天补短板
2
60天做作品
3
90天进项目
4
资源清单
5
负责人
Notes: 本页目的：学员写出下一步就业、交付、创业或讲师行动计划。
讲师逐字稿：【开场，约40秒】各位看这一页，标题是“完成个人90天行动计划”。本页不是为了让大家背概念，而是为了训练FDE在企业现场能把事情推进。请先记住本页核心句：学员写出下一步就业、交付、创业或讲师行动计划。。屏幕上的关键词是：30天补短板；60天做作品；90天进项目；资源清单；负责人。
【为什么这样讲，约1分30秒】这一段是训练营闭环。学员通过交付包、路演、评分和90天行动计划，把学习成果变成可被推荐、录用、合作或孵化的证据。 在FDE训练营里，项目交付管理要服务于四类结果：优秀学员能进入WEI FDE交付团队；基础扎实的学员能被推荐到企业就业；有创业意愿的学员能成为OPC一人公司或进入孵化器；表达和组织能力强的学员能成为课程讲师。
【怎么讲，约2分钟】讲这一页时，不要只解释名词，要不断追问项目动作：客户目标是什么，范围边界在哪里，谁是业务Owner，谁有审批权，交付物是什么，验收证据是什么，风险怎么升级，项目结束后谁运营。把这些问题问清楚，AI项目才不会停在演示和试点。
【本页展开，约2分钟】路演不是表演，是把项目证据压缩给评委和客户。讲师要要求学员讲清客户问题、AI方案、交付证据、价值数据、风险控制和商业路径。
【案例补强，约1分30秒】可以继续使用销售数字员工案例。客户最初可能只说“让AI帮销售跟进客户”，FDE要把它变成交付语言：本期范围是线索分级、跟进建议和CRM回写；业务Owner是销售总监；IT负责CRM接口；验收看响应时长、采纳率、回写率和人工接管率；上线后每周复盘失败样本。这样，项目才从想法变成可交付任务。
【讲师内心判断，约1分钟】如果学员回答停留在“做一个Agent”“接一个系统”“训练一个机器人”，说明他们还没进入交付视角。你要继续追问：这个结果谁验收，什么时间交付，失败怎么办，客户如何持续使用，是否能复制到下一个部门。能回答这些问题，才接近FDE工程师的实际工作。
【课堂互动，约1分钟】请学员用自己的项目说一句：本页内容如果缺失，项目现场最可能出现什么问题？
【落地提示，约1分钟】本页建议讲8分钟。时间紧时保留一个案例和一个追问；时间充裕时让学员把自己的项目填进模板。过渡语可以这样说：这一页之后，本章进入最后收束：把交付包、路演结果和90天计划转化为真实岗位、项目和商业机会。
【逐字讲法补充，约2分钟】这里建议讲师不要急着翻页，而是把“完成个人90天行动计划”翻译成客户现场的一段真实对话。可以这样说：客户不会天然关心我们的课程模块，也不会天然理解FDE方法论，客户关心的是项目能不能按时上线、出了问题谁负责、投入的钱能不能看到结果。所以我们每讲一个概念，都要把它落到交付物、责任人、日期、指标和证据上。比如本页关键词是30天补短板、60天做作品、90天进项目、资源清单、负责人，讲师要逐个追问：这个动作由谁完成，完成后留下什么材料，客户怎么验收，失败后怎么升级，能不能复用到下一个项目。
【延伸背景，约1分钟】企业AI转型和传统软件项目最大的不同，是AI能力会随着上下文、数据、用户行为、模型版本和业务流程变化而波动。FDE不能只交付一个静态系统，而要交付一套持续运营机制。这里可以提醒学员：项目管理不是行政表格，而是把不稳定的AI能力变成可控业务结果的工具。
【作业点评口径，约1分30秒】点评学员作业时，第一看是否具体，第二看是否可验收，第三看是否有人负责，第四看是否能复盘。凡是写成“提升效率”“优化体验”“加强管理”的，都要继续追问基线、目标、样本、系统来源和Owner。凡是写成“业务部负责”“IT支持”的，都要继续追问具体姓名或岗位、交付日期和升级路径。
互动问题：请学员现场填写模板，讲师抽两组点评：一个看证据是否足够，一个看范围是否可交付。
过渡语：这一页之后，本章进入最后收束：把交付包、路演结果和90天计划转化为真实岗位、项目和商业机会。

## Slide 56
全课收束
从训练营到FDE生态
训练营的终点不是结课，而是把人放到项目、岗位、创业和教学场景里继续成长。
交付
就业
创业
讲师
Notes: 本页目的：训练营的终点不是结课，而是把人放到项目、岗位、创业和教学场景里继续成长。
讲师逐字稿：【开场，约40秒】各位看这一页，标题是“从训练营到FDE生态”。本页不是为了让大家背概念，而是为了训练FDE在企业现场能把事情推进。请先记住本页核心句：训练营的终点不是结课，而是把人放到项目、岗位、创业和教学场景里继续成长。。屏幕上的关键词是：交付；就业；创业；讲师。
【为什么这样讲，约1分30秒】这一段是训练营闭环。学员通过交付包、路演、评分和90天行动计划，把学习成果变成可被推荐、录用、合作或孵化的证据。 在FDE训练营里，项目交付管理要服务于四类结果：优秀学员能进入WEI FDE交付团队；基础扎实的学员能被推荐到企业就业；有创业意愿的学员能成为OPC一人公司或进入孵化器；表达和组织能力强的学员能成为课程讲师。
【怎么讲，约2分钟】讲这一页时，不要只解释名词，要不断追问项目动作：客户目标是什么，范围边界在哪里，谁是业务Owner，谁有审批权，交付物是什么，验收证据是什么，风险怎么升级，项目结束后谁运营。把这些问题问清楚，AI项目才不会停在演示和试点。
【本页展开，约2分钟】本页关键词是交付、就业、创业、讲师。讲师要把这些词翻译成项目管理动作，追问谁负责、什么时候完成、用什么证据验收、失败后如何处理。
【案例补强，约1分30秒】可以继续使用销售数字员工案例。客户最初可能只说“让AI帮销售跟进客户”，FDE要把它变成交付语言：本期范围是线索分级、跟进建议和CRM回写；业务Owner是销售总监；IT负责CRM接口；验收看响应时长、采纳率、回写率和人工接管率；上线后每周复盘失败样本。这样，项目才从想法变成可交付任务。
【讲师内心判断，约1分钟】如果学员回答停留在“做一个Agent”“接一个系统”“训练一个机器人”，说明他们还没进入交付视角。你要继续追问：这个结果谁验收，什么时间交付，失败怎么办，客户如何持续使用，是否能复制到下一个部门。能回答这些问题，才接近FDE工程师的实际工作。
【课堂互动，约1分钟】请学员用自己的项目说一句：本页内容如果缺失，项目现场最可能出现什么问题？
【落地提示，约1分钟】本页建议讲3分钟。时间紧时保留一个案例和一个追问；时间充裕时让学员把自己的项目填进模板。过渡语可以这样说：这一页之后，本章进入最后收束：把交付包、路演结果和90天计划转化为真实岗位、项目和商业机会。
【逐字讲法补充，约2分钟】这里建议讲师不要急着翻页，而是把“从训练营到FDE生态”翻译成客户现场的一段真实对话。可以这样说：客户不会天然关心我们的课程模块，也不会天然理解FDE方法论，客户关心的是项目能不能按时上线、出了问题谁负责、投入的钱能不能看到结果。所以我们每讲一个概念，都要把它落到交付物、责任人、日期、指标和证据上。比如本页关键词是交付、就业、创业、讲师，讲师要逐个追问：这个动作由谁完成，完成后留下什么材料，客户怎么验收，失败后怎么升级，能不能复用到下一个项目。
【延伸背景，约1分钟】企业AI转型和传统软件项目最大的不同，是AI能力会随着上下文、数据、用户行为、模型版本和业务流程变化而波动。FDE不能只交付一个静态系统，而要交付一套持续运营机制。这里可以提醒学员：项目管理不是行政表格，而是把不稳定的AI能力变成可控业务结果的工具。
【作业点评口径，约1分30秒】点评学员作业时，第一看是否具体，第二看是否可验收，第三看是否有人负责，第四看是否能复盘。凡是写成“提升效率”“优化体验”“加强管理”的，都要继续追问基线、目标、样本、系统来源和Owner。凡是写成“业务部负责”“IT支持”的，都要继续追问具体姓名或岗位、交付日期和升级路径。
互动问题：请学员用自己的项目说一句：本页内容如果缺失，项目现场最可能出现什么问题？
过渡语：这一页之后，本章进入最后收束：把交付包、路演结果和90天计划转化为真实岗位、项目和商业机会。